Приложение № 1
к Программе комплексного развития

социальной инфраструктуры города Твери до  2039 года

# Перечень
 мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Таблица № 1

| № пп | Программные мероприятия (инвестиционные проекты) | Ответст-венные испол-нители | Источник финанси-рования | Объемы финансирования*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Технико-экономические параметры объекта** | Целевые индикаторы объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025/ 2030 | 2031/ 2039 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство средней общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне "Южный" города Твери | Мини-стерство строительства Тверской области | Федерал. бюджет | 716 246,2 |  | 358 123,1 | 358 123,1 |  |  |  |  | Средняя общеобразова-тельная школа (далее - СОШ); пропускная способность – 1224 места; V=109 808 м3 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 1224 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 767 300,6 | 8 507,4 | 231 892,6 | 526 900,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство средней общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне "Радужный" | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 440 906,3 | 440 906,3 |  |  |  |  |  |  | СОШ; пропускная способность – 1224 места; V=109 808 м3 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 1224 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 305 642,5 | 305 642,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 76 410,6 | 76 410,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство средней общеобразовательной школы на 1500 места в районе площади Капошвара | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 669 092,20 |  |  |  | 669 092,20 |  |  |  | СОШ; пропускная способность – 1500 места; V=130 000 м3 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 1500 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 212 053,80 |  |  |  | 212 053,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 74 700,00 |  |  |  | 74 700,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство средней общеобразовательной школы на 800 мест в микрорайоне «Первомайский» | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 595 000,00 |  |  |  |  | 595 000,00 |  |  | СОШ; пропускная способность – 800 мест; S = 75 850 м2 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 800 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 151 500,00 |  |  |  |  | 151 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 63 500,00 |  |  |  |  | 63 500,00 |  |  |  |  |
| 5 | Строительство средней общеобразовательной школы на 800 мест в жилом комплексе «Волга -Лайф» | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 595 000,00 |  |  |  |  | 595 000,00 |  |  | СОШ; пропускная способность – 800 мест; S = 75 850 м2 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 800 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 151 500,00 |  |  |  |  | 151 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 63 500,00 |  |  |  |  | 63 500,00 |  |  |  |  |
| 6 | Строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в поселке Никифоровское | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 490 000,00 |  |  |  |  |  | 490 000,00 |  | СОШ; пропускная способность – 500 мест; S = 55 250 м2 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 500 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 147 500,00 |  |  |  |  |  | 147 500,00 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 24 500,00 |  |  |  |  |  | 24 500,00 |  |  |  |
| 7 | Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне «Южный» на 1500 мест | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 669 092,20 |  |  |  |  |  |  | 669 092,20 | СОШ; пропускная способность – 1500 места; V=130 000 м3 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 1500 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 212 053,80 |  |  |  |  |  |  | 212 053,80 |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 74 700,00 |  |  |  |  |  |  | 74 700,00 |  |  |
| 8 | Строительство специализированной школы на 2400 мест «Тверь – Сколково» | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 1 260 000 |  |  |  |  |  |  | 1 260 000 | СОШ; пропускная способность – 2400 мест; S = 210 000 м2 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 2400 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 378 000 |  |  |  |  |  |  | 378 000 |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 162 000 |  |  |  |  |  |  | 162 000 |  |  |
| 9 | Детский сад на 190 мест, г. Тверь, Московский район, ул. Склизкова | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 135 550,9 | 67 862,5 | 67 688,9 |  |  |  |  |  | Дошкольное образовательное учреждение (далее – ДОУ); пропускная способность – 190 мест; S = 4200 м2 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 190 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 41 976,3 | 1 766,4 | 40 209,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 10 494,1 | 441,6 | 10 052,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Детский сад на 150 мест, г. Тверь, по ул. Планерная - 1-й пер. Вагонников | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОУ; пропускная способность – 150 мест; S = 3750 м2 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 150 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 124 896,20 | 124 896,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Детский сад на 100 мест в микрорайоне "Южный", г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 99 а | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОУ; пропускная способность – 100 мест; S = 2240 м2 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 100 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 24 217,10 | 24 217,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Детский сад на 190 мест, г. Тверь, Московский район, ул. Левитана. микрорайон «Южный» | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 135 550,9 | 67 862,5 | 67 688,9 |  |  |  |  |  | ДОУ; пропускная способность – 190 мест; S = 4200 м2 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 190 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 41 976,3 | 1 766,4 | 40 209,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 10 494,1 | 441,6 | 10 052,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Детский сад на 150 мест, г. Тверь, в жилом комплексе «Волга -Лайф» | Инвестор ООО «ДСК» | Частные инвестиции | 125 000,00 |  | 125 000,00 |  |  |  |  |  | ДОУ; пропускная способность – 150 мест; S = 3750 м2 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 150 |
| 14 | Детский сад на 150 мест, г. Тверь, в жилом комплексе «Медовый» | Инвестор ООО «ДСК» | Частные инвестиции | 125 000,00 |  |  |  | 125 000,00 |  |  |  | ДОУ; пропускная способность – 150 мест; S = 3750 м2 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 150 |
| 15 | Детский сад на 150 мест на ул. Игоря Баталова в микрорайоне «Мигалово» | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 122 500,00 |  |  |  |  | 122 500,00 |  |  | ДОУ; пропускная способность – 150 мест; S = 3750 м2 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 150 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 36 750,00 |  |  |  |  | 36 750,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 15 750,00 |  |  |  |  | 15 750,00 |  |  |  |  |
| 14 | Детский сад на 190 мест, г. Тверь, Рябеевское шоссе | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 135 550,9 |  |  |  |  | 135 550,9 |  |  | ДОУ; пропускная способность – 190 мест; S = 4200 м2 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 190 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 41 976,3 |  |  |  |  | 41 976,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 10 494,1 |  |  |  |  | 10 494,1 |  |  |  |  |
| 15 | Детский сад на 190 мест, г. Тверь, ул. 2-я Красина | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 135 550,9 |  |  |  |  | 135 550,9 |  |  | ДОУ; пропускная способность – 190 мест; S = 4200 м2 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 190 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 41 976,3 |  |  |  |  | 41 976,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 10 494,1 |  |  |  |  | 10 494,1 |  |  |  |  |
| 16 | Детский сад на 100 мест, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, в микрорайоне «Мамулино-3» | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 105 500,00 |  |  |  | 105 500,00 |  |  |  | ДОУ; пропускная способность – 100 мест; S = 2240 м2 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 100 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 31 500,00 |  |  |  | 31 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 13 500,00 |  |  |  | 13 500,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | Детский сад на 100 мест, г. Тверь, ул. Алексея Томского | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 105 500,00 |  |  |  | 105 500,00 |  |  |  | ДОУ; пропускная способность – 100 мест; S = 2240 м2 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 100 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 31 500,00 |  |  |  | 31 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 13 500,00 |  |  |  | 13 500,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Детский сад на 100 мест, г. Тверь, ул. Хрустальная | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 105 500,00 |  |  |  |  | 105 500,00 |  |  | ДОУ; пропускная способность – 100 мест; S = 2240 м2 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 100 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 31 500,00 |  |  |  |  | 31 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 13 500,00 |  |  |  |  | 13 500,00 |  |  |  |  |
| 19 | Детский сад на 110 мест, г. Тверь, в пос. Никифоровское | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 140 000,00 |  |  |  |  |  | 140 000,00 |  | ДОУ; пропускная способность – 110 мест; S = 2240 м2 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 110 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 45 060,00 |  |  |  |  |  | 45 060,00 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 14 940,00 |  |  |  |  |  | 14 940,00 |  |  |  |
| 20 | Детский сад на 100 мест, г. Тверь, ул. Можайского | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 140 000,00 |  |  |  |  |  | 140 000,00 |  | ДОУ; пропускная способность – 110 мест; S = 2240 м2 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 110 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 45 060,00 |  |  |  |  |  | 45 060,00 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 14 940,00 |  |  |  |  |  | 14 940,00 |  |  |  |
| 21 | Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений в микрорайоне «Южный» (6 шт.) | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 857 200,00 |  |  |  | 140 000,00 | 271 100,00 | 271 100,00 | 175 000,00 | ДОУ; пропускная способность – 4х150, 1х110, 1х220 мест; 4хS = 3750 м2, 1хS = 2240 м2, 1хS = 4200 м2 | Увеличение количества мест в образователь-ных учрежде-ниях на 930 |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 266 800,00 |  |  |  | 45 060,00 | 84 520,00 | 84 520,00 | 52 700,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 87 950,00 |  |  |  | 14 940,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 31 210,00 |  |  |
| Объекты физической культуры, массового спорта и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Крытый футбольный манеж в г. Твери (улица 2-я Красина) | Мини-стерство строительства Тверской области | Федерал. бюджет | 304 860,00 |  | 108 345,00 | 196 515,0 |  |  |  |  | Сооружение для организации спортивных занятий; пропускная способность – 60 чел/смена; S = 7000 м2 | Увеличение удельного веса населения города Твери, система-тически занима-ющихся физкуль-турой и спортом; увеличения уровня обеспеченности населения города Твери спортивными сооружениями |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 45 408,20 | 35 979,50 | 3 350,90 | 6 077,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Спортивный центр по видам гребли (река Волга, Борисоглебская пристань) | Мини-стерство строительства Тверской области | Федерал. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Сооружение для организации спортивных занятий; пропускная способность – 40 чел/смена; S = 1770 м2 | Увеличение удельного веса населения города Твери, система-тически занима-ющихся физкуль-турой и спортом; увеличения уровня обеспеченности населения города Твери спортивными сооружениями |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 85 507,20 | 85 507,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Многофункциональный спортивный клуб – гребная база (река Тверца, Огородный переулок) | Мини-стерство строительства Тверской области | Федерал. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Сооружение для организации спортивных занятий; пропускная способность – 120 чел/смена; S = 4 048,7 м2 | Увеличение удельного веса населения города Твери, система-тически занима-ющихся физкуль-турой и спортом; увеличения уровня обеспеченности населения города Твери спортивными сооружениями |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 195 802,20 | 122 331,00 | 73 471,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Реконструкция стадиона «Химик» (улица Советская, 1 а) | Мини-стерство строительства Тверской области | Федерал. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Сооружение для организации спортивных занятий; пропуск-ная способность – 82 чел/смена; мест на трибунах 7618 мест; S = 40 139 м2 | Увеличение удельного веса населения города Твери, система-тически занима-ющихся физкуль-турой и спортом; увеличения уровня обеспеченности населения города Твери плоскостными сооружениям |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 35 000,00 |  |  |  |  | 35 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Выполнение работ по объекту: «Реконструкция стадиона им. Вагжанова» по адресу: ул. А. Степанова, 19 | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 25 000,00 |  |  |  |  |  | 25 000,00 |  | Сооружение для организации спортивных занятий; пропуск-ная способность – 40 чел/смена; мест на трибунах 480 мест; S = 27624 м2 | Увеличение удельного веса населения города Твери, система-тически занима-ющихся физкуль-турой и спортом; увеличения уровня обеспеченности населения города Твери плоскостными сооружениям |
|  |  |  | Бюджет Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 700,00 |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  |
| 27 | Выполнение работ по объекту: «Строительство универсального зала (физкультурно-оздоровительного комплекса)» в микрорайоне «Радужный» | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 90 000,00 |  |  |  |  |  | 90 000,00 |  | Сооружение для организации спортивных занятий; пропускная способность – 40 чел/смена; S = 2300 м2 | Увеличение удельного веса населения города Твери, систематически занимающихся физкультурой и спортом; увеличения уровня обеспеченности населения города Твери спорти-вными залами |
|  |  |  | Бюджет Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 700,00 |  |  |  |  | 700,00 | 700,00 |  |  |  |
| 28 | Строительство спортивно – оздоровительных центров и сооружений | Инвестор | Частные инвестиции | 470 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 | 150 000,00 | Сооружения для организации спортивных занятий; площадь определяется при проектировании | Увеличение удельного веса населения города Твери, систематически занимающихся физкультурой и спортом |
| 29 | Устройство плоскостных сооружений на территории города Твери | Администр. г.Твери | бюджет г. Твери | 120 000,00 |  |  |  |  |  | 60 000,00 | 60 000,00 | Сооружения для организации спортивных занятий; площадь определяется при проектировании | Увеличение удельного веса населения города Твери, система-тически занима-ющихся физкуль-турой и спортом |
| 30 | Строительство объекта «Воднолыжный парк» в районе Константиновского карьера | Инвестор | Частные инвестиции | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | Сооружение для организации спортивных занятий; пропускная способность – 100 чел/смена; S = 1033280 м2 | Увеличение удельного веса населения города Твери, система-тически занима-ющихся физкуль-турой и спортом |
| 31 | Строительство объекта «Многофункциональный молодежный центр» в микрорайоне «Мамулино» | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 105 500,00 |  |  |  |  |  | 105 500,00 |  | Многофункцио-нальный молодежный центр; пропускная способность – 100 мест; S = 1500 м2 | Увеличение доли молодых граждан города Твери, принявших участие в мероприятиях государственной молодежной политики |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 31 500,00 |  |  |  |  |  | 31 500,00 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 13 500,00 |  |  |  |  |  | 13 500,00 |  |  |  |
| 32 | Строительство объекта «Многофункциональный молодежный центр» в жилом комплексе «Волга –Лайф» | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 105 500,00 |  |  |  |  |  |  | 105 500,00 | Многофункцио-нальный молодежный центр; пропускная способность – 100 мест; S = 1500 м2 | Увеличение доли молодых граждан города Твери, принявших участие в мероприятиях государственной молодежной политики |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 31 500,00 |  |  |  |  |  |  | 31 500,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 13 500,00 |  |  |  |  |  |  | 13 500,00 |  |  |
| 33 | Физкультурно-оздоровительный комлекс на ул. Склизкова, в г. Твери | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 189 000,00 |  |  |  |  | 189 000,00 |  |  | Сооружение для организации спортивных занятий; пропускная способность – 40 чел/смена; S = 2300 м2 | Увеличение удельного веса населения города Твери, систематически занимающихся физкультурой и спортом; увеличения уровня обеспеченности населения города Твери спорти-вными залами |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 60 831,00 |  |  |  |  | 60 831,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 20 169,00 |  |  |  |  | 20 169,00 |  |  |  |  |
| 34 | Физкультурно-оздоровительный комлекс на ул. Оснабрюкская, в г. Твери | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 189 000,00 |  |  |  |  |  | 189 000,00 |  | Сооружение для организации спортивных занятий; пропускная способность – 40 чел/смена; S = 2300 м2 | Увеличение удельного веса населения города Твери, систематически занимающихся физкультурой и спортом; увеличения уровня обеспеченности населения города Твери спорти-вными залами |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 60 831,00 |  |  |  |  |  | 60 831,00 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 20 169,00 |  |  |  |  |  | 20 169,00 |  |  |  |
| 35 | Конно-спортивный клуб на ул. Александра Завидова в г. Твери (Центральный район) | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 10 500,00 |  |  |  |  |  |  | 10 500,00 | Сооружение для организации спортивных занятий; пропускная способность – 300 чел/смена; S = 132 949 м2 | Увеличение удельного веса населения города Твери, система-тически занима-ющихся физкуль-турой и спортом; увеличения уровня обеспеченности населения города Твери спортивными сооружениями |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |
| 36 | Реконструкция стадиона «Центральный» Конно-спортивный клуб на ул. Александра Завидова в г. Твери (Центральный район) | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 595 000,00 |  |  |  |  |  |  | 595 000,00 | Сооружение для организации спортивных занятий; пропускная способность – 120 чел/смена; S = 92244 м2 | Увеличение удельного веса населения города Твери, система-тически занима-ющихся физкуль-турой и спортом; увеличения уровня обеспеченности населения города Твери спортивными сооружениями |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 151 500,00 |  |  |  |  |  |  | 151 500,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 63 500,00 |  |  |  |  |  |  | 63 500,00 |  |  |
| 37 | Спортивн-концертный комплекс с ледовой ареной и трибунами на 10 000 зрителей в микрорайоне «Южный» г. Твери | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 840 000,00 |  |  |  |  |  |  | 840 000,00 | Сооружение для организации спортивных занятий; пропускная способность – 150 чел/смена; S = 5230 м2 | Увеличение удельного веса населения города Твери, систематически занимающихся физкультурой и спортом; увеличения уровня обеспеченности населения города Твери спорти-вными залами |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 270 360,00 |  |  |  |  |  |  | 270 360,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 89 640,00 |  |  |  |  |  |  | 89 640,00 |  |  |
| 38 | Строительство объекта «Многофункциональный молодежный центр» в микрорайоне «Мигалово» | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 105 500,00 |  |  |  |  |  |  | 105 500,00 | Многофункцио-нальный молодежный центр; пропускная способность – 100 мест; S = 1500 м2 | Увеличение доли молодых граждан города Твери, принявших участие в мероприятиях государственной молодежной политики |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 31 500,00 |  |  |  |  |  |  | 31 500,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 13 500,00 |  |  |  |  |  |  | 13 500,00 |  |  |
| 39 | Центр по видам единоборств на ул. Озерная в г. Твери Строительство объекта | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 105 500,00 |  |  |  |  |  | 105 500,00 |  | Сооружение для организации спортивных занятий; пропускная способность – 40 чел/смена; S = 2300 м2 | Увеличение удельного веса населения города Твери, систематически занимающихся физкультурой и спортом; увеличения уровня обеспеченности населения города Твери спорти-вными залами |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 31 500,00 |  |  |  |  |  | 31 500,00 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 13 500,00 |  |  |  |  |  | 13 500,00 |  |  |  |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Передача в муниципальную собственность бывшего Дома офицеров в микрорайоне «Мамулино» (ул. Дружинная), проведение ремонтных работ | Администр. г.Твери | Бюджет города | 15 000,00 |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  | Учреждение культуры; пропускная способность – 50 чел./смена; S = 2000 м2 | Прирост участников клубных формирований |
| 41 | Открытие филиалов Художественной школы имени В.А. Серова в Московском и Заволжском районах города | Администр. г.Твери | Бюджет города | 100 000,00 |  |  |  |  |  | 100 000,00 |  | Учреждение культуры; пропускная способность – 20 чел./смена; S = 200 м2 | Увеличение удельного веса детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования |
| 40 | Строительство Культурно-досугового центра в микрорайоне «Южный» | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 105 500,00 |  |  |  |  |  | 105 500,00 |  | Учреждение культуры; пропускная способность – 100 чел./смена; S = 1500 м2 | Прирост участников клубных формирований |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 31 500,00 |  |  |  |  |  | 31 500,00 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 13 500,00 |  |  |  |  |  | 13 500,00 |  |  |  |
| 41 | Строительство Культурно-досугового центра в микрорайоне «Юность» | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 105 500,00 |  |  |  |  |  |  | 105 500,00 | Учреждение культуры; пропускная способность – 100 чел./смена; S = 1500 м2 | Прирост участников клубных формирований |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 31 500,00 |  |  |  |  |  |  | 31 500,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 13 500,00 |  |  |  |  |  |  | 13 500,00 |  |  |
| 42 | Открытие муниципаль-ного музея в микрорайоне «Южный» | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 189 000,00 |  |  |  |  |  | 189 000,00 |  | Учреждение культуры; пропускная способность – 30 чел./смена; S = 600 м2 | Увеличение удельного веса детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования; прирост участников клубных формирований |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 60 831,00 |  |  |  |  |  | 60 831,00 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 20 169,00 |  |  |  |  |  | 20 169,00 |  |  |  |
| 43 | Строительстиво Детской школы искусств в Пролетарском районе (микрорайон «Первомайский») | Администр. г.Твери | Федерал. бюджет | 189 000,00 |  |  |  |  |  |  | 189 000,00 | Учреждение культуры; пропускная способность – 25 чел./смена; S = 600 м2 | Увеличение удельного веса детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 60 831,00 |  |  |  |  |  |  | 60 831,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 20 169,00 |  |  |  |  |  |  | 20 169,00 |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Строительство детской областной клинической больницы в г. Твери | Дирекция по строительству детской областной клинической больницы | Федерал. бюджет | 4 658 300,00 | 2 222 400,00 | 2 216 500,00 | 219 400,00 |  |  |  |  | Учреждение здравоохранения, 420 коек | Введение в экс-плуатацию новых (реконструиру-емых) зданий для размещения медицинских организаций государственной системы здравоохранения |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 1 162 741,40 | 423 314,30 | 422 190,50 | 317 236,60 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Реконструкция ГБУЗ ТО «Областной клинический кардиологический диспансер» (надстройка 4 этажа); Комсомольский пр-т, 19 | Министер-ство здраво-охранения Тверской области | Бюджет Тверской области | 30 700,00 |  |  |  | 30 700,00 |  |  |  | Учреждение здравоохранения; S = 4520 м2 | Введение в экс-плуатацию новых (реконструиру-емых) зданий для размещения медицинских организаций государственной системы здравоохранения |
| 46 | Строительство нового здания ГБУЗ ТО «Областной клинический врачебно-физкультурный диспансер» | Министер-ство здраво-охранения Тверской области | Федерал. бюджет | 630 000,00 |  |  |  |  |  |  | 630 000,00 | Учреждение здравоохранения; S = 1800 м2 | Введение в экс-плуатацию новых (реконструиру-емых) зданий для размещения медицинских организаций государственной системы здравоохранения |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 270 000,0 |  |  |  |  |  |  | 270 000,0 |  |  |
| 47 | Строительство нового лечебного корпуса в поселке Власьево на территории туберкулезного отделения № 2 ГКУЗ ТО «Тверской областной противотуберкулёзный центр» | Министер-ство здраво-охранения Тверской области | Федерал. бюджет | 535 850,00 |  |  |  |  | 535 850,00 |  |  | Учреждение здравоохранения; пропускная способность – 140 коек | Введение в экс-плуатацию новых (реконструиру-емых) зданий для размещения медицинских организаций государственной системы здравоохранения |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 229 650,00 |  |  |  |  | 229 650,00 |  |  |  |  |
| 48 | Строительство нового здания ГБУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника» (перевод учреждения из 1-го этажа жилого дома) | Министер-ство здраво-охранения Тверской области | Федерал. бюджет | 280 000,00 |  |  |  | 280 000,00 |  |  |  | Учреждение здравоохранения; S = 1200 м2 | Введение в экс-плуатацию новых (реконструиру-емых) зданий для размещения медицинских организаций государственной системы здравоохранения |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 120 000,00 |  |  |  | 120 000,00 |  |  |  |  |  |
| 49 | Строительство ГБУЗ ТО «Детская областная инфекционная больница» на 100 коек в г. Твери | Министер-ство здраво-охранения Тверской области | Федерал. бюджет | 630 000,00 |  |  |  |  |  | 630 000,00 |  | Учреждение здравоохранения; пропускная способность – 100 коек | Введение в экс-плуатацию новых (реконструиру-емых) зданий для размещения медицинских организаций государственной системы здравоохранения |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 270 000,0 |  |  |  |  |  | 270 000,0 |  |  |  |
| 50 | Строительство (открытие на базе существующих площадей) 6 офисов врачей общей практики в микрорайонах Мамулино, Мамулино-2, Брусилово, ДРСУ-2, Мигалово (2 участка) | Министер-ство здраво-охранения Тверской области | Федерал. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждение здравоохранения | Введение в экс-плуатацию новых (реконструиру-емых) зданий для размещения медицинских организаций государственной системы здравоохранения |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 150 000,00 |  |  |  |  | 75 000,00 | 75 000,00 |  |  |  |
| 51 | Строительство (открытие на базе существующих площадей) 1 офиса врача общей практики на 2 участка в п. Элеватор | Министер-ство здраво-охранения Тверской области | Федерал. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждение здравоохранения | Введение в экс-плуатацию новых (реконструиру-емых) зданий для размещения медицинских организаций государственной системы здравоохранения |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 50 000,00 |  |  |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  |
| 52 | Строительство (открытие на базе существующих площадей) 3 офиса врачей общей практики в микрорайоне «Радужный» | Министер-ство здраво-охранения Тверской области | Федерал. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждение здравоохранения | Введение в экс-плуатацию новых (реконструиру-емых) зданий для размещения медицинских организаций государственной системы здравоохранения |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 75 000,00 |  |  |  |  | 25 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
| 53 | Реконструкция здания для размещения ГБУЗ ТО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» по адресу: город Тверь, улица Баррикадная,12 | Министер-ство здраво-охранения Тверской области | Федерал. бюджет | 115 500,00 |  |  |  |  | 115 500,00 |  |  | Учреждение здравоохранения | Введение в экс-плуатацию новых (реконструиру-емых) зданий для размещения медицинских организаций государственной системы здравоохранения |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 49 500,00 |  |  |  |  | 49 500,00 |  |  |  |  |
| 54 | Строительство здания для размещения подстанции скорой медицинской помощи в Заволжском районе города Твери. Вывод подстанции из 1 этажа жилого дома по адресу: ул. З. Коноплянниковой, д. 12 | Министер-ство здраво-охранения Тверской области | Федерал. бюджет | 595 000,00 |  |  |  |  |  |  | 595 000,00 | Учреждение здравоохранения | Введение в экс-плуатацию новых (реконструиру-емых) зданий для размещения медицинских организаций государственной системы здравоохранения |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 151 500,00 |  |  |  |  |  |  | 151 500,00 |  |  |
| 55 | Строительство подстанции скорой медицинской помощи в микрорайоне «Южный» Московского района г. Твери. Вывод подстанции из 1 этажа жилого дома по адресу ул. Королева, д. 4 | Министер-ство здраво-охранения Тверской области | Федерал. бюджет | 189 000,00 |  |  |  |  |  |  | 189 000,00 | Учреждение здравоохранения | Введение в экс-плуатацию новых (реконструиру-емых) зданий для размещения медицинских организаций государственной системы здравоохранения |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 60 831,00 |  |  |  |  |  |  | 60 831,00 |  |  |
| 56 | Реконструкция гаражей центральной подстанции скорой медицинской помощи в г. Твери по адресу ул. Троицкая, д. 49 | Министер-ство здраво-охранения Тверской области | Федерал. бюджет | 140 000,00 |  |  |  |  |  | 140 000,00 |  | Учреждение здравоохранения | Введение в экс-плуатацию новых (реконструиру-емых) зданий для размещения медицинских организаций государственной системы здравоохранения |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 45 060,00 |  |  |  |  |  | 45 060,00 |  |  |  |
| 57 | Строительство нового здания лабораторно-административного корпуса Государственное казенное учреждение Тверской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Вывод учреждения из здания по адресу ул. Бобкова, д. 10а | Министер-ство здраво-охранения Тверской области | Федерал. бюджет | 595 000,00 |  |  |  |  |  |  | 595 000,00 | Учреждение здравоохранения | Введение в экс-плуатацию новых (реконструиру-емых) зданий для размещения медицинских организаций государственной системы здравоохранения |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 151 500,00 |  |  |  |  |  |  | 151 500,00 |  |  |
|  |  | ИТОГО: | Федерал. бюджет | 19 176 750,50 | 2 799 031,30 | 2 818 345,90 | 774 038,10 | 1 300 092,20 | 2 800 551,80 | 2 620 600,00 | 6 064 092,20 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тверской области | 7 287 869,90 | 984 814,70 | 811 325,00 | 850 215,00 | 520 813,80 | 1 014703,60 | 978 362,00 | 2 127 635,80 |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Твери | 1 431 836,30 | 226 407,10 | 20 105,00 | 0,00 | 116 640,00 | 219707,2 | 216 818,00 | 632 859,00 |  |  |
|  |  |  | Частные инвестиции | 920 000,00 | 20 000,00 | 155 000,00 | 40 000,00 | 175 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 | 350 000,00 |  |  |
|  |  | Всего: |  | 28 816 456,70 | 4 030 253,10 | 3 804 775,90 | 1 664 253,10 | 2 112 546,00 | 4 064 962,60 | 3 935 780,00 | 9 174 587,00 |  |  |

*    Программа комплексного развития социальной инфраструктуры является концептуальным документом и не влечет возникновения расходных обязательств, конкретизация сумм расходов и возникновение расходных обязательств происходит с помощью таких инструментов как муниципальные и государственные программы;

** представленные технико-экономические параметры объектов  не являются окончательными, могут быть изменены в большую или меньшую сторону на этапе проектирования, не указанные параметры уточняются также на этапе проектирования;