Приложение

к постановлению Администрации города Твери

от «19» июня  2019 №  625

# «Приложение

к постановлению Администрации города Твери

от 29.12. 2017 № 1806

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

города Твери «Формирование современной городской среды»

на 2018 - 2024 годы

Тверь

2017

## Паспорт

муниципальной программы города Твери

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Заволжского района в городе Твери; Администрация Московского района в городе Твери; Администрация Пролетарского района в городе Твери; Администрация Центрального района в городе Твери; департамент экономического развития администрации города Твери; департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018 - 2024 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории города |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования»; задача 2 «Благоустройство дворовых территорий»; задача 3 «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города»; задача 4 «Обеспечение создания и содержания мест захоронений» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к концу 2024 года следующих результатов: - увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий составит 34,7 %; - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составит 45,5 %; - увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования, приходящейся на 1 жителя, на 1,1 кв. м; - содержание парков и скверов общей площадью 2 009,1 тыс. кв. м; - общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города, 16 800 штук |
| Индикаторы (показатели) муниципальной программы | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя; общая площадь содержания парков и скверов; общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города; значения целевых индикаторов и показателей программы приведены в приложении 2 к программе |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 400 997,2 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации: 2018 год – 591 828,6 тыс. руб., из них: - средства бюджета города Твери – 331 609,3 тыс. руб.; - средства бюджета Тверской области – 169 379,3 тыс. руб.; - безвозмездные поступления от населения города и юридических лиц – 4 643,8 тыс. руб.; 2019 год – 478 211,8 тыс. руб.: - средства бюджета города Твери – 289 102,9 тыс. руб.; - средства бюджета Тверской области – 185 208,0 тыс. руб.; - безвозмездные поступления от населения города и юридических лиц – 3 900,9 тыс. руб.; 2020 год – 445 092,8 тыс. руб.: - средства бюджета города Твери – 281 428,3 тыс. руб.; - средства бюджета Тверской области – 163 664,5 тыс. руб.; 2021 год – 262 964,0 тыс. руб.: - средства бюджета города Твери – 261 428,3 тыс. руб.; - средства бюджета Тверской области – 1 535,7 тыс. руб.; 2022 год – 274 611,4 тыс. руб.: - средства бюджета города Твери – 273 210,3 тыс. руб.; - средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.; 2023 год – 274 611,4 тыс. руб.: - средства бюджета города Твери – 273 210,3 тыс. руб.; - средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб. 2024 год – 264 611,4 тыс. руб.: - средства бюджета города Твери – 263 210,3 тыс. руб.; - средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб. Источники финансирования Программы - средства бюджета города Твери, средства бюджета Тверской области и безвозмездные поступления от населения города и юридических лиц |

## Раздел 1.

Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Современная городская среда должна соответствовать требованиям безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить социальную напряженность и способствовать решению социально-демографических проблем.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является формирование городской среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе повышение уровня благоустройства территорий.

Благоустройство территории города включает комплекс мероприятий по содержанию городских территорий, по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы направлена на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения на территории города Твери.

Территория города Твери административно делится на четыре района: Заволжский, Московский, Пролетарский и Центральный. Площадь территорий общего пользования города Твери составляет 152,2 кв. км.

Каждый из районов представляет собой административную единицу с развитой многоотраслевой экономикой, разветвленной сетью предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сетью объектов культуры и учебных заведений.

Информация о благоустройстве основных объектов приведена в таблице 1.1.

### Таблица 1.1

| Наименование районов города | Численность населения (тыс. чел.) | Парки, скверы, зоны отдыха (ед.) | Памятные места (ед.) | Братские воинские захоронения (ед.) | Фонтаны (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заволжский район | 144,4 | 25 | 10 | 3 | 3 |
| Московский район | 123,8 | 28 | 2 | 5 | 2 |
| Пролетарский район | 96,5 | 35 | 3 | 1 | 4 |
| Центральный район | 54,7 | 25 | - | - | 1 |

Для придания городу респектабельности необходимы проведение комплексного благоустройства территории города, рациональное размещение зеленых насаждений на открытых, свободных от застройки территориях; содержание зеленой части города по центральным улицам вдоль магистральных дорог; реконструкция и обновление зеленых насаждений улиц и парков, посадка деревьев и кустарников; разбивка новых газонов, цветников и скверов.

В последнее время реализуемые мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований не были основаны на комплексном подходе к решению проблемы, действовали точечно, не имея критериев оценки эффективности и минимальных параметров необходимых работ.

В целях повышения эстетической и, как следствие, туристической привлекательности городских территорий, создания благоприятных условий для отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в частности, парков, скверов, зеленых зон, пойм рек и пр.

Вопросы обеспечения надлежащего состояния и комфортности городской среды, включая озеленение и насыщение городской территории объектами благоустройства, для Твери остаются актуальными и требуют программного решения.

В рамках работ по содержанию территории города осуществляются работы по летней и зимней уборке территорий парков и скверов, содержанию видовых и памятных мест, обслуживанию фонтанов и малых архитектурных форм.

При зимней уборке территорий парков обеспечивается два основных вида работ: уборка тротуаров вручную и обеспечение мероприятий, направленных на борьбу с гололедом, в рамках которых производятся посыпка тротуаров пескосоляной смесью, а также механическое подметание тротуаров.

Основными задачами по летней уборке видовых и памятных мест города являются: уборка мусора в зеленых зонах, сбор случайного мусора, уборка зеленых зон от листьев и сучьев, косьба газонов и вывоз скошенной травы, механическая и ручная уборка тротуаров.

Большое внимание уделяется работам по обрезке и валке деревьев на территории районов и вдоль магистральных дорог.

Ежегодно для сохранения оборудования и чаш фонтанов проводятся работы по консервации (расконсервации), ремонт насосного оборудования, конструктивных элементов фонтанов, а также оплата за услуги по энергопотреблению.

Для качественного содержания и обслуживания воинских и братских захоронений осуществляется очистка территории от самосевов деревьев, сорной травы, проводится косьба, сбор случайного мусора, посадка и уход за цветниками, обновляется покраска монументов, очистка гранитных поверхностей, ремонт плиточного покрытия территорий, окраска и ремонт ограждений, малых архитектурных форм.

Из-за участившихся случаев проявления вандализма значительное количество элементов детского оборудования на территории города приходит в негодность и нуждается в ремонте, очистке от надписей, а порой и в полном восстановлении. Для поддержания состояния детских и спортивных площадок, установленных на территории города, необходимо выполнять работы по очистке и покраске детского оборудования, ремонту деталей и подсыпке песком песочниц на детских площадках.

Для праздничного оформления облика города в период проведения новогодних мероприятий осуществляются работы по праздничному оформлению (баннеры), ремонту и подключению праздничной иллюминации, монтажу искусственных новогодних елей (с новогодними украшениями).

Особое внимание на городской территории уделяется работе по содержанию и развитию сетей наружного освещения.

Наружное освещение в городе Твери имеется на 802 дорогах, протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных - 440 км. Общая протяженность воздушных и кабельных линий составляет 736 км. Процент горения светильников наружного освещения в городе составляет 95%. Количество светильников, находящихся на обслуживании, - 21271 единица. Вместе с тем необходимо отметить, что в связи с появлением новых функциональных зон необходимо увеличивать объемы работ по вводу новых светоточек и линий.

К основным проблемам в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий города Твери относятся:

- высокая степень износа асфальтобетонного покрытия;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

- отсутствие элементов благоустройства, таких как скамейки, урны, детские и спортивные площадки;

- несоответствие уровня освещения требованиям национальных стандартов;

- зрелое и перестойное состояние зеленых насаждений, разрушение травяного покрытия газонов, недостаточный уровень озеленения;

- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха, ограниченность доступа и передвижения;

- отсутствие данных об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в пользовании (собственности) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В 2017 году в городе Твери реализована подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство города Твери» на 2015 - 2020 годы, в рамках которой выполнено благоустройство 49 дворовых и 4 общественных территорий.

Учитывая, что проблемы комплексного благоустройства городских территорий не могут быть решены в пределах одного финансового года, а также основываясь на опыте реализации программных мероприятий в сфере благоустройства в 2017 году, возникла необходимость разработки отдельной муниципальной программы, направленной на формирование комфортной городской среды в городе Твери в долгосрочном периоде.

Отдельно стоит отметить, что на территории города Твери успешно реализуются мероприятия по благоустройству муниципальных общественных территорий с привлечением средств юридических лиц и физических лиц в рамках программы поддержки местных инициатив.

С учетом данного опыта для обеспечения комплексного подхода к благоустройству городских территорий планируется реализация мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные мероприятия по благоустройству будут осуществляться в соответствии с соглашениями, заключенными с администрациями районов города Твери.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц, приведен в приложении 7 к настоящей муниципальной программе.

Кроме того, в связи с большим количеством индивидуальных жилых домостроений на территории города Твери будут реализованы мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с приложением  8 к настоящей муниципальной программе.

В 2016 году город Тверь принял участие в программе поддержки местных инициатив, благодаря чему было реализовано 11 проектов по благоустройству дворовых территорий, в 2017 году продолжилась реализация программы, в рамках которой реализовано 26 проектов.

В целях улучшения экологического состояния территории города и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня санитарного состояния территории города осуществляются работы: по вывозу крупногабаритного мусора из бункеров, расположенных на территории города; по установке контейнерных площадок в местах скопления людей вдоль магистральных дорог и на территориях районов города; по санитарной уборке города на период массовых мероприятий (уборка мусора в зеленых зонах, сбор случайного мусора, вывоз мусора в полиэтиленовых пакетах, очистка урн и вывоз мусора).

Санитарное состояние территорий общего пользования должно соответствовать требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР 05.08.1988        № 4690-88). Требования к содержанию городской территории и внешнему облику города также определены Правилами благоустройства города Твери.

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос ликвидации несанкционированных навалов мусора на территории города.

С ростом города, увеличением городского населения, развитием его промышленности становится все более сложной проблема охраны окружающей среды, создания нормальных условий для жизни и деятельности человека. Происходит наиболее интенсивное накопление твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ), которое при неправильном и несвоевременном удалении и обезвреживании может серьезно загрязнять окружающую природную среду.

В целях проведения комплекса противоаварийных мероприятий, подготовки к рекультивации санкционированной свалки города Твери будет продолжаться работа по приобретению и поставке грунта для пересыпки рабочих карт.

Организация регулирования численности безнадзорных животных на территории Московского, Заволжского, Пролетарского и Центрального районов проводится в соответствии с Законом Тверской области от 02.07.2013 № 49-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных», постановлением Правительства Тверской области от 02.07.2013 № 287-пп «О Порядке организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Тверской области».

К муниципальному образованию городу Твери относятся 6 муниципальных кладбищ (Дмитрово-Черкассы, Лебедево, Николо-Малица, Заволжское, Б. Перемерки, Первомайское) общей площадью 227,08 га.

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронений направлена на повышение качества услуг, предоставляемых населению, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий кладбищ, повышение комфортности посетителей мест погребений, в том числе в дни массового посещения.

Отдельно стоит отметить внедренный практический опыт реализации проектов по инициативному бюджетированию Администрацией города Твери в период с 2016 по 2017 годы. При софинансировании из регионального бюджета за 2 года было реализовано 37 проектов по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования на сумму 33 миллиона рублей, из которых 7 миллионов - добровольное софинансирование жителей. Наиболее популярными стали проекты по оборудованию системы видеонаблюдения «Безопасный двор», а также проекты по установке и модернизации детских игровых и спортивных комплексов.

Таким образом, комплексный механизм реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, отвечающий современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающий масштабное вовлечение граждан, позволит создать целостные проекты, предусматривающие высокий уровень архитектурного исполнения, функциональность и доступность территории города Твери.

На основании изложенного, учитывая положения федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», разработана муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы.

### Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы

При определении приоритетов политики Администрации города Твери в сфере благоустройства были учтены:

- основные направления государственной политики, заявленные в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 01.12.2016;

- положения федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- направления региональной политики в сфере благоустройства в рамках реализации на территории Тверской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- основные положения Стратегии развития города Твери до 2030 года «К самому благоустроенному городу России!» (решение Тверской городской Думы от 23.04.2014 № 170).

На основании изложенного Администрация города Твери в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на период 2018 - 2024 годов определяет системное повышение качества и комфортности городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству, проектов комплексного благоустройства дворовых территорий МКД и территорий общего пользования, подготовленных с учетом мнения населения.

Основной целью реализации данного приоритетного направления является повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан.

Нормативная стоимость работ по благоустройству определяется согласно территориальным сметным нормативам Тверской области, внесенным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.05.2015 № 337/пр в федеральный реестр сметных нормативов.

Единичные расценки уточняются на основании «Сборника средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен для Тверской области», издаваемого государственным бюджетным учреждением Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» (ГБУ «Тверской РЦЦС»).

### Благоустройство территорий общего пользования

Одним из приоритетных направлений развития города Твери является повышение уровня благоустройства территорий города, в том числе общественных пространств. Повышение благоустройства территорий общего пользования способствует созданию привлекательного образа города, повышению уровня комфортности и безопасности проживания граждан на его территории. Комплексный подход к реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства городских территорий, способствует формированию комфортной и современной городской среды, росту благоустройства территорий общего пользования.

На конец 2017 года в городе Твери имеется 930 благоустроенных объектов дворовых и общественных территорий. Причем при выполнении работ по благоустройству в период с 2015 по 2017 годы приоритет отдавался ремонту (восстановлению) существующих парков, скверов и зеленых зон. Так, в 2015 году были выполнены следующие работы:

- работы по благоустройству сквера на проспекте Калинина;

- ремонтно-восстановительные работы мемориального комплекса «Обелиск Победы» с заменой плиточного покрытия, обустройством наружного освещения, видеонаблюдения, установкой звукового оборудования;

- ремонт тротуаров и площадок на Тверской площади;

- благоустройство площади Славы;

- благоустройство набережной реки Волги (набережная Михаила Ярославича).

В 2016 году начаты работы по обустройству поймы реки Тьмаки, I этап (ландшафтный парк). На данном объекте необходимо завершение работ, что позволит увеличить площадь благоустроенных городских территорий на 140,7 тыс. кв. метров (14 гектаров).

В 2017 году реализованы проекты по благоустройству пяти общественных пространств общей площадью 19,4 га (бульвар Радищева от Тверского проспекта до Свободного переулка, бульвар Цанова, II этап благоустройства поймы реки Тьмаки, сквер Казакова и благоустройство площади Победы).

Таким образом, за последние 3 года в период с 2015 по 2017 годы были проведены работы по благоустройству 12 территорий общего пользования площадью 33,1 га. Вместе с тем стоит отметить, что проведенное благоустройство не имело системного подхода в связи с применением принципа точечного благоустройства либо завершения недоделанных работ на отдельных объектах. Именно поэтому главная задача настоящей муниципальной программы - переход к системному благоустройству территорий общего пользования на основании инвентаризации, при этом проводить работы не только по восстановлению пешеходных пространств, но и развивать территории с точки зрения приобретения функциональности. Территории общего пользования должны становиться полноценными общественными пространствами, каждое из которых должно иметь свое функциональное значение: зона активного отдыха, игровая зона и т.д. В связи с этим в рамках реализации настоящей муниципальной программы планируется в течение 6 лет провести работы по благоустройству не менее чем 30 общественных пространств с учетом современных требований: повышение функциональности территорий, создание безбарьерного пешеходного пространства, эффективное использование территорий общего пользования в контексте городской застройки.

В перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий входят:

- благоустройство парков, скверов, бульваров и набережных;

- благоустройство места для купания (пляжа);

- устройство (реконструкция) детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство городских площадей;

- благоустройство или организация муниципальных рынков;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство иных территорий общего пользования.

Мероприятия по благоустройству общественных пространств выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным пространствам и иным элементам городской инфраструктуры. В рамках реализации программы необходимо выполнить следующие мероприятия:

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения;

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом их реальной необходимости;

- обязательное привлечение представителей общественных организаций инвалидов к общественному обсуждению проектов по благоустройству, реализуемых в рамках настоящей муниципальной программы;

- обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования зрелищных мероприятий, проводимых на открытых эстрадах, в «зеленых театрах»;

- устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах.

### Благоустройство дворовых территорий

По состоянию на 01.01.2017 общее количество многоквартирных жилых домов (далее - МКД) на территории города Твери составляло - 3394 (таблица 1.2).

#### Таблица 1.2

|  | Количество жителей, тыс. чел. |  | Количество МКД, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из них проживают в МКД |  |
| город Тверь | 419,4 | 331,2 | 3394 |

Благоустройство придомовых территорий МКД напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает комфортные условия для отдыха и досуга жильцам МКД. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к МКД, а также наличие на придомовых территориях спортивных и детских игровых площадок, отвечающих всем современным требованиям.

Следует отметить, что количество МКД постоянно растет. Так, в 2014 году было введено 37 МКД, в 2015 году - 42 МКД, в 2016 году - 36 МКД. При этом в проведении ремонта особо остро нуждаются придомовые территории МКД, введенных в эксплуатацию более 10 - 15 лет назад.

В 2015 году выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД, затронувшие уже 73 МКД (или 2,5% от общего количества МКД в городе Твери).

В 2016 году были выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД, затронувшие территории 131 МКД (или 4,6% от общего количества МКД в городе Твери). При этом следует отметить, что в 2016 году выполнялся ямочный (аварийный) ремонт асфальтобетонного покрытия, тогда как в 2014 и 2015 году выполнялись работы по полной замене покрытия, установке бортового камня и т.д.

Помимо ремонта асфальтобетонного покрытия на территории города Твери выполнялись работы по установке новых спортивных и детских игровых комплексов. Так, в 2014 году было обустроено 15, в 2015 году - 10, а в 2016 году - 25, в 2017 году - 16 спортивных и детских игровых комплексов.

Кроме установки новых детских и спортивных игровых комплексов выполнялись работы по ремонту существующих комплексов: в 2014 году отремонтировано более 26; в 2015 году - более 151; в 2016 году - более 120, в 2017 - 50 спортивных и детских комплексов.

Работы по повышению уровня благоустройства дворовых территорий МКД осуществляются в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями видов работ по ремонту дворовых территорий, по благоустройству дворовых территорий МКД.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий содержит ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора), ремонт пешеходных дорожек, тротуаров, устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания) софинансируемых за счет средств, полученных городом Тверью в качестве субсидии из бюджета Тверской области и из федерального бюджета (далее - минимальный перечень работ по благоустройству). При проведении работ по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня видов работ в рамках реализации программы собственники помещений в МКД, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), должны обеспечить свое трудовое участие. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

Очередность мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня видов работ в рамках реализации программы определяется с учетом:

- сроков поступления предложений о включении дворовой территории от заинтересованных лиц и при наличии решения собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД;

- сроков проведения мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ (планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и инженерных систем и иных условий.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД включает оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству).

Общая характеристика минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий МКД представлена в таблице 1.3.

#### Таблица 1.3

Общая характеристика

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| --- | --- |
| Ремонт дворовых проездов. Обеспечение освещения дворовых территорий. Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора). Ремонт пешеходных дорожек (тротуаров). Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания). | Оборудование детских и (или) спортивных площадок. Оборудование автомобильных парковок. Выполнение работ по озеленению. |
| Форма участия заинтересованных лиц: - трудовое участие заинтересованных лиц в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | Форма участия заинтересованных лиц: - трудовое участие заинтересованных лиц в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации; - финансовое участие (не менее 20% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории) |

Дополнительный перечень работ по благоустройству формируется на основании решений собственников помещений МКД, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений МКД, и реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству. Дополнительный перечень работ предполагает наличие:

- финансового участия заинтересованных лиц в размере не менее 20% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

- решения собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД.

## Раздел 2.

Цели муниципальной программы

Цель муниципальной программы - «Повышение уровня благоустройства территории города».

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

а) показатель 1 «Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий»;

б) показатель 2 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий»;

в) показатель 3 «Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя»;

г) показатель 4 «Общая площадь содержания парков и скверов»;

д) показатель 5 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города».

Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

## Раздел 3.

Задачи муниципальной программы

Реализация цели осуществляется за счет решения следующих задач:

а) задача 1 «Благоустройство территории общего пользования».

Показатель 1 «Площадь благоустроенных общественных территорий».

Показатель 2 «Количество благоустроенных территорий общего пользования».

Показатель 3 «Обеспечение нормативной освещенности улиц».

Показатель 4 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города».

Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов».

Показатель 6 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений».

Показатель 7 «Общее количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города»;

б) задача 2 «Благоустройство дворовых территорий».

Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 3 «Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий».

Показатель 4 «Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан».

Показатель 5 «Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий».

Показатель 6 «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями»;

в) задача 3 «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города».

Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города».

Показатель 2 «Количество отловленных животных».

Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозных) на территории города»;

г) задача 4 «Обеспечение создания и содержания мест захоронений».

Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ».

## Раздел 4.

Мероприятия муниципальной программы

1. Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) административное мероприятие 1.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования».

Показатель 1 «Количество разработанных дизайн-проектов».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

б) мероприятие 1.02 «Благоустройство территорий общего пользования».

Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий».

Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

в) административное мероприятие 1.03 «Организация отбора благоустроенных территорий для участия в областном конкурсе».

Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

г) мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов».

Показатель 1 «Количество обслуживаемых фонтанов».

Показатель 2 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Заволжского района».

Показатель 3 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Пролетарского района».

Показатель 4 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Московского района».

Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Центрального района».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

д) мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений».

Показатель 1 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений».

Показатель 2 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Заволжского района».

Показатель 3 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Пролетарского района».

Показатель 4 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Московского района».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери;

е) мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города».

Показатель 1 «Общее количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации».

Показатель 2 «Общее количество установленных елей».

Показатель 3 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города».

Показатель 4 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Заволжского района».

Показатель 5 «Количество установленных елей на территории Заволжского района».

Показатель 6 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории Заволжского района».

Показатель 7 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Пролетарского района».

Показатель 8 «Количество установленных елей на территории Пролетарского района».

Показатель 9 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории Пролетарского района».

Показатель 10 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Московского района».

Показатель 11 «Количество установленных елей на территории Московского района».

Показатель 12 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории Московского района».

Показатель 13 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Центрального района».

Показатель 14 «Количество установленных елей на территории Центрального района».

Показатель 15 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории Центрального района».

Показатель 16 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери, администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

ж) мероприятие 1.07 «Обеспечение уличного освещения города».

Показатель 1 «Количество обслуживаемых светоточек на территории города».

Показатель 2 «Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

з) мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок».

Показатель 1 «Общее количество обслуживаемых детских и спортивных площадок».

Показатель 2 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Заволжского района».

Показатель 3 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Пролетарского района».

Показатель 4 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Московского района».

Показатель 5 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Центрального района».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

и) мероприятие 1.09 «Организация парковочного пространства».

Показатель 1 «Количество обслуживаемых программно-аппаратных комплексов платного парковочного пространства».

Показатель 2 «Количество организованных парковочных мест».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

к) мероприятие 1.10 «Организация благоустройства и озеленения».

Показатель 1 «Площадь цветников, подлежащих содержанию».

Показатель 2 «Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории города».

Показатель 3 «Количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города».

Показатель 4 «Объемы вывезенных порубочных остатков после обрезки и валки деревьев».

Показатель 5 «Площадь ремонта объектов благоустройства».

Показатель 6 «Площадь содержания парков и скверов».

Показатель 7 «Количество рабочих смен по использованию, содержанию, техническому оснащению парковок (парковочных мест) на платной основе».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

л) мероприятие 1.11 «Организация ярмарок».

Показатель 1 «Количество благоустроенных территорий».

Показатель 2 «Содержание ярмарочных территорий».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;

м) мероприятие 1.12 «Приобретение техники для нужд муниципального бюджетного учреждения города Твери «Зеленстрой».

Показатель 1 «Количество приобретенной техники».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

н) мероприятие 1.13 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (благоустройство территорий общего пользования).

Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий».

Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

о) мероприятие 1.14 «Пешеходный мост через р. Тьмака в г. Твери Тверской области».

Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия».

Показатель 2 «Протяженность построенного мостового сооружения».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.

2. Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) административное мероприятие 2.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу».

Показатель 1 «Количество разработанных дизайн-проектов».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

б) мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий».

Показатель 1 «Количество комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий».

Показатель 2 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Заволжском районе города».

Показатель 3 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Пролетарском районе города».

Показатель 4 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Московском районе города».

Показатель 5 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Центральном районе города».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

в) административное мероприятие 2.03 «Организация отбора благоустроенных дворовых территорий для участия в областном конкурсе».

Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

г) административное мероприятие 2.04 «Формирование паспортов благоустройства дворовых территорий».

Показатель 1 «Количество оформленных паспортов благоустройства дворовых территорий».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

д) мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов».

Показатель 1 «Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города».

Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 3 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по ремонту дворовых территорий».

Показатель 4 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Заволжского района».

Показатель 5 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Заволжского района».

Показатель 6 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по ремонту дворовых территорий на территории Заволжского района».

Показатель 7 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетарского района».

Показатель 8 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Пролетарского района».

Показатель 9 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по ремонту дворовых территорий на территории Пролетарского района».

Показатель 10 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московского района».

Показатель 11 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Московского района».

Показатель 12 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по ремонту дворовых территорий на территории Московского района».

Показатель 13 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Центрального района».

Показатель 14 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Центрального района».

Показатель 15 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по ремонту дворовых территорий на территории Центрального района».

Показатель 16 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Твери».

Показатель 17 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории города Твери».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

е) административное мероприятие 2.06 «Организация и сбор заявок на ремонт дворовых территорий».

Показатель 1 «Количество принятых заявок».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

ж) мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив».

Показатель 1 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 3 «Площадь благоустроенной территории в частном секторе в Заволжском районе».

Показатель 4 «Площадь отремонтированной дворовой территории в Заволжском районе»

Показатель 5 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе».

Показатель 6 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе».

Показатель 7 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе».

Показатель 8 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе».

Показатель 9 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе».

Показатель 10 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе».

Показатель 11 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе».

Показатель 12 «Площадь благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)».

Показатель 13 «Количество благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери и департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

з) мероприятие 2.08 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (комплексное благоустройство дворовых территорий).

Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 3 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города».

Показатель 4 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города».

Показатель 5 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города».

Показатель 6 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города».

Показатель 7 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города».

Показатель 8 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города».

Показатель 9 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города».

Показатель 10 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери.

3. Решение задачи 3 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города».

Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города».

Показатель 2 «Объем вывезенного мусора с территории Заволжского района».

Показатель 3 «Объем вывезенного мусора с территории Пролетарского района».

Показатель 4 «Объем вывезенного мусора с территории Московского района».

Показатель 5 «Объем вывезенного мусора с территории Центрального района».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

б) мероприятие 3.02 «Приобретение и поставка грунта для пересыпки полигона ТБО с целью проведения комплекса противоаварийных мероприятий».

Показатель 1 «Объем поставленного грунта на полигон твердых бытовых отходов».

Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

в) мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных».

Показатель 1 «Количество отловленных животных».

Показатель 2 «Количество отловленных животных в Заволжском районе города».

Показатель 3 «Количество отловленных животных в Пролетарском районе города».

Показатель 4 «Количество отловленных животных в Московском районе города».

Показатель 5 «Количество отловленных животных в Центральном районе города».

Показатель 6 «Количество рабочих смен по организации работ по отлову безнадзорных животных».

Показатель 7 «Количество отловленных животных на территории города».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери и департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

г) мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города».

Показатель 1 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города».

Показатель 2 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Заволжского района».

Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Пролетарского района».

Показатель 4 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Московского района».

Показатель 5 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Центрального района».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

д) Мероприятие 3.05 «Приобретение техники и инвентаря для нужд МБУ «Зеленстрой»».

Показатель 1 «Количество приобретенной техники».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

е) Мероприятие 3.06 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением мероприятий по содержанию животных без владельцев, обитающих на территории города Твери, социально-ориентированным некоммерческим организациям».

Показатель 1 «Количество приобретенного оборудования и техники».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

ж) Мероприятие 3.07 «Возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по содержанию животных без владельцев, обитающих на территории города Твери, социально-ориентированным некоммерческим организациям»;

Показатель 1 «Количество принятых животных».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.

4. Решение задачи 4 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) мероприятие 4.01 «Организация и содержание мест захоронения».

Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ».

Показатель 2 «Обеспеченность круглосуточной охраны».

Показатель 3 «Количество выделенных мест под захоронение».

Показатель 4 «Количество выданных пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ».

Показатель 5 «Количество выданных справок о месте захоронения из архивного фонда захоронений».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

б) мероприятие 4.02 «Новое кладбище».

Показатель 1 «Количество разработанных инженерных изысканий».

Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

в) мероприятие 4.03 «Кладбище «Заволжское».

Показатель 1 «Количество мест захоронения».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.

Значения показателей мероприятий муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

## Раздел 5.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации

муниципальной программы

Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы, в разрезе задач по годам реализации программы приводится в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Годы реализации программы | Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы |  |  |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | задача 1 | задача 2 | задача 3 | задача 4 |  |
| 2018 | 325 992,6 | 147 061,2 | 7 230,3 | 25 348,3 | 505 632,4 |
| 2019 | 328 373,5 | 98 424,8 | 13 132,7 | 38 280,8 | 478 211,8 |
| 2020 | 387 403,9 | 25 190,3 | 7 150,3 | 25 348,3 | 445 092,8 |
| 2021 | 209 134,0 | 25 190,3 | 7 133,9 | 21 505,8 | 262 964,0 |
| 2022 | 209 134,0 | 25 190,3 | 8 781,3 | 31 505,8 | 274 611,4 |
| 2023 | 209 134,0 | 25 190,3 | 8 781,3 | 31 505,8 | 274 611,4 |
| 2024 | 209 134,0 | 25 190,3 | 8 781,3 | 21 505,8 | 264 611,4 |
| Всего, тыс. руб. | 1 878 306,0 | 371 437,5 | 60 991,1 | 195 000,6 | 2 505 735,2 |

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета города Твери, бюджета Тверской области и безвозмездные поступления от населения города и юридических лиц.

## Раздел 6.

Механизм реализации муниципальной программы

### 6.1. Управление реализацией муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы на основании ежегодных планов мероприятий по реализации муниципальной программы. Реализация мероприятий осуществляется с участием Тверского городского муниципального бюджетного учреждения по вопросам организации похоронного дела «Радуница», муниципального бюджетного учреждения города Твери «Зеленстрой» (далее - участники муниципальной программы).

Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы (далее - План) предусматривает распределение обязанностей между исполнителями муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы в рамках компетенции ежегодно в срок до 1 февраля представляют ответственному исполнителю в печатной и электронной формах предложения для включения в План в соответствии с требованиями пункта 4.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 (далее - Порядок).

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта осуществляет разработку годового плана реализации муниципальной программы с учетом предложений соисполнителей и обеспечивает его утверждение распоряжением Администрации города Твери.

Структурные подразделения, являющиеся исполнителями и участниками программы, обеспечивают своевременное и полное выполнение мероприятий муниципальной программы в соответствии с Планом.

Ответственный исполнитель муниципальной программы при необходимости готовит изменения в План.

Исполнители муниципальной программы:

1) обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке требуемой документации по мероприятиям муниципальной программы;

2) обеспечивают надлежащий контроль за проводимыми работами (услугами);

3) принимают выполненные подрядчиками работы (услуги);

4) утверждают акты выполненных работ (услуг);

5) представляют департаменту финансов администрации города Твери:

- муниципальные контракты (договоры), соглашения на предоставление субсидий на выполнение работ (услуг) по реализации мероприятий муниципальной программы;

- сметы стоимости выполняемых работ (услуг) и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ (услуг);

- акты выполненных работ (услуг) по реализации мероприятий муниципальной программы и другие документы.

Действия организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы, регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на выполнение работ.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период.

Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежегодно уточняет целевые показатели, мероприятия и состав соисполнителей с учетом выделяемых финансовых средств.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы Администрации города Твери, курирующий структурное подразделение, являющееся ответственным исполнителем программы.

### 6.2. Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный исполнитель с использованием информации, предоставляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

1) формирование ежемесячной отчетности об исполнении плана реализации муниципальной программы;

2) формирование отчета о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года;

3) формирование и согласование отчетности о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Сформированная в соответствии с требованиями Порядка отчетность направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в департамент экономического развития администрации города Твери.

В рамках мониторинга реализации муниципальной программы:

Соисполнители муниципальной программы в рамках компетенции ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю в печатной и электронной формах отчет о выполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в департамент экономического развития администрации города Твери отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы в печатном и электронном виде по форме, определяемой департаментом экономического развития администрации города Твери.

Соисполнители и участники муниципальной программы по итогам 6 и 9 месяцев текущего года в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за участниками.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) формирует квартальный отчет о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года с использованием отчетной информации, представляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы;

2) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет квартальный отчет о реализации муниципальной программы (за 6 и 9 месяцев текущего года) в департамент экономического развития администрации города Твери.

Соисполнители муниципальной программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за соисполнителями, и пояснительную записку в соответствии с требованиями Порядка.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 8 к Порядку;

2) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экспертизу в департамент экономического развития администрации города Твери и в департамент финансов администрации города Твери;

3) в срок до 5 марта года, следующего за отчетным, дорабатывает с учетом полученных замечаний и представляет доработанный отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в департамент экономического развития администрации города Твери.

### 6.3. Внесение изменений в муниципальную программу

Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 4.34 Порядка.

Соисполнители муниципальной программы в случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу направляют ответственному исполнителю муниципальной программы:

- предложения о внесении изменений в муниципальную программу;

- финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу.

Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по каждому мероприятию подпрограммы, в которое вносятся изменения или которое включается в муниципальную программу вновь.

Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит проект постановления Администрации города Твери о внесении изменений в муниципальную программу и направляет его на согласование и утверждение в установленном порядке.

Внесение изменений в муниципальную программу отражается в проекте решения Тверской городской Думы о внесении изменений в бюджет города Твери в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

Ответственный исполнитель обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в целях приведения ее в соответствие с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

### 6.4. Реализация мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых территорий

Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными правовыми актами по вопросам социально-экономического развития Тверской области и города Твери.

Условием проведения мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий является учет необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, включенный в муниципальную программу, формируется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий в муниципальную программу, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 19.10.2017 № 1383 «О реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Твери в период с 2018 по 2023 годы», представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства.

Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определяется по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с порядком инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий города Твери (далее - Порядок инвентаризации), представленным в приложении 10 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах, включенные в муниципальную программу, представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

Формирование перечня дворовых территорий МКД, подлежащих включению в муниципальную программу (далее - Перечень), осуществляется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 19.10.2017 № 1383 «О реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Твери в период с 2018 по 2023 годы».

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в соответствии с Порядком инвентаризации, представленным в приложении 10 к муниципальной программе.

Процесс подготовки и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД, включенных в Перечень, регулируется порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

Финансовое участие жителей в реализации дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории осуществляется в соответствии Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Твери, установленным в приложении 6 к муниципальной программе.

До начала проведения инвентаризации осуществляется предварительное заполнение паспортов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий.

При реализации Программы Администрации города Твери имеет право:

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству территории, расположенные вблизи МКД, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству дворовые территории, собственники помещений МКД которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

В отношении дворовых территорий, на которых планируются работы по благоустройству, обеспечивается проведение работ по образованию земельных участков, в целях софинансирования из средств бюджета Тверской области.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальной программы, отбора дворовых и общественных территорий для включения в муниципальную программу.

Основными принципами и подходами организации общественного участия граждан, организаций в обсуждении проекта муниципальной программы являются:

- применение всех форм участия граждан, организаций, направленных на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий;

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий с учетом мнения жителей города Твери;

- привлечение к общественному обсуждению как нынешних пользователей общественного пространства, так и потенциальных пользователей, которые также являются частью целевой аудитории;

- вовлечение школьников и студентов в процесс обсуждения в целях формирования положительного отношения молодежи к собственному муниципальному образованию;

- разработка и использование унифицированных форм, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения;

- выбор для проведения общественных обсуждений хорошо известных общественных и культурных центров (домов культуры, школ, молодежных и культурных центров), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенных по соседству с объектом проектирования (общественных территорий).

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных мероприятий, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п.

Информация о реализации муниципальной программы, проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках реализации программы по поддержке местных инициатив, включенный в муниципальную программу, представлен в приложении 9 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году в рамках реализации программы по поддержке местных инициатив, включенный в муниципальную программу, представлен в приложении 9.1 к муниципальной программе.

## Раздел 7.

Эффективность реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к концу 2024 года следующих результатов:

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий составит 34,7 %;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составит 45,5 %;

- увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования, приходящейся на 1 жителя, на 1,1 кв. м;

- содержание парков и скверов общей площадью 2 009,1 тыс. кв. м;

- общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города, 16 800 штук.

Эффективность реализации благоустройства дворовых территорий и общественных территорий будет ежегодно оцениваться на основании индикаторов, представленных в таблице 7.1.

### Таблица 7.1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) программы на 2018 - 2024 годы

(в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»)

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | тысяч кв. м | 0,0 | 0 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| 4 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | % | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий | тысяч кв. м | 89,6 | 58,4 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 |
| 7 | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий | % | 19,8 | 22,1 | 24,6 | 27,1 | 29,6 | 32,2 | 34,7 |
| 8 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 0 | 0 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
| 9 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя | кв. м | 0,21 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 10 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 0 | 0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
| 11 | Объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | тыс. руб. | 0 | 0 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |

Расчет основных показателей (индикаторов) муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы представлен в приложении 2 к программе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно на основе показателей эффективности согласно критериям и методике оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Твери».

## Раздел 8.

Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2018 - 2024 годы.

## Раздел 9.

Анализ рисков реализации программы

и меры по управлению рисками

В процессе реализации программы могут проявиться внешние и внутренние, частично управляемые и неуправляемые риски, а также новые возможности (таблица 9.1).

### Таблица 9.1

Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
|  | #### КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ |  |
| 1. | Риск пассивного сопротивления распространению и использованию результатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации | Повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств |
| 2. | Риск недостижения запланированных результатов | Концентрация ресурсов на решении приоритетных задач |
| 3. | Недостаточный уровень профессионального менеджмента | Изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований |
| 4. | Отсутствие заявок на получение бюджетных средств на благоустройство, непредставление проектов на конкурс лучших практик в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 1. Активная работа и вовлечение граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству. 2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству |
| 5. | Отсутствие средств федерального, регионального и муниципального бюджетов для финансирования реализации проектов и содержания созданных в рамках программы объектов | 1. Выполнение требований к программе, выдвигаемых на федеральном и региональном уровнях, с целью получения субсидий на реализацию программных мероприятий по благоустройству. 2. Реализация требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории |
| 6. | Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды в соответствии с разработанной методикой | 1. Активная работа по сбору информации для формирования индекса. 2. Организация составления паспортов дворовых территорий. 3. Подготовка предложений по корректировке методики оценки качества городской среды и формирования соответствующего индекса |
| 7. | Признание конкурентных процедур несостоявшимися по причине отсутствия участников | Проведение работы по организации конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
|  | #### ВОЗМОЖНОСТИ |  |
| 1. | Запрос представителей бизнеса на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом | 1. Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых городских объектов. 2. Определение условия участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России |
| 2. | Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий) обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные стимулы для активного участия граждан в реализации конкретных проектов | 1. Обязательное обсуждение с гражданами проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России. 2. Определение условия участия граждан в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России. 3. Создание алгоритмов участия граждан в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы обратной связи с гражданами |
| 3. | Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определенных групп граждан (например, общество защиты инвалидов, молодежные объединения), на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций | 1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с привлечением общественных организаций (объединений). 2. Определение условия участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России. 3. Создание алгоритмов участия общественных организаций (объединений) в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы обратной связи с представителями общественных организаций (объединений) |
| 4. | Повторная организация конкурентных процедур | Организация конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |