Приложение 1

к постановлению

администрации города Твери 															      от 16 марта 2017 № 333

«Приложение 1

к муниципальной программе

«Адресная программа по переселению

граждан из аварийного жилищного

фонда на 2013 - 2017 годы»

Перечень аварийных многоквартирных домов

| N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, плани- руемых к пересе- лению | Общая площадь жилых поме- щений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные средства местного бюджета (руб.) на превышение стоимости 1 кв.м. | Дополнительные средства местного бюджета на предоставление жилые помещений по судебным решениям (руб.) | Всего дополнительные средства местного бюджета (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная соб- ствен- ность | муни- ципаль- ная соб- ствен- ность |  | частная соб- ствен- ность | муни- ципаль- ная соб- ствен- ность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | ул. Спортивная, д. 5 | 3869 | 31.12.2009 | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | 32 | 32 | 388,70 | 9 | 2 | 7 | 291,40 | 49,1 | 242,30 | 10082440,00 | 4537098,00 | 5041220,00 | 504122,00 | 5829457,00 | 926100,80 | 6755557,80 |
| 2. | ул. Спортивная, д. 3 | 3869 | 31.12.2009 | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | 31 | 31 | 396,10 | 12 | 6 | 6 | 378,48 | 227,20 | 151,28 | 13095408,00 | 5892933,60 | 6547704,00 | 654770,40 | 7571492,40 | 0,00 | 7571492,40 |
| 3. | пос. Лоцманенко, д. 1а | 3869 | 31.12.2009 | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | 6 | 6 | 431,90 | 2 | 0 | 2 | 119,47 | 0,00 | 119,47 | 4133662,00 | 1860147,90 | 2066831,00 | 206683,10 | 2389997,35 | 0,00 | 2389997,35 |
| 4. | 2-й переулок, д. 7 (пос. Элеватор) | 2546 | 30.11.2011 | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | 19 | 19 | 382,10 | 8 | 3 | 5 | 382,10 | 146,40 | 235,70 | 13220660,00 | 5949297,00 | 6610330,00 | 661033,00 | 7643910,50 | 0,00 | 7643910,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | ул. Бориса Полевого, д. 4 | 3869 | 31.12.2009 | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | 36 | 36 | 421,10 | 11 | 5 | 6 | 421,10 | 173,67 | 247,43 | 14570060,00 | 6556527,00 | 7285030,00 | 728503,00 | 8424105,50 | 693483,50 | 9117589,00 |
| 6. | ул. Строителей, д. 13 | 3869 | 31.12.2009 | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | 49 | 49 | 574,40 | 16 | 6 | 10 | 550,81 | 224,33 | 326,48 | 19058026,00 | 8576111,70 | 9529013,00 | 952901,30 | 11018954,05 | 1468874,50 | 12487828,55 |
| 7. | ул. 3-я Пухальского, д. 3/19 | 2546 | 30.12.2011 | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | 24 | 24 | 339,10 | 7 | 0 | 7 | 199,90 | 0,00 | 199,90 | 6916540,00 | 3112443,00 | 3458270,00 | 345827,00 | 3998999,50 | 1376046,00 | 5375045,50 |
| 8. | ул. Фурманова, д. 78 | 2546 | 30.12.2011 | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | 7 | 7 | 74,40 | 3 | 0 | 3 | 74,40 | 0,00 | 74,40 | 2574240,00 | 1158408,00 | 1287120,00 | 128712,00 | 1488372,00 | 1687294,50 | 3175666,50 |
| 9. | ул. 1-я Мукомольная, д. 2 | 3869 | 31.12.2009 | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | 11 | 11 | 141,40 | 4 | 0 | 4 | 139,40 | 0,00 | 139,40 | 4823240,00 | 2170458,00 | 2411620,00 | 241162,00 | 2788697,00 | 0,00 | 2788697,00 |
| 10. | пос. Керамического завода, д. 3 | 3869 | 31.12.2009 | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | 38 | 38 | 736,30 | 12 | 8 | 4 | 715,33 | 482,73 | 232,60 | 24750418,00 | 11137688,10 | 12375209,00 | 1237520,90 | 14310176,65 | 0,00 | 14310176,65 |
| 11. | пос. Лоцманенко, д. 16 | 2546 | 30.12.2011 | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | 21 | 21 | 328,00 | 6 | 3 | 3 | 245,30 | 123,00 | 122,30 | 8487380,00 | 3819321,00 | 4243690,00 | 424369,00 | 4907226,50 | 43684,00 | 4950910,50 |
| 12. | 2-й переулок, д. 3 (пос. Элеватор) | 2546 | 30.12.2011 | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | 12 | 12 | 146,70 | 4 | 2 | 2 | 146,70 | 64,80 | 81,90 | 5075820,00 | 2284119,00 | 2537910,00 | 253791,00 | 2934733,50 | 0,00 | 2934733,50 |
| Итого по муниципальному образованию город Тверь за 2013 - 2017 годы |  |  |  |  |  | 286 | 286 | 4360,20 | 94 | 35 | 59 | 3664,39 | 1491,23 | 2173,16 | 126787894,00 | 57054552,30 | 63393947,00 | 6339394,70 | 73306121,95 | 6195483,30 | 79501605,25 |

».

Начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства и

жилищной политики													В.Д. Якубёнок