|  |  | Приложение 4 к Техническому заданию на разработку Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями |  |  |  |  |
| 1. С источников водоснабжения |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень мероприятий, направленный на улучшение качества воды | Ориентир. срок ввода объекта в эксплуатацию | Плановое значение показателя качества после ввода объекта в эксплуатацию, % |  |
| 1 | Строительство локальных станций водоподготовки на городских скважинах №67, 47 | 2017 | 7,8 |  |
| 2 | Строительство водозаборного узла со станцией обезжелезивания, Q=1,0 тыс.куб. м/сутки в пос. Элеватор | 2017 | 7,8 |  |
| 3 | Строительство станции регулирования водоснабжения на ул. Королева, Q=6,0 тыс.куб.м/сутки для микрорайона "Южный" | 2019 | 7,55 |  |
| 4 | Строительство водозабора в районе населенных пунктов Палкино, Никольское (1 этап - использование существующих скважин, модернизация водоочистных станций пос. Мамулино) | 2019 | 7,55 |  |
| 6 | «Перспективный централизованный водозабор подземных вод «Тьминский» с насосными станциями 2-го подъема (включая водоподготовку), сборными и подающими водоводами. 1-ый пусковой комплекс. Строительство насосной станции 3-го подъема в районе дер. Черкассы с подающими водоводами для городской гидроаккумуляции и регулирования водоснабжения. Проектирование». 1-й пусковой комплекс. | переходящий в ИП 2020 г. | - |  |
| 2. В распределительной сети |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень мероприятий, направленный на улучшение качества воды | Ориентир. срок ввода объекта в эксплуатацию | Плановое значение показателя качества после ввода объекта в эксплуатацию, % |  |
| 1 | Модернизация станции обезжелезивания с учетом радиологической безопасности Тверецкого водозабора, в т. ч. модернизация скорых фильтров обезжелезивания , модернизация оборудования станции повторного использования воды, строительство системы отвода промывных вод станции обезжелезивания в городскую хозфекальную канализацию. | 2018 | 21,59 |  |
| 2 | Строительство магистрального водопровода диам. 400мм от Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе, 1000 п.м | 2018 | 21,59 |  |
|  | Генеральный директор ООО "Тверь Водоканал" |  | Д.П. Капустин |  |
|  | И.о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации г. Твери |  | Т.И. Булыженкова |  |