# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## «19» марта 2018 года	                                                                           №  384

г. Тверь

О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2018 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери

от 25.06.2013 № 736

Руководствуясь решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75(369) «О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры администрации города Твери», Уставом города Твери,

# П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2018 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 25.06.2013 № 736 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел IV паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| IV. | Разработчик Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери |
| --- | --- | --- |

».

1.2. Раздел V паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| V. | Исполнители Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери. Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| --- | --- | --- |

».

1.3. Раздел X паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| X. | Система организации контроля за реализацией Программы | Организацию системы контроля за реализацией Программы осуществляет ее координатор - департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери. Отчеты о ходе реализации Программы, выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и о расходовании указанных средств за прошедший отчетный период направляются в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в установленном порядке |
| --- | --- | --- |

».

1.4.Таблицу 1 раздела V Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1. Перечень мероприятий по реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственное структурное подразделение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация проведения открытого аукциона на долевое участие в строительстве жилых помещений (квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г. Твери | IV квартал 2013 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери |
| 2. | Заключение муниципального контракта на долевое участие в строительстве жилых помещений (квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г. Твери | IV квартал 2013 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери |
| 3. | Оформление актов приема-передачи жилых помещений от застройщика | I квартал 2015 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери |
| 4. | Подготовка документов для передачи в муниципальную казну | I квартал 2015 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери |
| 5. | Проведение инвентаризации приобретенных жилых помещений в многоквартирных домах | I квартал 2015 года | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери |
| 6. | Подготовка проекта постановления администрации города и издание приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами о приеме жилых помещений в муниципальную казну, прием жилых помещений в муниципальную казну по актам приема-передачи (ф. ОС-1), подача в Управление Росреестра по Тверской области документов, необходимых для регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения, получение свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения, внесение сведений о жилых помещениях в реестр муниципальной собственности города Твери, направление копий свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности в департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери и муниципальное казенное учреждение города Твери "Управление муниципальным жилищным фондом" | I квартал 2015 года | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| 7. | Принятие решения об изъятии земельных участков и жилых помещений собственников, уведомление собственников о регистрации обременения на жилые помещения. Регистрация принятого решения об изъятии земельных участков и жилых помещений в Управлении Росреестра по Тверской области | 2015 год | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| 8. | Проведение мероприятий по переселению нанимателей жилых помещений по договорам социального найма | II квартал 2017 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери. Муниципальное казенное учреждение города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом». Администрации Заволжского, Московского, Пролетарского районов в городе Твери |
| 9. | Проведение мероприятий по переселению собственников жилых помещений: - путем заключения договоров мены; - путем заключения соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд | I квартал 2018 года | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| 10. | Организация работы по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов | I - II кварталы 2018 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери |
| 11. | Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | I - II кварталы 2018 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери |

».

1.5. В абзаце первом раздела VIII Программы слова «департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери» заменить словами «департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери».

1.6. В абзаце втором раздела VIII Программы слова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери» заменить словами «Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери».

1.7. В абзаце первом раздела IX Программы слова «департаментом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери» заменить словами «департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 19.03.2018.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери                                           				        А.В. Огоньков