	
	
	  Приложение 1

	к постановлению администрации города Твери
от «28» октября 2016 № 1882



«Раздел III

Подпрограммы

Для достижения цели муниципальной программы в ее составе сформированы следующие подпрограммы:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»;

б)  подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья»;

в) подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери».

3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение населения

доступным и комфортным жильем»
3.1.1. Задачи подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы 1 планируется решение следующих задач:

а) Задача 1 «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями».

Показатель 1 «Количество малоимущих многодетных семей, которым предоставлены жилые помещения по договорам социального найма».

Показатель 2 «Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа».

б) Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

Показатель 1 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений».

Показатель 2 «Количество граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями».

3.1.2. Мероприятия подпрограммы

1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Мероприятие 1.01 «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

б) Мероприятие 1.01 «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет субсидии из областного бюджета».

Показатель 1 «Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия».

Показатель 2 «Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность».

Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность».

Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери. Участвует в реализации мероприятия департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

в) Административное мероприятие 1.02 «Формирование сводного списка малоимущих многодетных семей (ежегодно)».

Показатель 1 «Количество списков малоимущих многодетных семей».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

г) Административное мероприятие 1.03 «Предоставление жилых помещений малоимущим многодетным семьям».

Показатель 1 «Количество постановлений о предоставлении жилья малоимущим многодетным семьям».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

д) Мероприятие 1.04 «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для нанимателей жилых помещений многоквартирных жилых домов в поселке ДРСУ-2 в связи с их изъятием для нужд Российской Федерации».

Показатель 1 «Количество жилых помещений».

Показатель 2 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность».

Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери.

е) Административное мероприятие 1.05 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур».

Показатель 1 «Количество проведенных аукционов».

Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери.

ж) Мероприятие 1.06 «Компенсация расходов, связанных с переселением граждан из жилых помещений многоквартирных домов в поселке ДРСУ-2».

Показатель 1 «Количество обращений граждан».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Мероприятие 2.01 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств областного бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей».

Показатель 1 «Количество жилых помещений».

Показатель 2 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия».

Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств областного бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей».

Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери, соисполнителем - департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

б) Мероприятие 2.02 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств федерального бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей».

Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей».

Показатель 2 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия».

Показатель 3 «Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств федерального бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей».

Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери, соисполнителем - департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

в) Административное мероприятие 2.03 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур».

Показатель 1 «Количество проведенных аукционов».

Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери, соисполнителем - департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

г) Административное мероприятие 2.04 «Заключение договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа».

Показатель 1 «Количество заключенных договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

д) Административное мероприятие 2.05 «Предоставление жилых помещений в рамках договора найма специализированного жилищного фонда детям-сиротам».

Показатель 1 «Количество постановлений».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

е) Административное мероприятие 2.06 «Учет жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот».

Показатель 1 «Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда на отчетную дату для детей-сирот».

Показатель 2 «Количество жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд за отчетный период для детей-сирот».

Показатель 3 «Количество жилых помещений, исключенных из специализированного жилищного фонда за отчетный период для детей-сирот».

Участником данного мероприятия является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, соисполнителем - департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

ж) Мероприятие 2.07 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц».

Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц».

Показатель 2 «Количество граждан, улучшивших жилищные условия».

Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства.

з) Мероприятие 2.07 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц».

Показатель 3 «Количество единовременных денежных выплат на покупку (строительство) жилых помещений».

Показатель 4 «Количество граждан, изъявивших желание получить единовременную денежную выплату».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики.

Значения показателей мероприятий подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей мероприятий подпрограммы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с правовыми актами органов местного самоуправления города Твери.

 3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый
 для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Твери, средств федерального бюджета и средств областного бюджета Тверской области. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 743 507,3 тысяч рублей в том числе:
- средств бюджета города Твери 179 136,6 тысяч рублей;

- средств федерального бюджета 98 612,1 тысяч рублей;

- средств областного бюджета Тверской области 465 758,6 тысяч рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1:
Таблица 1
	Задачи подпрограммы
	По годам реализации муниципальной программы,

тысяч рублей
	Всего,

тысяч рублей

	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	

	Задача 1 «Создание условий для обеспече-ния граждан жилыми помещениями»
	59 519,4
	33 538,3
	7 400,00
	6 500,00
	5 900,0
	0,0
	112 857,7

	Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
	106 112,1
	108 830,3
	103 926,8
	103 926,8
	103 926,8
	103 926,8
	630 649,6

	ВСЕГО
	165 631,5
	142 368,6
	111 326,8
	110 426,8
	109 826,8
	103 926,8
	743 507,3


3.2. Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья»
3.2.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 предполагает решение следующих задач:

а) Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Показатель 1 «Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда».

Показатель 2 «Количество домов, подлежащих расселению».

Показатель 3 «Количество разработанных нормативных актов, направленных на формирование системного подхода к улучшению жилищных условий граждан».

Показатель 4 «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными».

б) Задача 2 «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции».

Показатель 1 «Доля аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу, в общем количестве многоквартирных домов».

Показатель 2 «Общая площадь аварийного жилищного фонда, снесенного в текущем году».
3.2.2. Мероприятия подпрограммы

1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Мероприятие 1.01 «Приобретение (участие в долевом строительстве) жилых помещений с целью переселения граждан (из числа нанимателей жилых помещений) из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета».

Показатель 1 «Количество предоставленных жилых помещений для переселения граждан».

Показатель 2 «Количество переселенных граждан».

Показатель 3 «Количество заключенных муниципальных контрактов на приобретение (участие в долевом строительстве) жилых помещений».

Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери, соисполнителем - департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

б) Административное мероприятие 1.02 «Анализ и разработка нормативных правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития жилищного строительства».

Показатель 1 «Количество разработанных нормативных правовых актов, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери, соисполнителями - департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери и департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

в) Административное мероприятие 1.03 «Подготовка постановления о расселении граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными».

Показатель 1 «Количество утвержденных постановлений о расселении граждан из аварийного жилищного фонда».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

г) Административное мероприятие 1.04 «Ведение сводного списка граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными».

Показатель 1 «Количество зарегистрированных граждан в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

д) Административное мероприятие 1.05 «Заключение соглашений с целью переселения граждан (из числа нанимателей жилых помещений) из аварийного жилищного фонда».

Показатель 1 «Количество заключенных соглашений с гражданами (из числа нанимателей жилых помещений)».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

е) Административное мероприятие 1.06 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур».

Показатель 1 «Количество проведенных аукционов».

Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери.

ж) Административное мероприятие 1.07 «Регистрация в Росреестре права муниципальной собственности на приобретенные жилые помещения для граждан (из числа нанимателей жилых помещений)».

Показатель 1 «Количество зарегистрированных жилых помещений».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

з) Административное мероприятие 1.08 «Заключение договоров социального найма с нанимателями жилых помещений расселяемых аварийных домов».

Показатель 1 «Количество заключенных договоров».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

и) Мероприятие 1.09 «Определение размера возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд».

Показатель 1 «Количество жилых помещений, по которым проведена оценка».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

к) Мероприятие 1.10 «Предоставление размера возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд, за счет средств бюджета города Твери».

Показатель 1 «Количество собственников, получивших возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

л) Административное мероприятие 1.11 «Заключение соглашений с целью предоставления возмещения за жилое помещение граждан (из числа собственников жилых помещений) из аварийного жилищного фонда».

Показатель 1 «Количество заключенных соглашений с гражданами (из числа собственников жилых помещений)».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

м) Административное мероприятие 1.12 «Регистрация в Росреестре права муниципальной собственности на жилые помещения после предоставления возмещения за жилое помещение собственникам».

Показатель 1 «Количество зарегистрированных жилых помещений, полученных в результате предоставления возмещения за жилое помещение у собственников».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

н) Административное мероприятие 1.13 «Подготовка проекта решения Тверской городской Думы о списании с бухгалтерского учета домов, признанных аварийными».

Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, исключенных из реестра муниципальной собственности».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

о) Административное мероприятие 1.14 «Подготовка проекта постановления об изъятии земельного участка».

Показатель 1 «Количество постановлений».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

п) Мероприятие 1.15 «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2015 годы», средства бюджета города Твери).

р) Мероприятие 1.15 «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2015 годы», средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства).

с) Мероприятие 1.15 «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2015 годы», средства областного бюджета Тверской области).

Показатель 1 «Площадь аварийного жилья, подлежащая переселению».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Мероприятие 2.01 «Снос аварийных многоквартирных жилых домов».

Показателями реализации указанного мероприятия являются:

Показатель 1 «Количество снесенных многоквартирных жилых домов».

Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери.

б) Административное мероприятие 2.02 «Проведение аукционов по продаже земельных участков, на которых ранее располагались многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу».

Показатель 1 «Количество проведенных аукционов».

Участником данного мероприятия является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Значения показателей мероприятий подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей мероприятий подпрограммы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с правовыми актами органов местного самоуправления города Твери.

3.2.3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета города Твери, средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета Тверской области. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 224 783,4 тысяч рублей, в том числе:

- средств бюджета города Твери 136 739,9 тысяч рублей;

- средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 41 704,8 тысяч рублей;

- средств областного бюджета Тверской области 46 338,7 тысяч рублей.

Переселение граждан по адресам места жительства из домов, признанных аварийными, по годам реализации 2015 - 2020 годов муниципальной программы:

2015 год - 2-й Стахановский проезд, дом 30; улица Прядильная, дом 4/10;

2016 год - улица Благоева, дом 25; улица Коминтерна, дом 19; Керамический завод, дом 3; улица Спортивная, дом 5; улица Спортивная, дом 3; улица Бориса Полевого, дом 4; улица Строителей, дом 13; поселок Лоцманенко, дом 16; поселок Элеватор, 2-ой Переулок, дом 7;

2017 год - улица Планировочная, дом 17; улица Мичурина, дом 24/30; поселок Лоцманенко, дом 9а;

2018 год - улица Брагина, дом 28; улица Пржевальского, дом 66, корпус 1;

2019 год - поселок Лоцманенко, дом 14; 2-е Городское торфопредприятие, дом 9; улица 1-ая Поселковая, дом 8а; улица 1-ая Поселковая, дом 8;

2020 год - поселок Элеватор, 3-ий переулок, дом 3; поселок Элеватор, 1-ый переулок, дом 3; Волоколамское шоссе, дом 39, улица Брагина, дом 49, поселок Лоцманенко, дом 17, улица Железнодорожников, дом 47, корпус 1, улица Жореса, дом 23.
Средства из общего финансирования задачи 1 на реализацию мероприятий в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» составляют      146 261,5 тысячи рублей, в том числе:

- средств бюджета города Твери 58 218,0 тысяч рублей;

- средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 41 704,8 тысячи рублей;

- средств областного бюджета Тверской области 46 338,7 тысячи рублей.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2:
Таблица 2

	Задачи подпрограммы
	По годам реализации муниципальной программы,

тысяч рублей
	Всего,

тысяч рублей

	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	

	Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	186 211,1
	16 386,5
	7 096,7
	5 622,1
	5 433,8
	4 033,2
	224 783,4

	Задача 2 «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции»

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ВСЕГО
	186 211,1
	16 386,5
	7 096,7
	5 622,1
	5 433,8
	4 033,2
	224 783,4


3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных

условий проживания граждан в многоквартирных

(жилых) домах города Твери»
3.3.1. Задачи подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы 3 планируется решение следующих задач:

а) Задача 1 «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде».

Показатель 1 «Доля муниципального жилищного фонда».

Показатель 2 «Доля жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не включенных в региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Тверской области».

б) Задача 2 «Управление муниципальным жилищным фондом».

Показатель 1 «Количество обслуживаемого жилищного фонда».

3.3.2. Система мероприятий подпрограммы

1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Мероприятие 1.01 «Возмещение взносов на капитальный ремонт в доле муниципального собственника».

Показатель 1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

б) Мероприятие 1.02 «Содержание муниципального жилищного фонда».

Показателем реализации указанного мероприятия является:

Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности».

Показатель 2 «Количество замененных газовых плит в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности».

Показатель 3 «Количество замененных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности».

Участником данного мероприятия является муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным жилищным фондом».

в) Мероприятие 1.03 «Техническое обследование многоквартирных (жилых) домов и жилых помещений с целью определения физического износа конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, принятие решения о видах ремонта и целесообразности его проведения».

Показатель 1 «Количество проведенных технических обследований многоквартирных жилых домов».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

г) Мероприятие 1.04 «Возмещение разницы от установленного Тверской городской Думой размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилого фонда и размера платы, установленного договором управления многоквартирным домом».

Показатель 1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных жилых домах, где общим собранием собственников жилья установлен размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей в размере, большем, чем решением органами местного самоуправления».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

д) Мероприятие 1.05 «Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с проведением работ капитального характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций на многоквартирных жилых домах города Твери, часть помещений в которых находится в муниципальной собственности».

Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов, на которых проведены работы капитального характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

е) Мероприятие 1.06 «Капитальный ремонт жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не включенных в региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Тверской области».

Показатель 1 «Количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведен капитальный ремонт».
Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

ж) Мероприятие 1.07 «Возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту в части доли имущества, находящегося в муниципальной собственности».

Показатель 1 «Количество обращений на возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

з) Административное мероприятие 1.08 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области в рамках реализации Закона Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области».

Показатель 1 «Количество утвержденных краткосрочных муниципальных планов реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

и) Мероприятие 1.09 «Исполнение судебных решений и оплата судебных издержек».

Показатель 1 «Степень исполнения судебных решений».

Показатель 2 «Количество капитально отремонтированных домов».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

к) Административное мероприятие 1.10 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Твери».

Показатель 1 «Количество судебных решений».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

л) Мероприятие 1.11 «Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов по содержанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда».

Показатель 1 «Площадь незаселенных муниципальных жилых помещений».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

м) Мероприятие 1.12 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Показатель 1 «Количество отремонтированных многоквартирных домов».

Показатель 2 «Площадь отремонтированных многоквартирных домов».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.

н) Мероприятие 1.13 «Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с проведением работ по внешнему благоустройству фасадов многоквартирных (жилых) домов, расположенных по адресам: город Тверь, проспект Победы, дома № 45/28, № 46/30, № 48/29; город Тверь, площадь Терешковой, № 47/27; город Тверь, набережная Степана Разина, дом 19; город Тверь, Свободный переулок, дом 30».

Показатель 1 «Количество отремонтированных многоквартирных домов».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики.

2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным жилищным фондом».

Показатель 1 «Количество обслуживаемых квартир».

Участником данного мероприятия является муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным жилищным фондом».

б) Административное мероприятие 2.02 «Ведение реестра муниципального жилого фонда».

Показатель 1 «Количество обратившихся граждан».

Участником данного мероприятия является муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным жилищным фондом».

в) Административное мероприятие 2.03 «Ведение реестра должников в муниципальном жилом фонде».

Показатель 1 «Количество должников».

Участником данного мероприятия является муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным жилищным фондом».

3.3.3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 572 108,2 тысяч рублей за счет бюджета города Твери. 

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3:

Таблица 3

	Задачи подпрограммы
	По годам реализации муниципальной программы,

тысяч рублей
	Всего,

тысяч рублей

	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	

	Задача 1 «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде"
	134 443,8
	95 482,3
	71 262,5
	62 884,0
	56 672,3
	58 072,9
	478 817,8

	Задача 2 «Управление муниципальным жилищным фондом»
	15 953,8
	15 610,2
	15 431,6
	15 431,6
	15 431,6
	15 431,6
	93 290,4

	ВСЕГО
	150 397,6
	111 092,5
	86 694,1
	78 315,6
	72 103,9
	73 504,5
	572 108,2


».

Начальник департамента архитектуры и строительства
администрации города Твери                                                                      Е.В. Бокарев
