ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» июля 2017 года	                                                                           № 894

г. Тверь

О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2016 годы», утвержденную постановлением

администрации города Твери от 25.06.2013 № 736

Руководствуясь Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 25.06.2013 № 736 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В наименовании Программы цифры «2013 – 2016» заменить цифрами «2013 – 2017».

1.2. В тексте слова «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2016 годы» заменить словами «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы».

1.3. Разделы VI, VII, VIII паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| VI. | Цели и задачи Программы | Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города Твери. Для достижения данной цели решаются следующие задачи: - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее по тексту - аварийный жилищный фонд); - приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в многоквартирных домах (в том числе в тех, строительство которых не завершено); - переселение граждан из аварийного жилищного фонда; - возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и убытки, причиняемые изъятием имущества для муниципальных нужд; - снос аварийного жилищного фонда; - снижение доли и темпов роста аварийного жилищного фонда в городе Твери |
| --- | --- | --- |
| VII. | Сроки реализации Программы | Сроки реализации Программы 2013 - 2017 год. Реализация Программы осуществляется в 3 этапа: - I этап в 2013 году - организация закупки жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - II этап в 2014 - 2017 годах - переселение граждан из аварийного жилищного фонда; - III этап в 2017 году - снос аварийного жилищного фонда |
| VIII. | Объем и источники финансирования Программы | Общий объем средств на реализацию Программы составляет 195 562 577,45 руб., из них за счет средств: - государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 57 908 057,40 руб.; - областного бюджета Тверской области – 64 342 286,00 руб.; - бюджета города Твери – 6 434 228,60 руб.; - дополнительных средств бюджета города Твери – 66 878 005,45 руб. |

».

1.4. Абзац шестой раздела I. Программы исключить.

1.5. Раздел II. Программы изложить в следующей редакции:

«II. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города Твери.

Для достижения данной цели решаются следующие задачи:

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее по тексту - аварийный жилищный фонд);

- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в многоквартирных домах (в том числе в тех, строительство которых не завершено);

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- возмещение собственникам за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и убытки, причиняемые изъятием имущества для муниципальных нужд;

- снос аварийного жилищного фонда;

- снижение доли и темпов роста аварийного жилищного фонда в городе Твери.».

1.6. Раздел IV. Программы изложить в следующей редакции:

« IV. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы 2013 – 2017 год.

Реализация Программы осуществляется в 3 этапа:

- I этап в 2013 году - организация закупки жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- II этап в 2014 –2017 годах - переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- III этап в 2017 году - снос аварийного жилищного фонда.».

1.7. Раздел V. Программы изложить в следующей редакции:

«V. Механизм реализации Программы

Мероприятия Программы предусматривают проведение комплекса мер по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, потребительские качества и уровень благоустройства которых не могут быть восстановлены или восстановление которых экономически нецелесообразно по причинам превышения затрат над стоимостью нового строительства.

Реализация мероприятий Программы проводится путем приобретения у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средства граждан и (или) юридических лиц) для предоставления переселяемым гражданам.

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках реализации Программы, представлен в приложении 1 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий по реализации Программы представлен в таблице 1.

# Таблица 1. Перечень мероприятий по реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственное структурное подразделение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация проведения открытого аукциона на долевое участие в строительстве жилых помещений (квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г. Твери | IV квартал 2013 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери |
| 2. | Заключение муниципального контракта на долевое участие в строительстве жилых помещений (квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г. Твери | IV квартал 2013 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери |
| 3. | Оформление актов приема-передачи жилых помещений от застройщика | I квартал 2015 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери |
| 4. | Подготовка документов для передачи в муниципальную казну | I квартал 2015 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери |
| 5. | Проведение инвентаризации приобретенных жилых помещений в многоквартирных домах | I квартал 2015 года | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери |
| 6. | Подготовка проекта постановления администрации города и издание приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами о приеме жилых помещений в муниципальную казну, прием жилых помещений в муниципальную казну по актам приема-передачи (ф. ОС-1), подача в Управление Росреестра по Тверской области документов, необходимых для регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения, получение свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения, внесение сведений о жилых помещениях в реестр муниципальной собственности города Твери, направление копий свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности в департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики и муниципальное казенное учреждение города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» | I квартал 2015 года | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| 7. | Принятие решения об изъятии земельных участков и жилых помещений собственников, уведомление собственников о регистрации обременения на жилые помещения. Регистрация принятого решения об изъятии земельных участков и жилых помещений в Управлении Росреестра по Тверской области | 2015 год | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| 8. | Проведение мероприятий по переселению нанимателей жилых помещений по договорам социального найма | II квартал 2017 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери. Муниципальное казенное учреждение города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом». Администрации Заволжского, Московского, Пролетарского районов в городе Твери |
| 9. | Проведение мероприятий по переселению собственников жилых помещений: - путем заключения договоров мены; - путем заключения соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд | III квартал 2017 года | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| 10. | Организация работы по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов | IV квартал 2017 года | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |
| 11. | Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | IV квартал 2017 года | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |

Расселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Жилые помещения в аварийных многоквартирных жилых домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию) и земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в случае, если собственники помещений в таких домах не осуществили снос этих домов, подлежат изъятию для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном частями 1-3, 5-9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

- предоставление жилых помещений взамен изымаемых путем заключения договоров мены;

- возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и убытки, причиняемые изъятием имущества для муниципальных нужд путем заключения соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд;

- предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.».

1.8.  Раздел VI. Программы изложить в следующей редакции:

# «VI. Объем и источники финансирования Программы

Объемы долевого финансирования Программы по источникам финансирования в разрезе муниципального образования город Тверь представлены в таблице 2.

Таблица 2. Объем долевого финансирования переселения граждан

из аварийного жилищного фонда при реализации Программы

| № п/п | Наименование муниципального образования - участника Программы | Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда (руб.) |  |  |  | Дополнительные средства местного бюджета (руб.) | Дополнительные средства местного бюджета на предоставление жилых помещений по судебным решениям (руб.) | Всего дополнительные средства местного бюджета (руб.) | Всего по Программе (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего из всех источников | средства Фонда | средства областного и местного бюджетов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | местного бюджета |  |  |  |  |
| 1. | город Тверь | 128684572,00 | 57 908 057,40 | 64 342 286,00 | 6 434 228,60 | 58526170,70 | 8351834,75 | 66878005,45 | 195562577,45 |

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 195 562 577,45 руб., из них за счет средств:

- государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 57 908 057,40 руб.;

- областного бюджета Тверской области – 64 342 286,00 руб.;

- бюджета города Твери – 6 434 228,60 руб.;

- дополнительных средств бюджета города Твери – 66 878 005,45 руб.

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального образования город Тверь, высокая социальная и политическая значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения только при существенной поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и включения в инвестиционную деятельность всех участников Программы.

Источниками финансирования мероприятий Программы (в части обязательной доли) являются средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства областного бюджета Тверской области, средства бюджета города Твери, которые направляются на приобретение жилых помещений и  оплату  площади, равную  общей площади ранее занимаемых гражданами жилых помещений в аварийных многоквартирных домах.

Минимальная (обязательная) доля софинансирования за счет средств бюджета города Твери составляет 5,0% от общего объема средств, направляемых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Обоснование объема средств на проведение переселения граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется исходя из перечня таких домов, площади жилых помещений в них, планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади помещений в аварийных многоквартирных домах, включаемых в Программу.

При этом размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для приобретения их у застройщика в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для предоставления взамен изымаемых у собственников жилых помещений и для отселения граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального найма муниципального жилищного фонда, составляет 34600,00 (тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей.

В случае, если стоимость одного квадратного метра превышает цену приобретения жилых помещений, установленную федеральным органом исполнительной власти, финансирование таких расходов на оплату превышения осуществляется за счет средств бюджета города Твери.

Объем дополнительного финансирования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда составляет 66 878 005,45 руб. за счет средств бюджета города Твери.

Дополнительные средства рассчитаны исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения по муниципальному образованию город Тверь, установленной Постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2013 № 456-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 05.04.2012 № 139-пп и об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам и городским округам Тверской области для приобретения жилых помещений в муниципальную собственность на третий квартал 2013 года».

В случае предоставления жилого помещения площади большей ранее занимаемой (при отсутствии на рынке жилого помещения требуемой площади), но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета города Твери.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения приведен в приложении 2 к настоящей Программе.».

1.9. В абзаце третьем раздела VIII Программы слова «Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области» заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области».

1.10. Приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (приложения 1, 2, 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери                                                   А.В. Огоньков