П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# «16»  марта  2017 года                                                                    № 333

г. Тверь

О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2016 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери

от 25.06.2013 № 736

Руководствуясь Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2016 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 25.06.2013 № 736 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В наименовании Программы цифры «2013 – 2016» заменить цифрами «2013 – 2017».

1.2. В тексте слова «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2016 годы» заменить словами «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы».

1.3. Разделы VII, VIII, IX Паспорта муниципальной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2016 годы» (далее по тексту - Программа) изложить в следующей редакции:

# «

| VII. | Сроки реализации Программы | Сроки реализации Программы 2013- III квартал 2017 годы. Реализация Программы осуществляется в 3 этапа: - I этап в 2013 году – организация закупки жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - II этап в 2014 – II квартал 2017 годах – переселение граждан из аварийного жилищного фонда; - III этап в III квартале 2017 года – снос аварийного жилищного фонда. |
| --- | --- | --- |
| VIII. | Объем и источники финансирования Программы | Общий объем средств на реализацию Программы составляет 206289499,25 руб., из них за счет средств: - государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 57054552,30 руб.; - областного бюджета Тверской области - 63393947,00 руб.; - бюджета города Твери – 6339394,70 руб.; - дополнительных средств бюджета города Твери - 79501605,25 руб. |
| IX. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Основными ожидаемыми результатами Программы являются: - переселение 286 человек из 94 жилых помещений в 12 многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; - ликвидация 4360,20 кв.м аварийного жилищного фонда. |

».

1.4. В абзаце 5 раздела I Программы слова «299 человек» заменить словами «286 человек».

1.5. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации Программы 2013 – III квартал 2017 годах.

Реализация Программы осуществляется в 3 этапа:

- I этап в 2013 году - организация закупки жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- II этап в 2014 – II квартале 2017 годах - переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- III этап в III квартале 2017 года - снос аварийного жилищного фонда.».

1.6. Строки 8 - 11 Таблицы 1 «Перечень мероприятий по реализации Программы» раздела V Программы изложить в следующей редакции:

«

| 8. | Проведение мероприятий по переселению нанимателей жилых помещений по договорам социального найма | II квартал 2017 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери. Муниципальное казенное учреждение города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом». Администрации Заволжского, Московского, Пролетарского районов в городе Твери |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Проведение мероприятий по переселению собственников жилых помещений по договорам мены | II квартал 2017 года | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. Муниципальное казенное учреждение города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом». Администрации Заволжского, Московского, Пролетарского районов в городе Твери |
| 10. | Организация работы по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов | III квартал 2017 года | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |
| 11. | Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | III квартал 2017 года | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |

».

1.7. Таблицу 2 «Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда при реализации Программы» раздела VI Программы изложить в следующей редакции:

«

| N п/п | Наименование Муниципа льного образова ния - участника Программы | Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда (руб.) |  |  |  | Дополнительные средства местного бюджета (руб.) | Дополнительные средства местного бюджета на предоставление жилых помещений по судебным решениям (руб.) | Всего дополнительные средства местного бюджета (руб.) | Всего по Программе (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего из всех источников | средства Фонда | средства областного и местного бюджетов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | местного бюджета |  |  |  |  |
| 1. | город Тверь | 126787894,00 | 57054552,30 | 63393947,00 | 6339394,70 | 73306121,95 | 6195483,30 | 79501605,25 | 206289499,25 |

».

1.8. Абзац 2 раздела VI Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств на реализацию Программы составляет 206289499,25 руб., из них за счет средств:

- государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 57054552,30 руб.;

- областного бюджета Тверской области –  63393947,00 руб.;

- бюджета города Твери –  6339394,70 руб.;

- дополнительных средств бюджета города Твери – 79501605,25 руб.».

1.9. Абзац 9 раздела VI Программы изложить в следующей редакции:

«Объем дополнительного финансирования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда составляет 79501605,25 руб. за счет средств бюджета города Твери.».

1.10. Приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (приложения 1, 2, 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери					А.В. Огоньков