        РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 08  » августа  2017 года





          №  660
г. Тверь

О создании рабочей группы по вопросам реализации проекта
строительства надземного пешеходного перехода на станции Тверь
В соответствии с решением совещания по вопросам взаимодействия Правительства Тверской области и открытого акционерного общества «Российский железные дороги» от 28.04.2017 № 124/ПЛ, в целях оптимизации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области, органа местного самоуправления города Твери и открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на территории города Твери в рамках реализации проекта строительства надземного пешеходного перехода на станции Тверь, руководствуясь Уставом города Твери:
1. Создать рабочую группу по вопросам реализации проекта строительства надземного пешеходного перехода на станции Тверь.
2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам реализации проекта строительства надземного пешеходного перехода на станции Тверь (Приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий рабочей группы по вопросам реализации проекта строительства надземного пешеходного перехода на станции Тверь (Приложение 2).

4. Отчетность об исполнении плана мероприятий рабочей группы представлять ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери




   А.В. Огоньков
Приложение 1

к распоряжению администрации города Твери 

от « 08» августа  2017   № 660
СОСТАВ

рабочей группы по вопросам реализации проекта строительства надземного пешеходного перехода на станции Тверь
	Огоньков 

Алексей Валентинович
	-
	Глава администрации города Твери, руководитель рабочей группы;


	Петровичев Павел Юрьевич
	-
	заместитель начальника Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
по Московскому территориальному управлению, заместитель руководителя рабочей группы (по согласованию);


	Кудряшов 

Андрей Александрович
	-
	заместитель Министра транспорта Тверской области, заместитель руководителя рабочей группы (по согласованию);


	Пашедко 

Владимир Геннадьевич
	-
	заместитель Главы администрации города Твери, заместитель руководителя рабочей группы;


	Егорова 

Ольга Александровна
	-
	начальник отдела инвестиционных программ и координации строительства департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, секретарь рабочей группы.

	Члены рабочей группы:


	
	

	Дергачев 

Игорь Олегович
	-
	начальник отдела железнодорожного, водного, авиационного транспорта Министерства транспорта Тверской области (по согласованию);


	Косова 

Наталья Юрьевна
	-
	заместитель начальника Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по строительству (по согласованию);


	Кудров 

Роман Сергеевич
	-
	начальник отдела по работе с органами власти Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию);


	Медведев 

Михаил Александрович
	-
	заместитель главного инженера Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по Московскому территориальному управлению (по согласованию);

	Меркулова Елена Васильевна


	-
	исполняющий обязанности заместителя начальника департамента управления  имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;


	Никитина Кристина Анатольевна
	-
	заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери;


	Прокудин Владимир Анатольевич 
	
	заместитель Главы администрации города Твери;


	Санников Дмитрий Валерьевич
	-
	начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери.


Заместитель Главы администрации города Твери


В.А. Прокудин

Приложение 2
к распоряжению администрации города Твери 

от « 08» августа  2017   № 660
План мероприятий 
рабочей группы по вопросам реализации проекта строительства надземного пешеходного перехода на станции Тверь

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Проведение заседаний рабочей группы.
	2017 – 2018 годы
	Кудряшов А.А.

Огоньков А.В.

Пашедко В.Г.
	Проведение заседаний рабочей группы.

	2
	Рассмотрение и подписание соглашения между Правительством Тверской области, администрацией города Твери и ОАО «РЖД» по реализации проекта «Реконструкция пешеходного перехода на станции Тверь Октябрьской железной дороги», с демонтажем и списанием надземного пешеходного перехода, расположенного на 482 км Октябрьской железной дороги, проектирование и строительство нового надземного пешеходного перехода на 483 км станции Тверь.


	2017 год
	Кудряшов А.А.

Огоньков А.В.

Зайченко С.В.

Петровичев П.Ю.

Кудров Р.С.
	Заключение соглашения между Правительством Тверской области, администрацией города Твери и ОАО «РЖД» по реализации проекта «Реконструкция пешеходного перехода на станции Тверь Октябрьской железной дороги».

	3
	Обеспечение подготовки территории и своевременного строительства надземного пешеходного перехода на станции Тверь.
	2017 год
	Кудряшов А.А.

Прокудин В.А.

Санников Д.В.

Косова Н.Ю.
	Обеспечение строительства надземного пешеходного перехода на станции Тверь.

	4
	Обеспечение реализации соглашения «Реконструкция пешеходного перехода на станции Тверь Октябрьской железной дороги».
	2017 – 2018 годы
	Кудряшов А.А.

Огоньков А.В.

Петровичев П.Ю. 


	Реализация соглашения «Реконструкция пешеходного перехода на станции Тверь Октябрьской железной дороги».

	5
	Размещение информации на сайтах администрации города Твери, Министерства транспорта Тверской области и Октябрьской железной дороги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет о деятельности рабочей группы по решению вопросов реализации проекта строительства надземного пешеходного перехода на станции Тверь.
	2017 – 2018 годы
	Кудряшов А.А.

Пашедко В.Г.

Кудров Р.С.
	Информированность населения о деятельности рабочей группы.


Заместитель Главы администрации города Твери





В.А. Прокудин

