ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» марта 2013 г.                                                                   № 314

г. Тверь

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Твери

В целях создания условий для устойчивого развития территории, установления порядка осуществления градостроительной деятельности и землепользования на территории городского округа город Тверь, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 30, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394) «Об утверждении генерального плана города Твери», решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери», Уставом города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Твери с установлением градостроительного зонирования применительно ко всей территории города Твери.

2. Организацию процесса по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Твери возложить на комиссию по землепользованию и застройке города Твери.

3. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери выступить заказчиком на разработку проекта Правил землепользования и застройки города Твери.

4. Установить этапы градостроительного зонирования применительно ко всей территории города Твери согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

5. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Твери согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

6. Утвердить порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройке города Твери предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Твери согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.

7. Управлению информации администрации города Твери (Н.Н. Завгородняя) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

8. Управлению информационных ресурсов и технологий администрации города Твери (А.В. Исаев) разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации города Твери в сети Интернет.

9. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери (Г.А. Ломака).

Отчет представить в течение 13 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления.

Глава администрации города Твери                                        В.М.Павлов

Приложение № 1

к Постановлению администрации г. Твери

от «20» марта 2013  № 314

Этапы градостроительного зонирования применительно ко всей территории города Твери

1. Разработка карты градостроительного зонирования.

2. Разработка градостроительных регламентов.

Начальник департамента

архитектуры и строительства

администрации города Твери                                                        Ю.А.Кукушкин

Приложение № 2

к Постановлению администрации г. Твери

от «20» марта 2013  № 314

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Твери

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Твери | Сроки проведения работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и проведение конкурсных процедур для определения исполнителя на выполнение муниципального заказа (далее – Исполнитель) на разработку проекта Правил землепользования и застройки города Твери, заключение муниципального контракта | до 1 мая 2013 | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери, управление муниципального заказа администрации города Твери |
| 2 | Работы в рамках первого этапа муниципального контракта по разработке проекта Правил землепользования и застройки города Твери: - сбор и анализ исходных данных, градостроительной документации, необходимых для разработки проекта Правил землепользования и застройки города Твери; - анализ региональной законодательной базы и муниципальной нормативной правовой базы по вопросам землепользования и застройки. | до 20 мая 2013 | Исполнитель разработки проекта Правил землепользования и застройки города Твери |
| 3 | Работы в рамках второго этапа муниципального контракта по разработке проекта Правил землепользования и застройки города Твери: - подготовка схем градостроительного зонирования, карты зон с особыми условиями использования территории, разработка градостроительных регламентов; - подготовка текстов процедурных норм, регламентирующих различные аспекты землепользования и застройки; - представление первой редакции проекта Правил землепользования и застройки города Твери | до 20 июля 2013 | Исполнитель разработки проекта Правил землепользования и застройки города Твери |
| 4 | Работы в рамках третьего этапа муниципального контракта по разработке проекта Правил землепользования и застройки города Твери: - внесение изменений в материалы проекта Правил землепользования и застройки города Твери (текст пояснительной записки и схему/схемы градостроительного зонирования по поступившим замечаниям и предложениям); - методическое обеспечение публичных слушаний и участие в публичных слушаниях по проекту Правил землепользования и застройки города Твери, подготовка открытых демонстрационных материалов для проведения слушаний, в том числе в электронном виде для размещения на сайте администрации города Твери в сети Интернет. | до 1 ноября 2013 | Исполнитель разработки проекта Правил землепользования и застройки города Твери |
| 5 | Работы в рамках четвертого этапа муниципального контракта по разработке проекта Правил землепользования и застройки города Твери: - внесение изменений в проект Правил землепользования и застройки с учетом результатов публичных слушаний; - передача окончательной редакции проекта Правил землепользования и застройки города Твери в Комиссию по землепользованию и застройке города Твери. | до 30 ноября 2013 | Исполнитель разработки проекта Правил землепользования и застройки города Твери |

Начальник департамента архитектуры и

строительства администрации города Твери			     Ю.А.Кукушкин

Приложение № 3

к Постановлению администрации г. Твери

от «20» марта 2013  № 314

Порядок направления  в Комиссию по землепользованию и застройке города Твери предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Твери

1. С момента опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Твери (далее - проект Правил) в течение срока проведения работ по подготовке проекта Правил до момента окончания проведения публичных слушаний по проекту Правил, заинтересованные лица вправе направить свои предложения по подготовке проекта Правил как в устной, так и в письменной формах в комиссию по землепользованию и застройке города Твери (далее - Комиссия).

2. Предложения в устной форме принимаются от заинтересованных лиц в процессе проведения публичных слушаний по проекту Правил.

3. Предложения в письменной форме могут быть направлены заинтересованными лицами по почте, в том числе электронной с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке города Твери, по проекту Правил землепользования и застройки города Твери» по адресу: улица Советская, 11, город Тверь, Тверская область, 170100, E-mail: tveradm@adm.tver.ru. Телефон для справок: 8 (4822) 32-09-30.

4. Предложения в проект Правил должны быть логично изложены в письменной форме (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса и даты подготовки предложений. Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Правил, Комиссией не рассматриваются.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта Правил и окончания публичных слушаний, не рассматриваются.

6. Направленные в Комиссию материалы возврату не подлежат.

7. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

8. Комиссия вправе осуществлять переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

Начальник департамента

архитектуры и строительства

администрации города Твери                                                        Ю.А.Кукушкин