Приложение 1

к постановлению Администрации города Твери

от «21» апреля  2026 № 284

«ПАСПОРТ

муниципальной программы города Твери

«Формирование современной городской среды»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Черных Денис Игоревич – заместитель Главы Администрации города Твери |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Заволжского района в городе Твери; Администрация Московского района в городе Твери; Администрация Пролетарского района в городе Твери; Администрация Центрального района в городе Твери; Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери; Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери; Департамент финансов администрации города Твери Департамент экономического развития администрации города Твери |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 – 2035 |
| Цели муниципальной программы | Повышение комфортности городской среды на территории города Твери |
| Направления муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за весь период реализации | 6 200 796,8 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Российской Федерации/государственными программами Тверской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 Государственная программа Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области», утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 07.05.2024 № 203-пп Государственная программа Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики», утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 26.01.2024 № 21-пп Региональная программа Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2017 № 280-пп |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение, 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доку- мент | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Цель муниципальной программы «Повышение комфортности городской среды на территории города Твери» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 «Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий» | ФП в НП | Возрастающий | процент | 37,3 | 43,3 | 45,3 | 46,6 | 47,8 | 49,0 | 50,1 | 51,2 | 52,2 | 53,2 | 54,2 | Постановление Правительства Тверской области от 01.09.2017 № 280-пп «Об утверждении региональной программы Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2030 годы»; Решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267 «О Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года» | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери; департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери; департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери | Комфортная и безопасная среда для жизни: а) улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |
| 2 | Показатель 2 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» | ГП | Возрастающий | процент | 36,8 | 37,4 | 37,6 | 37,9 | 38,2 | 38,4 | 38,7 | 39,0 | 39,3 | 39,5 | 39,8 | Постановление Правительства Тверской области от 26.01.2024 № 21-пп «О государственной программе Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики»; Постановление Правительства Тверской области от 07.05.2024 № 203-пп «О государственной программе Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области»; Решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267 «О Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года» | Администрации районов в городе Твери | Комфортная и безопасная среда для жизни: а) улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1. Муниципальный проект «Благоустройство общественных территорий города Твери» Куратор: Арестов Дмитрий Николаевич - исполняющий обязанности первого заместителя Главы Администрации города Твери |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери | Срок реализации (2026 – 2035) |  |
| 1.1 | Задача «Благоустройство общественных территорий города Твери» | Создание механизмов развития комфортной городской среды, создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения города Твери | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий |
| 2 | 2. Муниципальный проект «Создание условий для обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) на территории города Твери» Куратор: Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери | Срок реализации (2026) |  |
| 2.1 | Задача «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) на территории города Твери» | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения города Твери | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий |
| 3 | 3. Муниципальный проект «Создание условий для развития инициативного бюджетирования на территории города Твери» Куратор: Чубуков Максим Владимирович - заместитель Главы Администрации города Твери |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрации районов в городе Твери | Срок реализации (2026 – 2035) |  |
| 3.1 | Задача «Развитие инициативного бюджетирования» | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения города Твери | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 4 | 4. Муниципальный проект «Инициативное бюджетирование на благоустройство территорий в городе Твери» Куратор: Чубуков Максим Владимирович - заместитель Главы Администрации города Твери |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрации районов в городе Твери | Срок реализации (2026 – 2035) |  |
| 4.1 | Задача «Развитие инициативного бюджетирования» | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения города Твери | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 5 | 5. Муниципальный проект «Строительство объектов похоронного назначения» Куратор: Арестов Дмитрий Николаевич - исполняющий обязанности первого заместителя Главы Администрации города Твери |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери | Срок реализации (2027 – 2029) |  |
| 5.1 | Задача «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности» | Организация мест захоронений | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий |
| 6 | 6. Муниципальный проект «Благоустройство парков и скверов города Твери» Куратор: Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: департамент экономического развития администрации города Твери | Срок реализации (2026) |  |
| 6.1 | Задача «Благоустройство общественных территорий города Твери» | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения города Твери | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий |
| 7 | 7. Муниципальный проект «Создание условий для повышения комфортности общественных пространств» Куратор: Чубуков Максим Владимирович - заместитель Главы Администрации города Твери |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрации районов в городе Твери | Срок реализации (2026) |  |
| 7.1 | Задача «Благоустройство общественных территорий города Твери (в том числе с привлечением к выполнению работ некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения города Твери | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, администрации районов в городе Твери | Срок реализации (2026 – 2035) |  |
| 8.1 | Задача 1 «Содержание и благоустройство территории города Твери» | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий, улучшение экологического состояния территории города и поддержание надлежащего уровня санитарного состояния территории города | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 8.2 | Задача 2 «Содержание и благоустройство мест захоронений» | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий кладбищ, повышение комфортности посетителей мест погребений, в том числе в дни массового посещения. | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа (всего), в том числе: | 785 153,1 | 583 591,0 | 621 633,3 | 611 774,2 | 599 774,2 | 599 774,2 | 599 774,2 | 599 774,2 | 599 774,2 | 599 774,2 | 6 200 796,8 |
|  | бюджет города Твери (всего), из них: | 785 153,1 | 583 591,0 | 621 633,3 | 611 774,2 | 599 774,2 | 599 774,2 | 599 774,2 | 599 774,2 | 599 774,2 | 594 774,2 | 6 200 796,8 |
|  | межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области | 134 326,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134 326,3 |
| 1 | 1. Муниципальный проект «Благоустройство общественных территорий города Твери» | 105 858,6 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 195 858,6 |
|  | бюджет города Твери (всего), из них: | 105 858,6 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 195 858,6 |
|  | межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области | 95 858,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 2. Муниципальный проект «Создание условий для обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) на территории города Твери» | 15 044,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 044,1 |
|  | бюджет города Твери (всего), из них: | 15 044,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 044,1 |
|  | межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 000,0 |
| 3 | 3. Муниципальный проект «Создание условий для развития инициативного бюджетирования на территории города Твери» | 52 916,2 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 142 916,2 |
|  | бюджет города Твери (всего), из них: | 52 916,2 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 142 916,2 |
|  | межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области | 24 467,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 467,7 |
| 4 | 4. Муниципальный проект «Инициативное бюджетирование на благоустройство дворовых территорий в городе Твери» | 27 262,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 117 262,0 |
|  | бюджет города Твери (всего), из них: | 27 262,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 117 262,0 |
|  | межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 5. Муниципальный проект «Строительство объектов похоронного назначения» | 0,0 | 19 428,9 | 18 409,1 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 838,0 |
|  | бюджет города Твери (всего), из них: | 0,0 | 19 428,9 | 18 409,1 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 838,0 |
|  | межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 6. Муниципальный проект «Благоустройство парков и скверов города Твери» | 1 367,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 367,0 |
|  | бюджет города Твери (всего), из них: | 1 367,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 367,0 |
|  | межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 7. Муниципальный проект «Создание условий для повышения комфортности общественных пространств» | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |
|  | бюджет города Твери (всего), из них: | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |
|  | межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды» | 542 705,2 | 534 162,1 | 573 224,2 | 569 774,2 | 569 774,2 | 569 774,2 | 569 774,2 | 569 774,2 | 569 774,2 | 569 774,2 | 5 638 510,9 |
|  | бюджет города Твери (всего), из них: | 542 705,2 | 534 162,1 | 573 224,2 | 569 774,2 | 569 774,2 | 569 774,2 | 569 774,2 | 569 774,2 | 569 774,2 | 569 774,2 | 5 638 510,9 |
|  | межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

«».