11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«8» мая 2026 года
                                                                      № 338
г. Тверь
О подготовке городского хозяйства к работе в отопительный период 
2026-2027 годов

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (приложение 1).
2. Ресурсоснабжающим организациям, потребителям тепловой энергии, расположенным на территории города Твери, приступить к подготовке объектов городского хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов.
3. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, а также владельцам тепловых сетей, не являющимся теплосетевой организацией, расположенным на территории города Твери, разработать и утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов в срок, предусмотренный Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила обеспечения готовности к отопительному периоду). 

План подготовки к отопительному периоду должен содержать организационные и технические мероприятия, предусмотренные пунктами 9-10 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, с указанием сроков их выполнения, включающие в том числе мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода. 
План подготовки к отопительному периоду должен учитывать мероприятия, предусмотренные Схемой теплоснабжения городского округа город Тверь на период до 2039 года, утвержденной постановлением Администрации города Твери от 17.12.2025 № 1124.
План подготовки к отопительному периоду не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения размещается на официальном сайте, при отсутствии официального сайта, направляется в Администрацию города Твери для размещения на официальном сайте Администрации города Твери.
План подготовки к отопительному периоду в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения направляется в департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее – Департамент ЖКХ и строительства).
4. Ресурсоснабжающим организациям, расположенным на территории города Твери, в срок до 15 мая 2026 года предоставить в Департамент ЖКХ и строительства планы подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов имущества, относящегося к системам водо-, электроснабжения, водоотведения (включая водопроводные и канализационные сети), с указанием объектов, объемов проведения работ, сроков проведения работ и назначить ответственных лиц за выполнение указанных мероприятий.
5. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям необходимо разработать и согласовать с Администрацией города Твери порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.
6. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, а также владельцам тепловых сетей, не являющимся теплосетевой организацией, расположенным на территории города Твери, при проведении плановых ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в период подготовки к отопительному сезону руководствоваться сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери на 2026 год, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 05.12.2025 № 1076 (далее – Сводный план ремонтов). 
При необходимости внесения изменений в Сводный план ремонтов теплоснабжающие и теплосетевые организации, расположенные на территории города Твери, подают в Администрацию города Твери заявку на внесение изменений в Сводный план ремонтов. 

Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, расположенным на территории города Твери, не подавшим заявки на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей и не включённым в Сводный план ремонтов, при проведении ремонтных работ на источниках тепловой энергии и тепловых сетях принять меры по бесперебойному обеспечению потребителей горячим водоснабжением в межотопительный период.
7. В целях подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период 2026-2027 годов: 

7.1. Управляющим организациям, а также товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации:

7.1.1. Разработать и утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов в срок, предусмотренный Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду.

План подготовки к отопительному периоду должен содержать организационные и технические мероприятия, предусмотренные пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, с указанием сроков их выполнения, включающие в том числе мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода.

План подготовки к отопительному периоду в части сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ, должен быть согласован с единой теплоснабжающей организацией.

7.1.2. План подготовки к отопительному периоду разместить на официальном сайте не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения, при отсутствии официального сайта - направить в Администрацию города Твери для размещения на официальном сайте Администрации города Твери.
7.1.3. План подготовки к отопительному периоду направить в Департамент ЖКХ и строительства в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.

Подготовка к отопительному периоду должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила № 170) и Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 (далее – Правила № 511).

7.1.4. В срок до 01 сентября 2026 года предоставить в Департамент ЖКХ и строительства паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях по форме, установленной приложением № 9 к Правилам № 170 в бумажном и электронном виде на съёмном носителе в формате pdf.
7.1.5. В срок до 21 августа 2026 года предоставить в Департамент ЖКХ и строительства документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 

 HYPERLINK "https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491894&dst=100115&field=134&date=27.03.2025" 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, заполненные оценочные листы согласно приложению № 4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённому приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее – Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду), а также выписку из реестра лицензии, выданную Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» Тверской области.

Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 

 HYPERLINK "https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491894&dst=100115&field=134&date=27.03.2025" 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду предоставляются в бумажном и электронном виде на съёмном носителе в формате pdf.

7.2. Лицам, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателям совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства:

7.2.1. Разработать и утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов в срок, предусмотренный Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду. 

План подготовки к отопительному периоду должен содержать организационные и технические мероприятия, предусмотренные пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду с указанием сроков их выполнения, включающие в том числе мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода.

План подготовки к отопительному периоду в части сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ, должен быть согласован с единой теплоснабжающей организацией.

7.2.2. План подготовки к отопительному периоду не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения разместить на официальном сайте, при отсутствии официального сайта, направить в Администрацию города Твери для размещения на официальном сайте Администрации города Твери.

7.2.3. План подготовки к отопительному периоду в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения направить в Департамент ЖКХ и строительства.

Подготовка к отопительному периоду должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил № 170 и Правил № 511.

7.2.4. В срок до 01 сентября 2026 года предоставить в Департамент ЖКХ и строительства паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях по форме, установленной приложением 9 к Правилам № 170 в бумажном и электронном виде на съёмном носителе в формате pdf.

7.2.5. В срок до 21 августа 2026 года предоставить в Департамент ЖКХ и строительства документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 

 HYPERLINK "https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491894&dst=100115&field=134&date=27.03.2025" 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, заполненные оценочные листы согласно приложению № 4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 

 HYPERLINK "https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491894&dst=100115&field=134&date=27.03.2025" 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, предоставляются в бумажном и электронном виде на съёмном носителе в формате pdf.

7.3. Департаменту ЖКХ и строительства после предоставления планов по подготовке к отопительному периоду жилищного фонда и его инженерного оборудования организовать осуществление свода планов по подготовке к отопительному периоду в целях определения управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, лиц, на которых в соответствии с договором либо с требованиями законодательства возложена обязанность оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, не предоставивших планы по подготовке к отопительному периоду: 
7.3.1. Организовать проведение еженедельного контроля за выполнением управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, лицами, на которых в соответствии с договором либо с требованиями законодательства возложена обязанность оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, планов по подготовке к отопительному периоду. 

7.3.2. В случае непредоставления управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, лицами, на которых в соответствии с договором либо с требованиями законодательства возложена обязанность оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, планов по подготовке к отопительному периоду и установления фактов их нарушения (несоблюдения) организовать в установленном законом порядке объявление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках осуществления муниципального жилищного контроля (при наличии в многоквартирных (жилых) домах муниципальных жилых помещений).

7.4. Единым теплоснабжающим организациям, расположенным на территории города Твери:
7.4.1. Провести осмотр с составлением акта осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на энергопотребляющих установках, или для переключения закрытой схемы теплоснабжения на открытую схему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения, система (системы) теплоснабжения многоквартирных домов, входящих в зону (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации.
В целях обеспечения готовности системы теплопотребления на объектах образования провести осмотр с составлением двустороннего акта осмотра запорной арматуры теплопотребляющих установок (запорная арматура для выпуска воздуха, запорная арматура для опорожнения, запорная арматура в ИТП и на стояках отопления) на предмет работоспособности, состояния сальникового уплотнения, наличия тепловой изоляции.
7.4.2. По результатам анализа предоставленных документов для оценки готовности к отопительному периоду и визуального осмотра подписать предоставленные организациями и лицами, указанными в подпунктах 7.1 и 7.2 пункта 7, пунктах 15 и 16 настоящего постановления, акты проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (приложение 2).
7.4.3. Провести для организаций и лиц, указанных в пунктах 7.1 и 7.2 пункта 7 настоящего постановления, системы теплоснабжения которых входят в зону (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации, расчет индекса готовности и проверку оценочных листов в течение 10 календарных дней с момента предоставления документов (информации) комиссией при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее – Комиссия).
Результаты проверки и произведённого расчёта индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются в Комиссию в течении 1 рабочего дня после окончания проверки. 
8. Администрациям районов в городе Твери:

8.1. Создать комиссии при администрациях районов в городе Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов на подведомственных территориях.

8.2. Организовать по подведомственным территориям подготовку управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами города Твери, собственниками помещений многоквартирных домов, выбравшими непосредственный способ управления, жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов и документов, подтверждающих готовность жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях в соответствии с требованиями пункта 2.6 Правил № 170.

8.3. Каждый вторник представлять в комиссию при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее – Комиссия) информацию о ходе подготовки городского хозяйства к отопительному периоду.

8.4. Осуществлять контроль подготовки инженерных коммуникаций в районах частной застройки к работе в отопительный период 2026-2027 годов, уделив особое внимание обеспечению населения коммунальными услугами (электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение), твердым топливом.

8.5. Осуществлять на подведомственных территориях взаимодействие с городскими коммунальными службами и управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами города Твери по вопросам проведения ремонтных работ в жилищном фонде, на инженерных сетях и сооружениях.

8.6. Организовать работу с товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, лицами, на которых в соответствии с договором либо с требованиями законодательства возложена обязанность оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, планов по подготовке к отопительному периоду, по сбору и предоставлению в Департамент ЖКХ и строительства документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 

 HYPERLINK "https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491894&dst=100115&field=134&date=27.03.2025" 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду.

9. В целях оценки готовности муниципального образования города Твери к отопительному периоду 2026-2027 годов Департаменту ЖКХ и строительства:

9.1. В течение 10 рабочих дней со дня предоставления документов, указанных в подпунктах 7.1.4 и 7.2.3 пункта 7 настоящего постановления, организовать их направление в Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области.

9.2. До 01 июля 2026 года утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2026-2027 годов.

9.3. Создать комиссии по проверке оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Твери.

9.4. Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии уведомлять о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Администрации города Твери информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности.
9.5. Организовать до 10 сентября 2026 года выдачу актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителям тепловой энергии с приложением документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 

 HYPERLINK "https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491894&dst=100115&field=134&date=27.03.2025" 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду.
9.6. Организовать до 15 сентября 2026 года в отношении потребителей тепловой энергии, которым установлен уровень готовности «Готов» или уровень готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний будет проведена позднее 10.09.2026, выдачу паспорта обеспечения готовности.
9.7. Организовать до 25 октября 2026 года выдачу актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.

9.8. Организовать до 01 ноября 2026 года в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, которым установлен уровень готовности «Готов» или уровень готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний будет проведена позднее 25.10.2026, выдачу паспорта обеспечения готовности.

9.9. До 01 декабря 2026 года на официальном сайте Администрации города Твери разместить сводную информацию о результатах оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.
10. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям и владельцам тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями:
10.1. Представлять каждый вторник в Комиссию отчет о выполнении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов.

10.2. Обеспечить проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей, ремонт тепловых сетей согласно Сводного плана ремонтов.

По окончании периода проведения гидравлических испытаний не допускать подачу теплоносителя, не позволяющего обеспечить качественное и бесперебойное горячее водоснабжение потребителя, в соответствии с действующими нормами.

10.3. Обеспечить проведение ремонта котельных в сроки, установленные Сводным планом ремонтов.
10.4. В срок до 01 октября 2026 предоставить в Департамент ЖКХ и строительства документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9-10 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (пакет документов, предусмотренный настоящим пунктом, должен быть также представлен в электронном виде на съёмном носителе в формате pdf).

10.5. При проведении внепланового капитального ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии направлять в адрес Администрации города Твери в течение 48 часов со дня начала внепланового ремонта уведомление с указанием объектов, выведенных во внеплановый ремонт, и сроков ремонта.
11. Ресурсоснабжающим организациям, исполнителям коммунальных услуг, расположенным на территории города Твери, завершить подготовку объектов городского хозяйства к работе в зимних условиях до 01 сентября 2026 года.

12. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям и владельцам тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, производство земляных работ, содержание и обустройство мест проведения земляных работ при производстве ремонтных работ на тепловых сетях, восстановление благоустройства территории после проведения земляных работ осуществлять в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368.

13. Организациям всех форм собственности, на территории которых расположены объекты (в т.ч. сети) тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, находящиеся на обслуживании ресурсоснабжающих организаций, не препятствовать в доступе на территорию и оказывать содействие при проведении ремонтных работ.
14. Теплоснабжающим организациям, предприятиям и организациям, расположенным на территории города Твери и имеющим теплоисточники с резервными видами топлива, обеспечить своевременное пополнение запасов резервного топлива, восстановление работоспособности резервного топливного хозяйства и теплотехнического оборудования для работы теплоисточников на резервных видах топлива. 
15. Министерству здравоохранения Тверской области:

15.1. Рекомендовать разработать и утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов в срок, предусмотренный Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду. 

План подготовки к отопительному периоду должен содержать организационные и технические мероприятия, предусмотренные пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, с указанием сроков их выполнения, включающие в том числе мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода.

Сроки выполнения работ и мероприятия, требующие отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ, должны быть согласованы с единой теплоснабжающей организацией.

15.2. В срок до 15 мая 2026 года предоставить в Департамент ЖКХ и строительства график сдачи тепловых узлов подведомственными организациями, расположенными на территории города Твери (график сдачи тепловых узлов должен быть согласован с единой теплоснабжающей организацией). 

15.3. Представлять каждый вторник в Комиссию отчёт о выполнении плана подготовки к отопительному периоду (при наличии), графика сдачи тепловых узлов зданий подведомственных организаций, расположенных на территории города Твери.

15.4. Обеспечить подготовку систем теплоснабжения зданий подведомственных организаций на территории города Твери, содержание и техническое обслуживание тепловых пунктов в соответствии с требованиями Правил № 511 и Правил № 170.
15.5. В срок до 05 сентября 2026 года предоставить в Департамент ЖКХ и строительства документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 

 HYPERLINK "https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491894&dst=100115&field=134&date=27.03.2025" 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, акты проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (приложение 2), подписанные единой теплоснабжающей организацией (пакет документов, предусмотренный настоящим пунктом, должен быть представлен в электронном виде на съёмном носителе в формате pdf).

16. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери и управлению образования Администрации города Твери:

16.1. Разработать и утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов в срок, предусмотренный Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду.  

План подготовки к отопительному периоду должен содержать организационные и технические мероприятия, предусмотренные пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, с указанием сроков их выполнения, включающие в том числе мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода.

Сроки выполнения работ и мероприятия, требующие отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ, должны быть согласованы с единой теплоснабжающей организацией.

16.2. В срок до 15 мая 2026 года предоставить в Департамент ЖКХ и строительства график сдачи тепловых узлов подведомственными организациями, расположенными на территории города Твери (график сдачи тепловых узлов должен быть согласован с единой теплоснабжающей организацией). 

16.3. Представлять каждый вторник в Комиссию отчёт о выполнении плана подготовки к отопительному периоду (при наличии), графика сдачи тепловых узлов зданий подведомственных организаций, расположенных на территории города Твери.

16.4. Обеспечить подготовку систем теплоснабжения зданий подведомственных организаций на территории города Твери, содержание и техническое обслуживание тепловых пунктов в соответствии с требованиями Правил № 511 и Правил № 170.

16.5. В срок до 05 сентября 2026 года предоставить в Департамент ЖКХ и  строительства  документы, подтверждающие  выполнение  требований  по
обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 

 HYPERLINK "https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491894&dst=100115&field=134&date=27.03.2025" 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, акты проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (приложение 2), подписанные единой теплоснабжающей организацией.

Пакет документов, предусмотренный настоящим пунктом, должен быть представлен в электронном виде на съёмном носителе в формате pdf.

17. Комиссии после начала отопительного сезона 2026-2027 годов осуществлять контроль за прохождением отопительного сезона.
18. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери совместно с администрациями районов в городе Твери и ресурсоснабжающими организациями в срок до 15 мая 2026 года разработать и утвердить план-график синхронизации работ по проведению ремонта улично-дорожной сети, тротуаров, подъездов, дворовых территорий и ремонту инженерных сетей.

19. Муниципальному казённому учреждению «Управление информационными ресурсами» обеспечить постоянное информирование через средства массовой информации населения города Твери о ходе подготовки городского хозяйства к работе в отопительный период 2026-2027 годов. 

20. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации города Твери от 15.04.2025 № 321 «О подготовке городского хозяйства к работе в отопительный период 2025-2026 годов»;
- постановление Администрации города Твери от 20.05.2025 № 451 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 15.04.2025 № 321 «О подготовке городского хозяйства к работе в отопительный период 2025-2026 годов».
21. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры. 

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01 июня 2027 года.
Глава города Твери

                                                              А.В. Огоньков
