PAGE  

                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «08» апреля 2015 года                                                          № 474
г. Тверь

О подготовке муниципальных образовательных учреждений
к новому 2015 – 2016 учебному году
В целях обеспечения функционирования муниципальных  образовательных учреждений города Твери, подготовки их к новому 2015-2016 учебному году, создания условий для сохранения и развития сети муниципальных образовательных учреждений 
                                                  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Управлению образования администрации города Твери. 
1.1. Обеспечить контроль за выполнением руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений  комплектования 1-х, 10-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений на 2015-2016 учебный год.

1.2. Осуществить контроль за ремонтно-строительными работами.
1.3. Осуществлять контроль за трудоустройством или продолжением образования выпускников 9-х классов.

       1.4. Провести необходимые мероприятия по подготовке  муниципальных образовательных учреждений города Твери к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 учебного года согласно приложению.
2. Департаменту финансов администрации города осуществить финансирование расходов по проведению противопожарных мероприятий, мероприятий по дератизации и дезинфекции, выполнению ремонтно-строительных работ, поставке школьной и детской мебели, оконного стекла, электроламповой продукции, мягкого инвентаря, чистящих и моющих средств, учебников в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города на 2015 год по отрасли «Образование», после предоставления договоров для постановки на учет бюджетных обязательств и платежно-расчетных документов, служащих основанием платежа.   
3. Начальнику управления образования администрации города Твери, главам администраций районов в городе Твери создать комиссии и провести приемку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году
4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:

4.1. Провести работу по благоустройству пришкольных территорий, спортивных площадок.

4.2.  Подготовить к эксплуатации тепловые узлы и внутренние системы теплообеспечения образовательных учреждений.
4.3. Завершить подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году в срок до 25 августа 2015 года.
5. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
6. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

          7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города  Огиенко Л.Н. 
              Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31 декабря 2015 года.

 Глава администрации  города Твери                                           Ю.В.Тимофеев   
Приложение   

                                                                                                к Постановлению 
 администрации г.Твери

                                                                                                                                                                   от «08» апреля    2015 г. № 474 
Мероприятия по подготовке образовательных учреждений г.Твери

к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.

	№
	Виды работ
	Наименование учреждений
	Сроки
проведения


	Ответственный

	1
	2
	3
	4
	5

	Московский район

	1
	Подготовка тепловых узлов к отопительному сезону
	Все учреждения
	Май-август
	Управление образования
Руководители учреждений

	2
	Смена разбитых стекол
	Все учреждения
	Июнь-август
	Руководители учреждений

	3
	Ремонт кровли
	Июнь-август
	Управление образования
Руководители учреждений

	
	Средняя образовательная школа
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «средняя школа №55»
	
	

	
	Дошкольные образовательные учреждения
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4
	
	

	
	
	Муниципальное дошкольное учреждение центр развития ребенка – детский сад №65
	Май - июнь
	

	4
	Ремонт водопровода,

канализации и отопления  подвале
	Июнь-август
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	Средняя образовательная школа
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа №51 г.Твери
	
	

	5
	Косметический ремонт
	Все учреждения
	Июнь-август
	Руководители учреждений

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	Ремонт  групп
	Июнь - август

	Управление образования
Руководители учреждений

	
	Средние образовательные школы
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №28»
	
	

	
	
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов эстетической направленности»
	
	

	
	Дошкольные образовательные учреждения
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 58  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей
	Июнь-август
	Управление образования
Руководители учреждений

	
	
	Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 88 комбинированного вида
	
	

	
	
	Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение   детский сад № 105
	
	

	
	
	Муниципальное  дошкольное  образовательное учреждение  «Детский сад №116»


	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение   детский сад № 123
	
	

	7
	Ремонт  ограждений
	Июнь-август
	Управление образования
Руководители учреждений

	
	Средние образовательные школы
	Муниципальное образовательное учреждение  «Гимназия № 44 г.Твери»
	
	

	
	
	Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная  школа №33
	
	

	
	Дошкольные образовательные учреждения
	Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 88 комбинированного вида
	Июнь-август
	Управление образования
Руководители учреждений

	8
	Замена оконных блоков
	
	

	
	Средние образовательные школы


	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №48


	Июнь-август
	Управление образования
Руководители учреждений

	
	
	Муниципальное  общеобразовательное учреждение

Центр образования №49


	
	

	
	
	Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная  школа №33


	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Дошкольные образовательные учреждения
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 155  общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением деятельности по позновательно-речевому направлению развитию детей
	Июнь-август


	Управление образования
Руководители учреждений

	
	
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 163  общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развитию детей
	
	

	9
	Замеры сопротивления
	Все учреждения
	Март-апрель
	Управление образования
Руководители учреждений

	10
	Утепление оконных и дверных блоков
	Все учреждения
	Октябрь
	Руководители учреждений

	Пролетарский район

	1
	Подготовка тепловых узлов к отопительному сезону
	Все учреждения
	Май-август
	Управление образования
Руководители учреждений

	2
	Смена разбитых стекол
	Все учреждения
	Июнь-август
	Руководители учреждений

	3
	Ремонт кровли
	Июнь-август
	Управление образования
Руководители учреждений

	
	Средняя образовательная школа
	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №41
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	4
	Ремонт полов
	
	

	
	Средняя образовательная школа
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №30»
	Июль-август
	Управление образования
Руководители учреждений

	5
	Ремонт ограждений 
	
	

	
	Дошкольные образовательные учреждения
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №93
	Июнь-август 
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  центр развития ребенка -  детский  сад № 96 «Золотой ключик»
	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	Муниципальное Дошкольное образовательное учреждение  Детский  сад № 144 комбинированного вида
	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	6
	Замеры сопротивления


	Все учреждения
	Март-апрель
	Управление образования
Руководители учреждений

	7
	Утепление оконных и дверных блоков


	Все учреждения
	Октябрь
	Руководители учреждений

	8
	Косметический ремонт
	Все учреждения
	Июнь-август
	Руководители учреждений

	
	Замена оконных  блоков
	
	

	
	
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1


	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	1
	2
	3
	4
	5

	9
	Средние образовательные школы
	Муниципальное образовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа №9
	Июнь-август
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа №20»
	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная  школа №30» 
	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Тверской лицей»
	
	

	
	Дошкольные образовательные учреждения
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развитию воспитанников
	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский  сад № 27 «Лесная сказка»

комбинированного вида
	Май-август
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  Детский  сад № 79


	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 80 компенсирующего вида
	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский  сад № 94 «Солнышко» комбинированного вида
	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  центр развития ребенка - детский  сад № 96 «Золотой ключик»
	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	Муниципальное Дошкольное образовательное учреждение Детский  сад № 144 комбинированного вида
	
	

	10
	Ремонт полов
	
	

	
	Средняя образовательная школа
	Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная  школа №30»
	Июль-август
	Управление образования
Руководитель учреждения

	11
	Ремонт  групп
	Июнь-август
	Управление образования
Руководители учреждений

	
	Средняя образовательная школа
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №52
	
	

	
	Дошкольные образовательные учреждения
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  центр развития ребенка -  детский  сад № 96 «Золотой ключик»
	Июнь-август
	Управление образования
Руководители учреждений

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Дошкольные образовательные учреждения
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 97  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развитию детей
	Июнь-август
	Управление образования
Руководители учреждений

	Заволжский район



	1
	Подготовка т/узлов к отопительному сезону
	Все учреждения
	Май-август
	Управление образования
Руководители учреждений

	2
	Замена разбитых стекол
	Все учреждения
	Июнь-август
	Руководители учреждений

	3
	Ремонт групп
	Июнь-август
	Управление образования
Руководители учреждений

	
	Дошкольные образовательные учреждения
	Муниципальное образовательное учреждение   дошкольное образования Детский  сад № 68 комбинированного вида 


	
	

	
	
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   центр- развития ребенка - детский  сад № 161 


	
	

	4
	Замеры сопротивления
	Все учреждения
	Март-апрель
	Управление образования
Руководители учреждений

	1
	2
	3
	4
	5

	5
	Ремонт ограждений
	Июнь - август
	Управление образования
Руководители учреждений



	
	Дошкольные образовательные учреждения
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 20/1 комбинированного вида
	
	

	
	
	  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 100 компенсирующего вида
	
	

	
	
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский  сад № 104 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей
	
	

	
	
	Муниципальное образовательное учреждение   дошкольное образования Детский  сад № 138 комбинированного вида
	
	

	6
	Ремонт полов
	Июль-август
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	Средняя образовательная школы
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа №40
	
	

	7
	Ремонт здания бассейна
	Июль-август
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	Средняя образовательная школа 
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа №46
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	8
	Ремонт пищеблока
	Июль-август
	Управление образования
Руководитель  учреждения



	
	Средняя образовательная школа
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа №29
	
	

	
	Дошкольное образовательное учреждение
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №164
	Июль-август
	Управление образования
Руководитель учреждения

	9
	Ремонт кровли
	
	

	
	Средняя образовательная школа
	Муниципальное  общеобразовательное учреждение

«Тверская гимназия № 8»

	Июль-август
	Управление образования
Руководитель учреждения

	10
	Утепление оконных и дверных блоков
	Все учреждения
	Октябрь
	Руководители учреждений

	11
	Косметический ремонт
	Все учреждения
	Июнь-август
	Руководители учреждений

	
	Замена оконных блоков
	
	

	
	Средние образовательные школы
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7»
	Июль-август
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	Муниципальное  общеобразовательное учреждение

«Тверская гимназия № 8»

	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	
	
	

	
	
	Муниципальное   общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная   школа №50»


	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	1
	2
	3
	4
	5

	12


	Дошкольные образовательные учреждения
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 26 комбинированного вида


	Июнь-август
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 45


	
	Управление образования
Руководитель учреждения



	
	
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 68 комбинированного вида


	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 69 общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развитию детей


	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский  сад № 92»  общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением деятельности по позновательно-речевому развитию детей


	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский  сад № 104  с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей
	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 115


	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	
	
	

	
	
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 130  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развитию детей
	Июнь-август
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	Муниципальное дошкольное образовательное

учреждение «Центр развития ребенка - детский  сад № 145»
	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	
	
	

	
	
	Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 149  общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развитию детей
	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 153 компенсирующего вида


	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	Центральный район



	1
	Подготовка т/узлов к отопительному сезону
	Все учреждения
	Май-август
	Управление образования
и руководители учреждений

	2
	Смена  разбитых стекол
	Все учреждения
	Июнь-август
	Руководители учреждений

	3
	Ремонт кровли
	
	Июнь-июль
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	Дошкольное образовательное учреждение
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  центр развития ребенка - детский  сад № 135


	
	

	4


	Замена оконных блоков
	Июль - август
	Управление образования
Руководитель учреждения



	
	Средние образовательные школы
	Муниципальное общеобразовательное учреждение многопрофильная

гимназия № 12 г.Твери
	
	

	
	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя 
общеобразовательная  школа №18 г.Твери


	
	Управление образования
Руководитель учреждения



	
	
	Муниципальное общеобразовательное учреждение  «средняя общеобразовательная  школа №36»

	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Дошкольные образовательные учреждения
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский  сад № 7 комбинированного вида
	Июнь-август
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский  сад № 8 с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников
	
	Управление образования
Руководитель учреждения



	
	
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский  сад № 33 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественного эстетического направления воспитанников»
	
	Управление образования
Руководитель учреждения



	
	
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский  сад № 38  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развитию детей
	
	Управление образования
Руководитель учреждения



	
	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 комбинированного вида
	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  центр развития ребенка -  детский  сад № 135 
	
	Управление образования
Руководитель учреждения

	
	
	
	
	

	5


	Ремонт ограждений
	
	

	
	Средняя образовательная школа
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа №14 
	Июнь-август
	Управление образования
Руководитель учреждения



	
	Дошкольные образовательные учреждения
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 комбинированного вида
	Июнь-август
	Управление образования
Руководитель учреждения



	
	
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  центр развития ребенка -  детский  сад № 134
	
	Управление образования
Руководитель учреждения



	6
	Утепление оконных и дверных блоков
	Все учреждения
	Октябрь
	Руководители учреждений

	7
	Косметический ремонт
	Все учреждения
	Июнь-август
	Руководители учреждений

	8
	Замеры сопротивления
	Все учреждения
	Март-апрель
	Управление образования
Руководители учреждений


Начальник Управления образования 

администрации города Твери
Н.А. Афонина

