# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## «11» января 2018 года	                                                                           № 5

г. Тверь

О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы», утвержденную постановлением

администрации города Твери от 25.06.2013 № 736

Руководствуясь Уставом города Твери,

# П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 25.06.2013 № 736 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В наименовании Программы цифры «2013 – 2017» заменить цифрами «2013 – 2018».

1.2. В тексте слова «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы» заменить словами «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2018 годы».

1.3. Раздел VII паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| VII. | Сроки реализации Программы | Сроки реализации Программы 2013 - 2018 год. Реализация Программы осуществляется в 3 этапа: - I этап в 2013 году - организация закупки жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - II этап в 2014 - I квартале 2018 года - переселение граждан из аварийного жилищного фонда; - III этап в I - II кварталах 2018 года - снос аварийного жилищного фонда |
| --- | --- | --- |

».

1.4. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции:

« IV. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы 2013 – 2018 год.

Реализация Программы осуществляется в 3 этапа:

- I этап в 2013 году - организация закупки жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- II этап в 2014 – I квартале 2018 года - переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- III этап в I - II кварталах 2018 года - снос аварийного жилищного фонда.».

1.5. Таблицу 1 раздела V Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1. Перечень мероприятий по реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственное структурное подразделение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация проведения открытого аукциона на долевое участие в строительстве жилых помещений (квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г. Твери | IV квартал 2013 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери |
| 2. | Заключение муниципального контракта на долевое участие в строительстве жилых помещений (квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г. Твери | IV квартал 2013 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери |
| 3. | Оформление актов приема-передачи жилых помещений от застройщика | I квартал 2015 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери |
| 4. | Подготовка документов для передачи в муниципальную казну | I квартал 2015 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери |
| 5. | Проведение инвентаризации приобретенных жилых помещений в многоквартирных домах | I квартал 2015 года | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери |
| 6. | Подготовка проекта постановления администрации города и издание приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами о приеме жилых помещений в муниципальную казну, прием жилых помещений в муниципальную казну по актам приема-передачи (ф. ОС-1), подача в Управление Росреестра по Тверской области документов, необходимых для регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения, получение свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения, внесение сведений о жилых помещениях в реестр муниципальной собственности города Твери, направление копий свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности в департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики и муниципальное казенное учреждение города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» | I квартал 2015 года | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| 7. | Принятие решения об изъятии земельных участков и жилых помещений собственников, уведомление собственников о регистрации обременения на жилые помещения. Регистрация принятого решения об изъятии земельных участков и жилых помещений в Управлении Росреестра по Тверской области | 2015 год | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| 8. | Проведение мероприятий по переселению нанимателей жилых помещений по договорам социального найма | II квартал 2017 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери. Муниципальное казенное учреждение города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом». Администрации Заволжского, Московского, Пролетарского районов в городе Твери |
| 9. | Проведение мероприятий по переселению собственников жилых помещений: - путем заключения договоров мены; - путем заключения соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд | I квартал 2018 года | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| 10. | Организация работы по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов | I - II кварталы 2018 года | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |
| 11. | Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | I - II кварталы 2018 года | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |

».

1.6. Приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (приложения  1, 2, 3).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери                                           				        А.В. Огоньков