Приложение

к постановлению Администрации

города Твери

от 05.04.2024 года № 3-ч

Мероприятия по предупреждению угрозы возникновения

чрезвычайной ситуации и минимизации ее последствий

1. В целях предупреждения ситуации, сложившейся на реке Тьмаке на территории города Твери, которая может привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения города Твери, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери (далее-управление по ОБЖН города Твери):

1.1. Довести информацию о ситуации, сложившейся на водной акватории реки Тьмаки на территории города Твери, до Тверской межрайонной природоохранной прокуратуры.

1.2. Подготовить проект письма в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тверской области о сложившейся ситуации на водной акватории реки Тьмаки на территории города Твери и об оказании содействия в проведении расследования;

1.3. Организовать работу, направленную на очистку водной акватории реки Тьмаки на территории города Твери от маслянистой жидкости (ГОСТ Р 22.3.05-2022 Национальный стандарт РФ. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения. Термины и определения).

Срок: до 09.04.2024

Ответственный: Н.А. Соболев

2. Рекомендовать Тверской межрайонной природоохранной прокуратуре совместно с представителями управления по ОБЖН администрации города Твери и ТРОО «Спасение» взять пробы воды из акватории реки Тьмаки для проведения лабораторных исследований в целях установления источника загрязнения.

Срок: 05.04.2024

Ответственные: прокуратура, Н.А. Соболев, М.А. Шурцев

3. Рекомендовать ТРОО «Спасение»:

3.1. С 16.00 05.04.2024 установить боновые заграждения на реке Тьмаке на территории города Твери и не снимать их до окончания проведения работ.

3.2. Ежедневно осуществлять мониторинг обстановки на реке Тьмаке, на территории города Твери и проводить профилактическую обработку сорбентом мест загрязнения.

3.3. После стабилизации обстановки и прекращения истекания приступить к ликвидации загрязнения.

3.4. По завершении выполнения работ представить в управление по ОБЖН города Твери акт выполненных работ и расчет стоимости применения сил и средств ТРОО «Спасение» при ликвидации аварийной ситуации.

Ответственный: М.А. Шурцев

4. Департаменту финансов администрации города Твери проверить расчет стоимости применения сил и средств ТРОО «Спасение» при ликвидации аварийной ситуации и подготовить предложения Главе города Твери по выделению денежных средств из резервного бюджетного фонда Администрации города Твери управлению по ОБЖН города Твери для оплаты выполненных работ ТРОО «Спасение».

Срок: в течение 3-х дней после представления расчета

Ответственный: О.И. Слобода