Приложение

к Постановлению администрации

города Твери

от «28» сентября 2012 № 1506

Приложение

к Постановлению администрации

города Твери

от 10.03.2011 №378

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение безопасности дорожного движения

на 2011 - 2014 годы»

Тверь

2012

Паспорт городской целевой программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения

на 2011 - 2014 годы»

| № раздела | Наименование раздела паспорта программы | Содержание раздела паспорта программы |
| --- | --- | --- |
| I. | Наименование Программы | Городская целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2011 - 2014 годы» (далее - Программа). |
| II. | Основание для разработки Программы | Федеральный закон от №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон №196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон «№257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| III. | Муниципальные заказчики | Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери, управление образования администрации города Твери, администрация Заволжского района в городе Твери, администрация Пролетарского района в городе Твери, администрация Московского района в городе Твери, администрация Центрального района в городе Твери. |
| IV. | Основной разработчик Программы (координатор) | Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери. |
| V. | Цели и задачи Программы | Целью Программы является обеспечение безопасности дорожного движения, снижение уровня аварийности и тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на территории города Твери. Основными задачами Программы являются: - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; - повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне управления. |
| VI. | Сроки реализации Программы | 2011 - 2014 годы. |
| VII. | Система программных мероприятий | Программа включает в себя комплекс мероприятий по следующим направлениям: - мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - организационно-планировочные меры и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городе; - мероприятия, направленные на совершенствование организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения; - мероприятия направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма |
| VIII. | Основные исполнители Программы | Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери, управление образования администрации города Твери, администрация Заволжского района в городе Твери, администрация Пролетарского района в городе Твери, администрация Московского района в городе Твери, администрация Центрального района в городе Твери. |
| IX. | Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию Программы составляет 19 969,0 тыс. руб., в том числе: - 2011 год – 11 844,0 тыс. руб.; - 2012 год – 1 125,0 тыс. руб.; - 2013 год – 3 500,0 тыс. руб.; - 2014 год – 3 500,0 тыс. руб. Источник финансирования Программы - бюджет города Твери. |
| X. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Основными ожидаемыми результатами Программы являются: - снижение количества ДТП, в первую очередь с тяжкими последствиями; - повышение правосознания участников движения и культуры поведения на улицах и дорогах; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование дорожных условий, в том числе увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города; - ликвидация устойчивых очагов аварийности; - совершенствование системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. |
| XI. | Система организации контроля за исполнением Программы | Организацию системы контроля за реализацией Программы осуществляет координатор Программы – департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери. Координатор Программы готовит и представляет отчет об исполнении Программы в сроки, установленные в разделе VI Программы. |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и транспортно-эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные состав и интенсивность транспортных потоков.

Современный уровень обеспечения автомобилями в городах России уже превысил 200 единиц на 1 тыс. жителей, тогда как дорожно-транспортная инфраструктура соответствует уровню 60 - 100 единиц на 1 тыс. жителей.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий. В настоящее время в городе ежегодно регистрируется более 31 процента всех дорожно-транспортных происшествий по Тверской области.

Анализ современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести.

Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких дорожно-транспортных происшествий, является одной из основных причин их высокой смертности. Общая смертность указанных лиц в 12 раз выше, чем при получении травм в результате других несчастных случаев, инвалидами они становятся в 6 раз чаще, а нуждаются в госпитализации в 7 раз чаще.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий на территории города Твери являются наезд на пешехода (50% от всего количества ДТП), а также столкновение (34%). Свыше 60% всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного движения РФ водителями транспортных средств.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий власти и общества, концентрации местных ресурсов, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, общественных институтов и негосударственных структур при возможно более полном учете интересов граждан.

Необходимость разработки и реализации целевой Программы обусловлена следующими причинами:

- социально-экономическая острота проблемы;

- межотраслевой и межведомственный характер проблемы;

- необходимость привлечения к решению проблемы органов местного самоуправления и общественных институтов.

Решение поставленных проблем в рамках программно-целевого подхода регламентируется Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

II. Основные цели и задачи Программы,

сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является обеспечение безопасности дорожного движения, снижение уровня аварийности и тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на территории города Твери.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- предупреждение нарушений правил дорожного движения его участниками;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование в городе организации движения транспорта и пешеходов;

- повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне управления.

Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий, которые планируется осуществить в течение 2011-2014 годов:

- Мероприятия, направленные на повышение правого сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

- Организационно-планировочные меры и инженерные меры, направленные на совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов в городе.

- Мероприятия, направленные на совершенствование организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения.

III. Система программных мероприятий

Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий, которые планируется осуществить в течение 2011 - 2014 годов:

- мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- организационно-планировочные меры и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городе;

- мероприятия, направленные на совершенствование организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования указан в приложении №1 к Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 19 969,0 тыс. руб., в том числе:

- 2011 год – 11 844,0 тыс. руб.;

- 2012 год – 1 125,0 тыс. руб.;

- 2013 год – 3 500,0 тыс. руб.;

- 2014 год – 3 500,0 тыс. руб.

Источник финансирования Программы - бюджет города Твери.

V. Механизм реализации целевой программы

и координация реализации программных мероприятий

Реализацию Программы осуществляют муниципальные заказчики, проектные, строительные и иные организации, имеющие лицензии на выполнение данных видов работ и привлекаемые на договорной основе (далее - Исполнители Программы).

Разработка проектно-сметной документации, технический, архитектурный и археологический надзор осуществляются за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери, управление образования администрации  города Твери и администрации районов в городе Твери:

- являются муниципальными заказчиками по выполнению работ для муниципальных нужд при реализации мероприятий Программы;

- согласовывают мероприятия по организации дорожного движения с собственниками дорог и земельных участков, которые не являются муниципальной собственностью;

- обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации по программным мероприятиям и ее представление управлению муниципального заказа администрации города Твери;

- готовят и согласовывают с управлением муниципального заказа администрации города Твери материалы для проведения процедур по определению организаций - исполнителей работ по программным мероприятиям;

- осуществляют с привлечением управления муниципального заказа администрации города Твери отбор на конкурсной основе исполнителей работ для муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

- заключают с организациями - исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивают осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

- принимают выполненные подрядными организациями работы;

- утверждают акты выполненных работ;

- представляют департаменту финансов администрации города:

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий Программы;

- сметы стоимости выполняемых работ и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ;

- акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы.

Департамент финансов администрации города Твери в установленном порядке обеспечивает финансирование мероприятий Программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на очередной финансовый год.

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

VI. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Для обеспечения действенного управления за реализацией Программы и контроля над расходованием средств бюджета города в рамках Программы ее координатор:

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности Исполнителей Программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий;

- при необходимости вносит изменения в Программу путем подготовки соответствующего постановления администрации города Твери;

- организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам;

- ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, готовит отчет о выполнении плана-графика и направляет его в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери в установленной форме для формирования сводного отчета;

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет отчет о ходе выполнения программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города в установленной форме для формирования сводного отчета;

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляет на рассмотрение Главе администрации города Твери и в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери годовой отчет о ходе выполнения программных мероприятий, содержащий основные сведения о фактических значениях показателей результативности реализации Программы и объемах финансирования Программы в установленной форме;

- ежегодно готовит план-график по выполнению Программы и ее мероприятий, обеспечивает его утверждение через распоряжение администрации города, организует выполнение утвержденного плана-графика и контролирует его выполнение исполнителями, а также при необходимости вносит в него изменения.

Исполнители Программы:

- ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, готовят отчет о выполнении плана-графика и направляют его разработчику (координатору) Программы в установленной форме для формирования сводного отчета;

- ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчет о ходе выполнения программных мероприятий разработчику (координатору) Программы в установленной форме для формирования сводного отчета;

- ежегодно в срок до 10 января года, следующего за отчетным периодом, предоставляет разработчику (координатору) Программы отчет о выполнении программы, содержащий основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования Программы в установленной форме.

VII. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе показателей эффективности, представленных в графах 10, 11, 12, 13 перечня мероприятий Программы в соответствии с критериями эффективности и порядком проведения оценки эффективности реализации городских целевых программ, утвержденными Постановлением администрации города Твери от 21.01.2011 №30 «Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных, городских и ведомственных целевых программ города Твери и проведения оценки эффективности реализации долгосрочных, городских целевых программ».

Оценка эффективности реализации Программы и результативности ее мероприятий производится путем сравнения текущих фактических показателей с их целевыми значениями. При необходимости значения целевых показателей уточняются.

Плановые показатели результатов Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Потребность (справочно) | Плановое значение показателей нарастающим итогом, % |  |  |  | Расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |
| 1. | Удельный вес построенных светофорных объектов от заявленной потребности | 9 (шт.) | 30,0 | 53,33 | 76,66 | 100 | (Количество установленных светофорных объектов /заявленная потребность в светофорных объектах) х 100% |
| 2. | Удельный вес установленных ограждений от заявленной потребности | 2154 (шт.) | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 100 | (Количество установленных ограждений / заявленная потребность в направляющих пешеходных ограждениях) х 100% |
| 3. | Удельный вес модернизированных светофорных объектов от заявленной потребности | 9 (шт.) | 30,0 | 53,33 | 76,66 | 100 | (Количество модернизированных светофорных объектов /заявленная потребность в модернизации светофорных объектов) х 100% |
| 4. | Удельный вес устройства искусственных дорожных неровностей от заявленной потребности | 483 (м.п.) | 100 | - | - | - | (Количество устроенных искусственных дорожных неровностей /заявленная потребность в устройстве искусственных дорожных неровностей) х 100% |
| 5. | Удельный вес приобретенных и установленных дорожных знаков от заявленной потребности | 804 (шт.) | 100 | - | - | - | (Количество приобретенных и установленных дорожных знаков / заявленная потребность в приобретении и установке дорожных знаков) х 100% |
| 6. | Удельный вес изготовленной рекламной продукции | 700 (шт.) | - | 100 | - | - | (Количество приобретенной рекламной продукции / заявленная потребность в приобретении рекламной продукции) х 100% |
| 7. | Удельный вес приобретенного веломобиля для занятий в автогородке МОУ ДОД ДТДМ | 1 (шт.) | - | 100 | - | - | (Количество приобретенных веломобилей / заявленная потребность в приобретении веломобилей) х 100% |
| 8. | Обеспечение взаимодействия со службами ГИБДД в части проведения | да/имеется | - | имеется | - | - | - |

Начальник департамента										Б.А. Аракелов

Приложение №1

к городской целевой программе

«Обеспечение безопасности дорожного

движения на 2011 - 2014 годы»

Перечень мероприятий

городской целевой программы «Обеспечение безопасности

дорожного движения на 2011 - 2014 годы»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик, бюджетополучатель (исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Установка светофоров | 6310,0 | 2910,0 | - | 1700,0 | 1700,0 | кол-во светофорных объектов | 8 | 4 | - | 2 | 2 | Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта |
| 2. | Установка направляющих пешеходных ограждений | 2462,0 | 862,0 | - | 800,0 | 800,0 | кол-во секций | 540 (1 секция - 2 м) | 110 | - | 215 | 215 | Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта |
| 3. | Модернизация светофорных объектов | 5083,0 | 2083,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | кол-во светофорных объектов | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта |
| 4. | Подготовка проектно-сметной документации по техническим средствам организации дорожного движения, разработка и введение проектов (схем) организации дорожного движения | 1959,0 | 1959,0 | - | - | - | Проект | - |  | - | - | - | Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта |
| 5. | Устройство искусственных неровностей | 300,0 | 300,0 | - | - | - | шт. | 100 | 100 | - | - | - | Администрация Московского района |
| 6. | Установка новых дорожных знаков | 430,0 | 430,0 | - | - | - | шт. | 86 | 86 | - | - | - | Администрация Московского района |
| 7. | Установка новых ограждений безопасности | 200,0 | 200,0 | - | - | - | м | 179 | 179 | - | - | - | Администрация Пролетарского района |
| 8. | Устройство искусственных неровностей, установка знаков, в т.ч. | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - | п.м. шт. | 150 379 | 150 379 | - | - | - | Администрация Пролетарского района |
| 8.1. | Разработка проектов организации дорожного движения | 367,2 | 367,2 | - | - | - | Проект | 29 | 29 | - | - | - | Администрация Пролетарского района |
| 9. | Устройство искусственных неровностей | 623,5 | 623,5 | - | - | - | шт. | 47 | 47 | - | - | - | Администрация Заволжского района |
| 10. | Установка новых дорожных знаков на опоре | 84,5 | 84,5 | - | - | - | шт. | 138 | 138 | - | - | - | Администрация Заволжского района |
| 11. | Установка новых дорожных знаков на стойке | 504,0 | 504,0 | - | - | - | шт. | 160 | 160 | - | - | - | Администрация Заволжского района |
| 12. | Приобретение дорожных знаков | 288,0 | 288,0 | - | - | - | шт. | 298 | 298 | - | - | - | Администрация Заволжского района |
| 13. | Установка новых дорожных знаков | 400,0 | 400,0 | - | - | - | шт. | 89 | 89 | - | - | - | Администрация Центрального района |
| 14. | Изготовление рекламной продукции по БД | 20,0 | - | 20,0 | - | - | шт. | 700 | - | 700 | - | - | Управление образования |
| 15. | Проведений Акций в рамках профилактических мероприятий «Внимание – Дети»! | 20,0 | - | 20,0 | - | - | кол-во мероприятий, ед. | 2 | - | 2 | - | - | Управление образования |
| 16. | Проведение городских соревнований «Безопасное колесо 2012» | 30,0 | - | 30,0 | - | - | кол-во мероприятий, ед. | 1 | - | 1 | - | - | Управление образования |
| 17. | Проведение конкурсов, соревнований, викторин и т.п. | 25,0 | - | 25,0 | - | - | кол-во мероприятий, ед. | 3 | - | 3 | - | - | Управление образования |
| 18. | Приобретение веломобилей для занятий на автогородке МОУ ДОД ДТДМ | 30,0 | - | 30,0 | - | - | шт. | 1 | - | 1 | - | - | Управление образования |
|  | ИТОГО | 19969,0 | 11844,0 | 1125,0 | 3500,0 | 3500,0 | - | - | - | - | - | - |  |

Начальник департамента 											Б.А. Аракелов