2

Результаты мониторинга
выполнения показателей муниципальных задания муниципальным бюджетным учреждениям «Дороги Твери»
за 2024 год
В соответствии с Порядком проведения мониторинга выполнения показателей муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 05.08.2015 № 1277, при проведении мониторинга выполнения показателей муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям «Дороги Твери» (далее – Учреждение) использовался метод сравнительного анализа плановых значений показателей объема и качества муниципальных услуг с фактическими значениями, предоставленными Учреждением в отчете о выполнении муниципального задания за 2024 год.
Для оценки эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на муниципальное задание, кроме оценки объемных и качественных показателей муниципального задания также применяется критерий использования бюджетных средств.

Показателем, характеризующим объем муниципальной услуги является площадь автомобильных дорог общего пользования, которая  составила в 2024 году  7 182 541,22 м².

Субсидия на выполнение муниципального задания за 2024 год использована Учреждением в сумме 589 790,9 тыс. руб., муниципальное задание фактически исполнено на 100 %. Критерий использования бюджетных средств составляет 1,00.

Муниципальное задание по услуге «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» выполнено, то есть достигнут установленный в муниципальном задании показатель объема с учетом его возможного отклонения, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным.

Из оценки критериев выполнения объемов муниципального задания и использования бюджетных средств, а также уровня качества выполнения работы следует вывод об эффективном использовании Учреждением бюджетных средств при оказании услуг по организации капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе.

Исп.: Косничева Наталья Валерьевна;

тел.: 8(4822) 36-08-85 (3513)
