П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «_14_»__04________2005 г.





№_1407_

г. Тверь
О проведении двухмесячника по

благоустройству и улучшению

санитарного состояния  города
В целях наведения должного санитарного порядка и благоустройства территории города, а также скорейшего восстановления дорожного покрытия проезжей части улиц
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в г. Твери с 4 апреля по 31 мая 2005 года двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению города.
2. Утвердить план мероприятий по благоустройству города на период проведения двухмесячника (приложение № 1).
3. Главам администрации районов Арсеньеву А.Б., Дроздову М. В., Калачину В.Н.,

Чубенко С.В.:
3.1. Организовать проведение двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке, озеленению города;
3.2. Определить днями массовых субботников по благоустройству города 16 и 23 апреля, 14 и 21 мая 2005 года;

3.3. Разработать планы мероприятий по благоустройству районов в рамках проведения двухмесячника и массовых субботников в срок до 08 апреля 2005 года;
3.4. Провести общерайонные совещания по организации и проведению двухмесячника;
3.5. Обязать руководителей предприятий - застройщиков и подрядных организаций привести в соответствие со СНиП строительные площадки, временные сооружения и другие объекты на территории города;
3.6. Предложить руководителям предприятий и организаций еженедельно по четвергам проводить «санитарный день» по уборке закрепленных территорий.
4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Сазонов Д.Г) обеспечить привлечение к данным работам все коммунальные службы города.
5. Начальникам департаментов, управлений, председателям комитетов, заведующим отделами администрации города обеспечить постоянный контроль за ходом проведения двухмесячника в подведомственных предприятиях и организациях.

6. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (Сазонов Д.Г.) и НП «Служба заказчика» (Цепко А.Н.) организовать выполнение работ по восстановлению разрытий и текущему ремонту дорог с привлечением к данным видам работ, как муниципальных предприятий, так и организаций других форм собственности.

7. Предложить ФГУЗ центру гигиены и эпидемиологии Тверской области (Матюшкова В.В.), управлению милиции по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке (Буткарев В.В.), усилить контроль за соблюдением требований «Кодекса благоустройства города Твери», принимать меры административного воздействия к нарушителям в соответствии с действующим законодательством.

8. Администрациям районов (Арсеньев А.Б., Дроздов М.В., Калачин В.Н., Чубенко С.В.) усилить контроль содержания подъездных путей от строительных площадок до дорог общего пользования.

9. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и администрациям районов организовать вывоз несанкционированных навалов мусора на полигон для утилизации бытовых отходов.

10. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Жоголев А.Е.):

· произвести осмотр фасадов зданий и выдать предписание собственникам о приведении их в надлежащее состояние;

· произвести проверку размещения, содержания и эксплуатации объектов наружной рекламы, выдать предписание собственникам о приведении ее в  надлежащее состояние.
11. Для координации работ по проведению двухмесячника утвердить рабочую группу в составе:
Сазонов Д.Г. - заместитель Главы администрации города, начальник департамента ЖКХ, председатель группы;
Новиков В.А. - первый заместитель начальника департамента ЖКХ, заместитель председателя группы;
Члены группы:

Седнев В.А - первый заместитель Главы администрации Центрального района;

Голодный А.Ю.- первый заместитель Главы администрации Московского района;

Нагорнов М.А. - заместитель Главы администрации Пролетарского района;
Назаров В.В. – заместитель главы администрации Заволжского района;

Павлов В.И. - начальник отдела управления координации жилищно-коммунального комплекса и благоустройства города, департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Председателю рабочей группы еженедельно информировать Главу города о ходе проведения двухмесячника.

12. Пресс-службе администрации города обеспечить агитационную, разъяснительную работу по привлечению населения к участию в двухмесячнике, информировать население о ходе проведения мероприятий по благоустройству города. (Дзюба Р.Н.)

13. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

14. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

15. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города, начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Сазонова Д.Г.
Глава города







О.С. Лебедев

Приложение № 1 

к постановлению Главы города 

№ ____ от ____________2005 г.

План

мероприятий по благоустройству города на период проведения

двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственные за исполнение

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
	Проведение собраний с руководителями предприятий, организаций, представителями территориального самоуправления

Санитарная очистка придомовой территории, скверов, парков, тротуаров, газонов от бытового и строительного мусора

Проведение работ по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий к домам в частном секторе

Уборка прилегающей территории и санитарное состояние объектов потребительского рынка

Ликвидация несанкционированных навалов мусора:

Заволжский район

Пролетарский район

Московский район

Центральный район

Ремонт контейнерных площадок: 

Заволжский район

Пролетарский район

Московский район

Центральный район

МУП «ТДЕЗ»

Ремонт, покраска контейнеров

Ремонт малых архитектурных форм, установка скамеек, урн (согласно планам администрации районов, управляющих организаций)

Заволжский район

Пролетарский район

Московский район

Центральный район

Текущий ремонт, покраска остановочных пунктов:

Заволжский район

Пролетарский район

Московский район

Центральный район

Уборка сухих, аварийных деревьев, обрезка и уборка сучьев, поросли (согласно плану администрации районов, управляющих организаций)

Посадка деревьев, кустарников, устройство клумб, цветников, посадка цветов (согласно плану администрации районов, управляющих организаций)

Восстановление разрытий после прокладки коммуникаций, ликвидации аварий (согласно утвержденного графика)

Текущий ремонт дорожного покрытия (согласно утвержденного графика)

Комиссионная проверка результатов проведения двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния города и подведение итогов после проведения двухмесячника
	до 8 апреля

до 31 мая

до 31 мая

до 31 мая

до 31 мая

до 31 мая

до 01 мая

до 01 мая

до 31 мая

до 31 мая

до 31 мая

до 31мая

с 26 по 31 мая
	Администрации районов, МУП «ТДЕЗ».

Руководители АО, управляющих организаций предприятий, организаций, учреждений здравоохранения и образования;

Администрации районов, ТОС, уличные комитеты;

Отдел потребительского рынка и услуг населению администрации города, отделы торговли и услуг населению администрации районов, руководители предприятий потребительского рынка;

Департамент ЖКХ;

Адм. Заволжск. р-на;

Адм. Пролетар. р-на;

Адм. Московск. р-на;

Адм. Центральн. р-на;

Управляющие организации, 

МУП «ТДЕЗ»; 

МУП «ТвСАХ»;

Собственники контейнеров;

Администрации районов, управляющие организации,

 МУП «Тверьзеленстрой»;

Адм. Заволжск. р-на;

Адм. Пролетар. р-на;

Адм. Заволжск. р-на;

Адм. Централ. р-на;

Администрации районов,  управляющие организации, МУП «Тверьзеленстрой», ММЖКП «Сахарово»;

Администрации районов,  управляющие организации, МУП «Тверьзеленстрой», ММЖКП «Сахарово»;

Департамент жилищно-коммунального хозяйства;

Департамент жилищно-коммунального хозяйства;

Департамент жилищно-коммунального хозяйства; администрации районов города.


Управляющий делами аппарата

Администрации города,

Начальник организационного управления




М.Ю. Прягаев

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы администрации

города









К.И. Буевич

Первый заместитель Главы администрации

города









О.Б. Кудряшов

Заместитель Главы администрации

города, начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства




Д.Г. Сазонов

Начальник правового управления

администрации города 






О.В. Павлова

Управляющий делами аппарата

администрации города,

начальник организационного управления




М.Ю. Прягаев

РАЗОСЛАНО:

1. Департамент ЖКХ;




12. Администрация Заволжского

района;

2. ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии


13. Администрация Пролетарского

Тверской области;





района

3. МУП «Тверьспецавтохозяйство 



14. Администрация Московского

по уборке города»;





района;

4. МУП «Тверьзеленстрой»;



15. Администрация Центрального

района;

5. ММЖКП «Сахарово»;




16. Районные отделы внутренних 

дел;

6. МУП «ТДЕЗ»;





17. Пресс-служба города;
7. Управление архитектуры и градостроительства

администрации города;

8. Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации города;

9. Обслуживающие жилищный фонд предприятия:

· МУП «ПСР»

· ООО «ЖЭУ-1»

· ООО «ЖЭУ-6»

· МУП «РЭП-17»

· ООО «Дома в порядке»

· ООО «Фаворит»

· ООО Нортон-Стар»

· ООО «Дома в порядке»

· ООО «Дома в порядке +»

· ООО «УИР»

· ООО «РЭУ Московского р-на»

· ООО «ЖЭУ-18»

· ООО «ЖЭУ-28»

· ООО «БытРемСтрой»

· ООО «Компания Ваш дом»

· ООО «Виктория»

· ООО «ПЭО Тверские дома»

· ООО «ВОСК»

· ООО фирма «Энергия»

· ООО «СФ Аккорд - К»

· ООО «ЖЭУ»

· ООО «ЖЭУ Застава +»

· ООО «ЖЭУ Застава»

· ООО «Пилигрим»

· ООО «Сметстрой»

· ООО «ТМД - Центр»

Подготовлено: департамент ЖКХ (тел. 34-94-54)

