Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города Твери

от «28» декабря 2022 № 1264

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

города Твери «Формирование современной городской среды»

на 2025 - 2030 годы

Тверь

2022

## Паспорт

муниципальной программы города Твери

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды» на 2025 - 2030 годы (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Заволжского района в городе Твери; администрация Московского района в городе Твери; администрация Пролетарского района в городе Твери; администрация Центрального района в городе Твери; департамент экономического развития администрации города Твери; департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери; департамент финансов администрации города Твери |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории города |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования»; задача 2 «Благоустройство дворовых территорий»; задача 3 «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города»; задача 4 «Обеспечение создания и содержания мест захоронений» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к концу 2030 года следующих результатов: - увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий составит 51,9%; - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составит 37,4%; - увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования, приходящейся на 1 жителя, на 0,72 кв. м; - содержание парков и скверов общей площадью 2 193,0 тысяч кв. м |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 871 749,1 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации: 2025 год – 327 299,1 тыс. руб.; 2026 год – 308 890,0 тыс. руб.; 2027 год – 308 890,0 тыс. руб.; 2028 год – 308 890,0 тыс. руб.; 2029 год – 308 890,0 тыс. руб.; 2030 год – 308 890,0 тыс. руб. Источники финансирования муниципальной программы - средства бюджета города Твери. |

## Раздел 1.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Современная городская среда должна соответствовать требованиям безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить социальную напряженность и способствовать решению социально-демографических проблем.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является формирование городской среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе повышение уровня благоустройства территорий.

Благоустройство территории города включает комплекс мероприятий по содержанию городских территорий, по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2025 - 2030 годы направлена на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения на территории города Твери.

Территория города Твери административно делится на четыре района: Заволжский, Московский, Пролетарский и Центральный. Площадь территорий общего пользования города Твери составляет 152,2 кв. км.

Каждый из районов представляет собой административную единицу с развитой многоотраслевой экономикой, разветвленной сетью предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сетью объектов культуры и учебных заведений.

Информация о благоустройстве основных объектов приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование районов города | Числен-ность населения (тыс. чел.) | Парки, скверы, зоны отдыха, зеленые зоны (ед.) | Памятные места (ед.) | Братские воинские захоронения (ед.) | Фонтаны (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заволжский район | 146,6 | 54 | 10 | 3 | 2 |
| Московский район | 124,1 | 40 | 2 | 5 | 3 |
| Пролетарский район | 99,4 | 61 | 3 | 1 | 4 |
| Центральный район | 54,8 | 47 | - | - | 1 |

Для придания городу респектабельности необходимы проведение комплексного благоустройства территории города, рациональное размещение зеленых насаждений на открытых, свободных от застройки территориях; содержание зеленой части города по центральным улицам вдоль магистральных дорог; реконструкция и обновление зеленых насаждений улиц и парков, посадка деревьев и кустарников; разбивка новых газонов, цветников и скверов.

В целях повышения эстетической и, как следствие, туристической привлекательности городских территорий, создания благоприятных условий для отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в частности, парков, скверов, зеленых зон, пойм рек и пр.

Вопросы обеспечения надлежащего состояния и комфортности городской среды, включая озеленение и насыщение городской территории объектами благоустройства, для Твери остаются актуальными и требуют программного решения.

В рамках работ по содержанию территории города осуществляются работы по летней и зимней уборке территорий парков и скверов, содержанию видовых и памятных мест, обслуживанию фонтанов и малых архитектурных форм.

При зимней уборке территорий парков обеспечивается два основных вида работ: уборка тротуаров вручную и обеспечение мероприятий, направленных на борьбу с гололедом, в рамках которых производятся посыпка тротуаров пескосоляной смесью, а также механическое подметание тротуаров.

Основными задачами по летней уборке видовых и памятных мест города являются: уборка мусора в зеленых зонах, сбор случайного мусора, уборка зеленых зон от листьев и сучьев, косьба газонов и вывоз скошенной травы, механическая и ручная уборка тротуаров.

Большое внимание уделяется работам по обрезке и валке деревьев на территории районов и вдоль магистральных дорог.

Ежегодно для сохранения оборудования и чаш фонтанов проводятся работы по консервации (расконсервации), ремонт насосного оборудования, конструктивных элементов фонтанов, а также оплата за услуги по энергопотреблению.

Для качественного содержания и обслуживания воинских и братских захоронений осуществляется очистка территории от самосевов деревьев, сорной травы, проводится косьба, сбор случайного мусора, посадка и уход за цветниками, обновляется покраска монументов, очистка гранитных поверхностей, ремонт плиточного покрытия территорий, окраска и ремонт ограждений, малых архитектурных форм.

Из-за участившихся случаев проявления вандализма значительное количество элементов детского оборудования на территории города приходит в негодность и нуждается в ремонте, очистке от надписей, а порой и в полном восстановлении. Для поддержания состояния детских и спортивных площадок, установленных на территории города, необходимо выполнять работы по очистке и покраске детского оборудования, ремонту деталей и подсыпке песком песочниц на детских площадках.

Для праздничного оформления облика города в период проведения новогодних мероприятий осуществляются работы по праздничному оформлению (баннеры), ремонту и подключению праздничной иллюминации, монтажу искусственных новогодних елей (с новогодними украшениями).

Особое внимание на городской территории уделяется работе по содержанию и развитию сетей наружного освещения.

Протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных - 565,73 км. Общая протяженность воздушных и кабельных линий наружного освещения составляет - 837,03 км. Процент горения светильников наружного освещения в городе составляет - 95%. Количество светильников, находящихся на обслуживании, - 22 904 единиц. Вместе с тем необходимо отметить, что в связи с появлением новых функциональных зон необходимо увеличивать объемы работ по вводу новых светоточек и линий.

К основным проблемам в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий города Твери относятся:

- высокая степень износа асфальтобетонного покрытия;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

- отсутствие элементов благоустройства, таких как скамейки, урны, детские и спортивные площадки;

- несоответствие уровня освещения требованиям национальных стандартов;

- зрелое и перестойное состояние зеленых насаждений, разрушение травяного покрытия газонов, недостаточный уровень озеленения;

- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха, ограниченность доступа и передвижения;

- отсутствие данных об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в пользовании (собственности) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Впервые город Тверь вошел в Программу поддержки местных инициатив в 2016 году (тогда в городе было реализовано 11 проектов по благоустройству дворовых территорий). С 2017 по 2022 год реализовано 102 проекта, в основном это установка детских и спортивных площадок, асфальтирование дворовых проездов, планировка территории с озеленением, монтаж системы видеонаблюдения «Безопасный двор», благоустройство контейнерных площадок.

В целях улучшения экологического состояния территории города и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня санитарного состояния территории города осуществляются работы: по вывозу крупногабаритных отходов из бункеров, расположенных на территории города; по установке контейнерных площадок в местах скопления людей вдоль магистральных дорог и на территориях районов города; по санитарной уборке города на период массовых мероприятий (уборка мусора в зеленых зонах, сбор случайного мусора, вывоз мусора в полиэтиленовых пакетах, очистка урн и вывоз мусора).

Санитарное состояние территорий общего пользования должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3. Требования к содержанию городской территории и внешнему облику города также определены Правилами благоустройства территории города Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368.

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос ликвидации несанкционированных навалов мусора на территории города.

С ростом города, увеличением городского населения, развитием его промышленности становится все более сложной проблема охраны окружающей среды, создания нормальных условий для жизни и деятельности человека. Происходит наиболее интенсивное накопление твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритных отходов (КГО), которое при неправильном и несвоевременном удалении и обезвреживании может серьезно загрязнять окружающую природную среду.

В целях проведения комплекса противоаварийных мероприятий, подготовки к рекультивации санкционированной свалки города Твери будет продолжаться работа по приобретению и поставке грунта для пересыпки рабочих карт.

К муниципальному образованию городу Твери относятся 6 муниципальных кладбищ (Дмитрово-Черкассы, Лебедево, Николо-Малица, Заволжское, Б. Перемерки, Первомайское) общей площадью 2 224 тысяч кв.м.

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронений направлена на повышение качества услуг, предоставляемых населению, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий кладбищ, повышение комфортности посетителей мест погребений, в том числе в дни массового посещения.

Таким образом, комплексный механизм реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, отвечающий современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающий масштабное вовлечение граждан, позволит создать целостные проекты, предусматривающие высокий уровень архитектурного исполнения, функциональность и доступность территории города Твери.

На основании изложенного, учитывая положения федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», разработана муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» на 2025 - 2030 годы.

### Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы

При определении приоритетов политики Администрации города Твери в сфере благоустройства были учтены:

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- основные направления государственной политики, заявленные в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 21.04.2021;

- положения федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- направления региональной политики в сфере благоустройства в рамках реализации на территории Тверской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- Стратегия социально-экономического развития города Твери до 2035 года (решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267).

На основании изложенного Администрация города Твери в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на период     2025 - 2030 годов определяет системное повышение качества и комфортности городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству, проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее - МКД) и территорий общего пользования, подготовленных с учетом мнения населения.

Основной целью реализации данного приоритетного направления является повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан.

Нормативная стоимость работ по благоустройству определяется согласно территориальным сметным нормативам Тверской области, внесенным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.05.2015 № 337/пр в федеральный реестр сметных нормативов.

Единичные расценки уточняются на основании «Сборника средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен для Тверской области», издаваемого государственным бюджетным учреждением Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве».

### Благоустройство территорий общего пользования

Одним из приоритетных направлений развития города Твери является повышение уровня благоустройства территорий города, в том числе общественных пространств. Повышение благоустройства территорий общего пользования способствует созданию привлекательного образа города, повышению уровня комфортности и безопасности проживания граждан на его территории. Комплексный подход к реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства городских территорий, способствует формированию комфортной и современной городской среды, росту благоустройства территорий общего пользования.

С 2017 года началась реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За прошедшие годы в рамках федерального проекта выполнены работы по благоустройству на бульварах Цанова и Радищева, в ландшафтном парке «Тьмака», в скверах Казакова и на улице Артюхиной, на Аллее Славы в посёлке Мамулино, на площади у стелы «Тверь – город воинской славы», в сквере у памятника Михаилу Тверскому, в новых скверах на улице Можайского и в посёлке Химинститута. В 2021 году благоустроена новая зона отдыха на Мигаловской набережной. В 2022 году завершены работы по благоустройству зеленой зоны в микрорайоне Мигалово (ул. Громова) и завершен первый этап работ по благоустройству новой зоны отдыха – сквера на улице Хромова.

Главная задача настоящей муниципальной программы - переход к системному благоустройству территорий общего пользования на основании инвентаризации, проведение работ не только по восстановлению пешеходных пространств, но и развитию территории с точки зрения приобретения функциональности. Территории общего пользования должны становиться полноценными общественными пространствами, каждое из которых должно иметь свое функциональное значение: зона активного отдыха, игровая зона и т.д. В связи с этим в рамках реализации настоящей муниципальной программы планируется в течение 6 лет провести работы по благоустройству не менее чем 12 общественных пространств с учетом современных требований: повышение функциональности территорий, создание безбарьерного пешеходного пространства, эффективное использование территорий общего пользования в контексте городской застройки.

В перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий входят:

- благоустройство парков, скверов, бульваров и набережных;

- благоустройство места для купания (пляжа);

- устройство (реконструкция) детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство городских площадей;

- благоустройство или организация муниципальных рынков;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство иных территорий общего пользования.

Мероприятия по благоустройству общественных пространств выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным пространствам и иным элементам городской инфраструктуры. В рамках реализации программы необходимо выполнить следующие мероприятия:

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения;

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом их реальной необходимости;

- обязательное привлечение представителей общественных организаций инвалидов к общественному обсуждению проектов по благоустройству, реализуемых в рамках настоящей муниципальной программы;

- обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования зрелищных мероприятий, проводимых на открытых эстрадах, в «зеленых театрах»;

- устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, формируется с учетом синхронизации реализации мероприятий в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные качественные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий, и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Реализация мероприятий муниципальной программы по цифровизации городского хозяйства осуществляется посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

### Благоустройство дворовых территорий

По состоянию на 01.01.2022 общее количество МКД на территории города Твери составляло – 2 947 единиц (таблица 2).

Таблица 2

|  | Количество жителей, тыс. чел. |  | Количество МКД, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из них проживают в МКД |  |
| город Тверь | 424,9 | 353,2 | 2 947 |

Благоустройство придомовых территорий МКД напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает комфортные условия для отдыха и досуга жильцам МКД. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к МКД, а также наличие на придомовых территориях спортивных и детских игровых площадок, отвечающих всем современным требованиям.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021-2022 годах для повышения комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан выполнены работы по благоустройству 3 дворовых территорий площадью 10,1 тысяч кв. м.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий содержит ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора), ремонт пешеходных дорожек, тротуаров, устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания), софинансируемых за счет средств, полученных городом Тверью в качестве субсидии из бюджета Тверской области и из федерального бюджета (далее - минимальный перечень работ по благоустройству). При проведении работ по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня видов работ в рамках реализации программы собственники помещений в МКД, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), должны обеспечить свое трудовое участие. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

Очередность мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня видов работ в рамках реализации программы определяется с учетом:

- сроков поступления предложений о включении дворовой территории от заинтересованных лиц и при наличии решения собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД;

- сроков проведения мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ (планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и инженерных систем и иных условий.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД включает оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству).

Общая характеристика минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий МКД представлена в таблице 3.

Таблица 3

Общая характеристика минимального и дополнительного

перечней работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий МКД | Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий МКД |
| --- | --- |
| Ремонт дворовых проездов. Обеспечение освещения дворовых территорий. Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора). Ремонт пешеходных дорожек (тротуаров). Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания) | Оборудование детских и (или) спортивных площадок. Оборудование автомобильных парковок. Выполнение работ по озеленению |
| Форма участия заинтересованных лиц: - трудовое участие заинтересованных лиц в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | Форма участия заинтересованных лиц: - трудовое участие заинтересованных лиц в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации; - финансовое участие (не менее 20% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории) |

Дополнительный перечень работ по благоустройству формируется на основании решений собственников помещений МКД, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений МКД, и реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству. Дополнительный перечень работ предполагает наличие:

- финансового участия заинтересованных лиц в размере не менее 20% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

- решения собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД.

## Раздел 2.

Цели муниципальной программы

Цель муниципальной программы - «Повышение уровня благоустройства территории города».

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

а) показатель 1 «Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий»;

б) показатель 2 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий»;

в) показатель 3 «Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя»;

г) показатель 4 «Общая площадь содержания парков и скверов».

Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

## Раздел 3.

Задачи муниципальной программы

Реализация цели осуществляется за счет решения следующих задач:

а) задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования».

Показатель 1 «Площадь благоустроенных общественных территорий».

Показатель 2 «Количество благоустроенных территорий общего пользования».

Показатель 3 «Степень обеспечения нормативной освещенности улиц».

Показатель 4 «Количество обслуживаемых фонтанов».

Показатель 5 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений».

Показатель 6 «Общее количество демонтированных нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций и иных объектов на территории города»;

б) задача 2 «Благоустройство дворовых территорий».

Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 3 «Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий».

Показатель 4 «Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан».

Показатель 5 «Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий».

Показатель 6 «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями»;

в) задача 3 «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города».

Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города».

Показатель 2 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозных) на территории города»;

г) задача 4 «Обеспечение создания и содержания мест захоронений».

Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ».

Значения показателей задач муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей задач приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

## Раздел 4.

Мероприятия муниципальной программы

1. Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) административное мероприятие 1.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования».

Показатель 1 «Количество разработанных дизайн-проектов».

Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

б) мероприятие 1.02 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»» (благоустройство территорий общего пользования).

Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий».

Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий».

Показатель 3 «Количество ежеквартальных отчетов о реализации мероприятий проектов благоустройства общественных территорий на территории города Твери, представленных в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области».

Показатель 4 «Количество обновления информации о реализации проектов благоустройства общественных территорий на территории города Твери в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».

Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

в) административное мероприятие 1.03 «Организация отбора благоустроенных территорий для участия в областном конкурсе».

Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс».

Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

г) мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов».

Показатель 1 «Количество обслуживаемых фонтанов».

Показатель 2 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Заволжского района».

Показатель 3 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Пролетарского района».

Показатель 4 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Московского района».

Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Центрального района».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

д) мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений».

Показатель 1 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений».

Показатель 2 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Заволжского района».

Показатель 3 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Пролетарского района».

Показатель 4 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Московского района».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери;

е) мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города».

Показатель 1 «Общее количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации».

Показатель 2 «Общее количество установленных елей».

Показатель 3 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций и иных объектов на территории города».

Показатель 4 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Заволжского района».

Показатель 5 «Количество установленных елей на территории Заволжского района».

Показатель 6 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций и иных объектов на территории Заволжского района».

Показатель 7 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Пролетарского района».

Показатель 8 «Количество установленных елей на территории Пролетарского района».

Показатель 9 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций и иных объектов на территории Пролетарского района».

Показатель 10 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Московского района».

Показатель 11 «Количество установленных елей на территории Московского района».

Показатель 12 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций и иных объектов на территории Московского района».

Показатель 13 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Центрального района».

Показатель 14 «Количество установленных елей на территории Центрального района».

Показатель 15 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций и иных объектов на территории Центрального района».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

ж) мероприятие 1.07 «Обеспечение уличного освещения города».

Показатель 1 «Количество обслуживаемых светоточек на территории города».

Показатель 2 «Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

з) мероприятие 1.08 «Установка, демонтаж, содержание, переоборудование и ремонт детских и спортивных площадок».

Показатель 1 «Общее количество обслуживаемых детских и спортивных площадок».

Показатель 2 «Количество установленных детских и спортивных площадок».

Показатель 3 «Количество установленных информационных стендов».

Показатель 4 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Заволжского района».

Показатель 5 «Количество установленных детских и спортивных площадок на территории Заволжского района».

Показатель 6 «Количество установленных информационных стендов на территории Заволжского района».

Показатель 7 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Пролетарского района».

Показатель 8 «Количество установленных детских и спортивных площадок на территории Пролетарского района».

Показатель 9 «Количество установленных информационных стендов на территории Пролетарского района».

Показатель 10 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Московского района».

Показатель 11 «Количество установленных детских и спортивных площадок на территории Московского района».

Показатель 12 «Количество установленных информационных стендов на территории Московского района».

Показатель 13 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Центрального района».

Показатель 14 «Количество установленных детских и спортивных площадок на территории Центрального района».

Показатель 15 «Количество установленных информационных стендов на территории Центрального района».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

и) мероприятие 1.09 «Организация парковочного пространства».

Показатель 1 «Количество обслуживаемых программно-аппаратных комплексов платного парковочного пространства».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

к) мероприятие 1.10 «Организация благоустройства и озеленения».

Показатель 1 «Общая площадь содержания парков и скверов».

Показатель 2 «Площадь содержания парков и скверов на территории Пролетарского района».

Показатель 3 «Площадь ремонта объектов благоустройства на территории Московского района».

Показатель 4 «Площадь содержания парков и скверов на территории Московского района».

Показатель 5 «Площадь цветников, подлежащих содержанию на территории города».

Показатель 6 «Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории города».

Показатель 7 «Количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города».

Показатель 8 «Объем вывезенных порубочных остатков после обрезки и валки деревьев».

Показатель 9 «Площадь ремонта объектов благоустройства на территории города (в рамках муниципального задания)».

Показатель 10 «Площадь содержания парков и скверов на территории города (в рамках муниципального задания)».

Показатель 11 «Количество рабочих смен по использованию, содержанию, техническому оснащению парковок (парковочных мест) на платной основе».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (при участии муниципального бюджетного учреждения города Твери «Зеленстрой» (далее – МБУ «Зеленстрой»), администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери;

л) мероприятие 1.11 «Покос зеленых зон на землях общего пользования на территории города».

Показатель 1 «Общая площадь покоса зеленых зон общего пользования на территории города».

Показатель 2 «Площадь покоса зеленых зон общего пользования на территории Заволжского района».

Показатель 3 «Площадь покоса зеленых зон общего пользования на территории Пролетарского района».

Показатель 4 «Площадь покоса зеленых зон общего пользования на территории Московского района».

Показатель 5 «Площадь покоса зеленых зон общего пользования на территории Центрального района».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

м) мероприятие 1.12 «Организация ярмарок».

Показатель 1 «Количество ярмарочных территорий».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.

2. Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) административное мероприятие 2.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу».

Показатель 1 «Количество разработанных дизайн-проектов».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

б) административное мероприятие 2.02 «Формирование паспортов благоустройства дворовых территорий».

Показатель 1 «Количество оформленных паспортов благоустройства дворовых территорий».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

в) мероприятие 2.03 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»» (комплексное благоустройство дворовых территорий).

Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 3 «Количество ежеквартальных отчетов о реализации мероприятий проектов благоустройства дворовых территорий на территории города Твери, представленных в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области».

Показатель 4 «Количество обновления информации о реализации проектов благоустройства дворовых территорий на территории города Твери в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».

Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

г) административное мероприятие 2.04 «Организация отбора благоустроенных дворовых территорий для участия в областном конкурсе».

Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс».

Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

д) мероприятие 2.05 «Реализация инициативных проектов».

Показатель 1 «Площадь благоустроенных дворовых территорий».

Показатель 2 «Количество благоустроенных дворовых территорий».

Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, департаментом финансов администрации города Твери, администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

е) административное мероприятие 2.06 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с использованием асфальтобетонного гранулята».

Показатель 1 «Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов асфальтобетонным гранулятом».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

ж) административное мероприятие 2.07 «Организация и сбор заявок на ремонт дворовых территорий».

Показатель 1 «Количество принятых заявок».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери.

3. Решение задачи 3 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города».

Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города».

Показатель 2 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города».

Показатель 3 «Объем вывезенного мусора с территории Заволжского района».

Показатель 4 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Заволжского района».

Показатель 5 «Объем вывезенного мусора с территории Пролетарского района».

Показатель 6 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Пролетарского района».

Показатель 7 «Объем вывезенного мусора с территории Московского района».

Показатель 8 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Московского района».

Показатель 9 «Объем вывезенного мусора с территории Центрального района».

Показатель 10 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Центрального района».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;

б) административное мероприятие 3.02 «Проведение работ по санитарной очистке на территории города».

Показатель 1 «Количество проведенных массовых мероприятий по санитарной очистке (субботники) на территории города».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери.

4. Решение задачи 4 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) мероприятие 4.01 «Организация и содержание мест захоронения».

Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ».

Показатель 2 «Количество выделенных мест под захоронение».

Показатель 3 «Количество выданных справок о месте захоронения из архивного фонда захоронений».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери (при участии Тверского городского муниципального бюджетного учреждения по вопросам организации похоронного дела «Радуница (далее – ТГМБУ «Радуница»);

б) мероприятие 4.02 «Новое кладбище (в т.ч. ПИР)».

Показатель 1 «Количество мест захоронения».

Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери (при участии ТГМБУ «Радуница»).

Значения показателей мероприятий муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

## Раздел 5.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации

муниципальной программы

Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы, в разрезе задач по годам реализации программы приводится в таблице 4.

Таблица 4

| Годы реализации программы | Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы |  |  |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | задача 1 | задача 2 | задача 3 | задача 4 |  |
| 2025 | 268 745,6 | 10 000,0 | 4 484,0 | 44 069,5 | 327 299,1 |
| 2026 | 268 745,6 | 10 000,0 | 4 484,0 | 25 660,4 | 308 890,0 |
| 2027 | 268 745,6 | 10 000,0 | 4 484,0 | 25 660,4 | 308 890,0 |
| 2028 | 268 745,6 | 10 000,0 | 4 484,0 | 25 660,4 | 308 890,0 |
| 2029 | 268 745,6 | 10 000,0 | 4 484,0 | 25 660,4 | 308 890,0 |
| 2030 | 268 745,6 | 10 000,0 | 4 484,0 | 25 660,4 | 308 890,0 |
| Всего, тыс. руб. | 1 612 473,6 | 60 000,0 | 26 904,0 | 172 371,5 | 1 871 749,1 |

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета города Твери.

## Раздел 6.

Механизм реализации муниципальной программы

### 6.1. Управление реализацией муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы на основании ежегодных планов мероприятий по реализации муниципальной программы. Реализация мероприятий осуществляется с участием ТГМБУ «Радуница», МБУ «Зеленстрой» (далее - участники муниципальной программы).

Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы (далее - План) предусматривает распределение обязанностей между исполнителями муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы в рамках компетенции ежегодно в срок до 1 февраля представляют ответственному исполнителю в печатной и электронной формах предложения для включения в План в соответствии с требованиями пункта 4.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 (далее - Порядок).

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта осуществляет разработку Плана с учетом предложений соисполнителей и обеспечивает его утверждение распоряжением Администрации города Твери.

Структурные подразделения, являющиеся исполнителями и участниками программы, обеспечивают своевременное и полное выполнение мероприятий муниципальной программы в соответствии с Планом.

Ответственный исполнитель муниципальной программы при необходимости готовит изменения в План.

Исполнители муниципальной программы:

1) обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке требуемой документации по мероприятиям муниципальной программы;

2) обеспечивают надлежащий контроль за проводимыми работами (услугами);

3) принимают выполненные подрядчиками работы (услуги);

4) утверждают акты выполненных работ (услуг);

5) представляют департаменту финансов администрации города Твери:

- муниципальные контракты (договоры), соглашения на предоставление субсидий на выполнение работ (услуг) по реализации мероприятий муниципальной программы;

- сметы стоимости выполняемых работ (услуг) и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ (услуг);

- акты выполненных работ (услуг) по реализации мероприятий муниципальной программы и другие документы.

Действия организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы, регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на выполнение работ.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период.

Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежегодно уточняет целевые показатели, мероприятия и состав соисполнителей с учетом выделяемых финансовых средств.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы Администрации города Твери, курирующий структурное подразделение, являющееся ответственным исполнителем программы.

Руководители ответственного исполнителя муниципальной программы и соисполнителей муниципальной программы несут персональную ответственность:

- за целевое использование выделенных на реализацию муниципальной программы бюджетных средств;

- за достижение показателей эффективности муниципальной программы;

- за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- за своевременное выполнение требований Порядка.

### 6.2. Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный исполнитель с использованием информации, предоставляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

1) формирование ежемесячной отчетности об исполнении плана реализации муниципальной программы;

2) формирование отчета о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года;

3) формирование и согласование отчетности о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Сформированная в соответствии с требованиями Порядка отчетность направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в департамент экономического развития администрации города Твери.

В рамках мониторинга реализации муниципальной программы:

Соисполнители муниципальной программы в рамках компетенции ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю в печатной и электронной формах отчет о выполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в департамент экономического развития администрации города Твери отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы в печатном и электронном виде по форме, определяемой департаментом экономического развития администрации города Твери.

Соисполнители и участники муниципальной программы по итогам 6 и 9 месяцев текущего года в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за участниками.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) формирует квартальный отчет о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года с использованием отчетной информации, представляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы;

2) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет квартальный отчет о реализации муниципальной программы (за 6 и 9 месяцев текущего года) в департамент экономического развития администрации города Твери.

Соисполнители муниципальной программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за соисполнителями, и пояснительную записку в соответствии с требованиями Порядка.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 8 к Порядку и проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку);

2) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экспертизу в департамент экономического развития администрации города Твери и в департамент финансов администрации города Твери;

3) в срок до 5 марта года, следующего за отчетным, дорабатывает с учетом полученных замечаний и представляет доработанный отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в департамент экономического развития администрации города Твери.

### 6.3. Внесение изменений в муниципальную программу

Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 4.34 Порядка.

Соисполнители муниципальной программы в случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу направляют ответственному исполнителю муниципальной программы:

- предложения о внесении изменений в муниципальную программу;

- финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу.

Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по каждому мероприятию подпрограммы, в которое вносятся изменения или которое включается в муниципальную программу вновь.

Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит проект постановления Администрации города Твери о внесении изменений в муниципальную программу и направляет его на согласование и утверждение в установленном порядке.

Внесение изменений в муниципальную программу отражается в проекте решения Тверской городской Думы о внесении изменений в бюджет города Твери в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

Ответственный исполнитель обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в целях приведения ее в соответствие с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

### 6.4. Реализация мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых территорий

Реализация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий города Твери осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», включенного в национальный проект «Жилье и городская среда», и в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными правовыми актами по вопросам социально-экономического развития Тверской области и города Твери.

Уполномоченным органом, осуществляющим взаимодействие с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, являются исполнители вышеуказанных мероприятий.

Исполнители мероприятий:

1) обеспечивают контроль за соблюдением условий софинансирования в соответствии с соглашениями, заключенными с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, и своевременное представление документов, подтверждающих выполнение работ, их оплату;

2) направляют заявку на предоставление из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области;

3) осуществляют реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий города Твери в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Порядком предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 27.02.2020     № 58-пп «О государственной программе Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020 - 2025 годы»;

4) обеспечивают размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий на территории города Твери в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

5) представляют отчеты об исполнении условий предоставления вышеуказанной субсидии, а также документы и информацию соответствующим исполнительным органам государственной власти Тверской области.

Условием проведения мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий является учет необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству формируется с учетом физического состояния общественных территорий на каждый год реализации федерального проекта по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Тверской области.

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует Правилам благоустройства территории города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (формируется на каждый год реализации федерального проекта исходя из очередности благоустройства, определяемой в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Тверской области.

Процесс подготовки и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в Перечень, регулируется порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, представленным в приложении 3 к муниципальной программе.

Финансовое участие жителей в реализации дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории осуществляется в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Твери, установленным в приложении 4 к муниципальной программе.

До начала проведения инвентаризации осуществляется предварительное заполнение паспортов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий.

При реализации программы Администрация города Твери имеет право:

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи МКД, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Твери при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений МКД которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- включать в муниципальную программу мероприятия по цифровизации городского хозяйства.

В отношении дворовых территорий, на которых планируются работы по благоустройству, обеспечивается проведение работ по образованию земельных участков в целях софинансирования из средств бюджета Тверской области.

Предельная дата заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии, полученной при осуществлении закупок, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ, а также мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу на текущий год, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальной программы, отбора дворовых и общественных территорий для включения в муниципальную программу.

Основными принципами и подходами организации общественного участия граждан, организаций в обсуждении проекта муниципальной программы являются:

- применение всех форм участия граждан, организаций, направленных на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий;

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий с учетом мнения жителей города Твери;

- привлечение к общественному обсуждению как нынешних пользователей общественного пространства, так и потенциальных пользователей, которые также являются частью целевой аудитории;

- вовлечение школьников и студентов в процесс обсуждения в целях формирования положительного отношения молодежи к собственному муниципальному образованию;

- разработка и использование унифицированных форм, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения;

- выбор для проведения общественных обсуждений хорошо известных общественных и культурных центров (домов культуры, школ, молодежных и культурных центров), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенных по соседству с объектом проектирования (общественных территорий);

- проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений.

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных мероприятий, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п.

Администрации районов в городе Твери информируют жителей города Твери посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет о возможности благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с использованием асфальтобетонного гранулята в рамках реализации административного мероприятия 2.06 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с использованием асфальтобетонного гранулята».

Административное мероприятие 2.06 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с использованием асфальтобетонного гранулята» осуществляется путем предоставления асфальтобетонного гранулята жителям многоквартирных домов на основании протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащих решения по вопросу о необходимости благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с использованием асфальтобетонного гранулята (с указанием площади благоустройства), а также о лице, уполномоченном осуществлять взаимодействие с администрацией района в городе Твери по указанному вопросу, и лице, которое будет осуществлять благоустройство дворовой территории многоквартирных домов посредством предоставляемого асфальтобетонного гранулята. Протоколы рассматриваются администрациями районов в городе Твери в порядке очередности поступления и в пределах имеющихся объемов асфальтобетонного гранулята.

## Раздел 7.

Анализ рисков реализации программы и меры по управлению рисками

В процессе реализации программы могут проявиться внешние и внутренние, частично управляемые и неуправляемые риски, а также новые возможности, представленные в таблице 5.

Таблица 5

Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ |  |
| 1. | Риск пассивного сопротивления распространению и использованию результатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации | Повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств |
| 2. | Риск недостижения запланированных результатов | Концентрация ресурсов на решении приоритетных задач |
| 3. | Недостаточный уровень профессионального менеджмента | Изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований |
| 4. | Отсутствие заявок на получение бюджетных средств на благоустройство, непредставление проектов на конкурс лучших практик в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 1. Активная работа и вовлечение граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству. 2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству |
| 5. | Отсутствие средств федерального, регионального и муниципального бюджетов для финансирования реализации проектов и содержания созданных в рамках программы объектов | 1. Выполнение требований к программе, выдвигаемых на федеральном и региональном уровнях, с целью получения субсидий на реализацию программных мероприятий по благоустройству. 2. Реализация требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории |
| 6. | Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды в соответствии с разработанной методикой | 1. Активная работа по сбору информации для формирования индекса. 2. Организация составления паспортов дворовых территорий. 3. Подготовка предложений по корректировке методики оценки качества городской среды и формирования соответствующего индекса |
| 7. | Признание конкурентных процедур несостоявшимися по причине отсутствия участников | Проведение работы по организации конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
|  | ВОЗМОЖНОСТИ |  |
| 1. | Запрос представителей бизнеса на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом | 1. Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых городских объектов. 2. Определение условия участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России |
| 2. | Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий) обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные стимулы для активного участия граждан в реализации конкретных проектов | 1. Обязательное обсуждение с гражданами проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России. 2. Определение условия участия граждан в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России. 3. Создание алгоритмов участия граждан в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы обратной связи с гражданами |
| 3. | Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определенных групп граждан (например, общество защиты инвалидов, молодежные объединения), на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций | 1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с привлечением общественных организаций (объединений). 2. Определение условия участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России. 3. Создание алгоритмов участия общественных организаций (объединений) в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы обратной связи с представителями общественных организаций (объединений) |
| 4. | Повторная организация конкурентных процедур | Организация конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |

## И.о. начальника департамента

## дорожного хозяйства, благоустройства

## и транспорта администрации города Твери                                     П.Н. Кондратьев