# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 сентября 2012 г. N 1416

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 N 168 (214) "О регулировании тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса", во исполнение Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса согласно приложению.

2. Признать недействующим Раздел IV "Положения о регулировании тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса г. Твери", утвержденного Постановлением Главы администрации города Твери от 19.12.2007 N 3919.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Твери С.В. Чубенко.

Глава администрации города Твери

В.М.ПАВЛОВ

# Приложение

к Постановлению администрации

города Твери

от 5 сентября 2012 г. N 1416

ПОРЯДОК

проведения мониторинга выполнения инвестиционных программ

организаций коммунального комплекса

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения мониторинга выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48.

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, соответствуют определениям, принятым Федеральными законами от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48.

1.3. Мониторинг выполнения инвестиционных программ ОКК (далее - мониторинг) представляет собой систему периодического сбора, обработки, анализа и предоставления информации о деятельности ОКК по производству и предоставлению услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, реализации запланированных мероприятий инвестиционных программ в установленном порядке заинтересованным структурным подразделениям администрации города.

1.4. Администрация города Твери осуществляет контроль выполнения инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в соответствии с настоящим Порядком только в случае заключения специального (инвестиционного) соглашения (договора) и участия города Твери в таких организациях.

1.5. Структурными подразделениями администрации города Твери, осуществляющими мониторинг выполнения инвестиционных программ ОКК, являются департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент экономики, инвестиций и промышленной политики, департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери.

1.6. Целью мониторинга является сопоставление планируемых и достигнутых результатов, своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в обеспечении потребителей коммунальными услугами, своевременное принятие решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

1.7. Мониторинг проводится для решения следующих задач:

- систематический контроль хода выполнения ОКК инвестиционных программ, получение и обобщение информации;

- контроль соблюдения ОКК качественных и количественных показателей оказываемых услуг на территории города Твери;

- формирование устойчивых информационных потоков между администрацией города Твери и ОКК;

- своевременное выявление причин изменений показателей оказываемых ОКК коммунальных услуг;

- обеспечение целевой аудитории мониторинга достоверной информацией о результатах деятельности ОКК по оказанию коммунальных услуг, причинах изменений по сравнению с предшествующим периодом;

- определение степени достижения целей инвестиционных программ и характера их влияния на социально-экономическую и экологическую ситуацию в городе.

1.8. Основными принципами мониторинга являются:

- законность получения информации о результатах деятельности ОКК, а также о состоянии имущественного комплекса, используемого ОКК для производства и предоставления услуг на территории города Твери;

- периодичность наблюдений за деятельностью ОКК, проводимых в необходимом и достаточном объеме;

- системность организации наблюдений и контроля за результатами деятельности ОКК;

- достоверность информации о результатах деятельности ОКК и ее доступность для потребителей;

- единство и сопоставимость методов наблюдений и контроля, сбора, обработки, хранения, использования и распространения информации, полученной в ходе проведения мониторинга.

Мониторинг проводится по единой системе ключевых показателей эффективности на основе утвержденной процедуры сбора и составления отчета, предоставляемого ОКК.

1.9. Мониторинг осуществляется посредством обработки и анализа данных, указанных в отчетности ОКК, которая представляется в администрацию города Твери в соответствии с требованиями настоящего Порядка и включает показатели, характеризующие выполнение инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры (далее - показатели Мониторинга).

1.10. Полученные показатели Мониторинга служат основой для расчета индикаторов, характеризующих эффективность реализации инвестиционной программы (далее - индикаторы Мониторинга).

1.11. Показатели и индикаторы Мониторинга дифференцируются в зависимости от вида систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сферах тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

1.12. При определении показателей Мониторинга необходимо использовать характеристики, приведенные в приложениях 1 - 4 к настоящему Порядку.

1.13. При расчете значений индикаторов Мониторинга следует руководствоваться приложениями 5 - 8 к настоящему Порядку.

## 2. Состав, сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении инвестиционной программы ОКК

2.1. Для проведения мониторинга ОКК представляют в администрацию города Твери отчетность о выполнении инвестиционной программы и эффективности ее реализации.

2.2. В состав представляемой ОКК отчетности включаются:

- титульный лист отчетности (приложение 9);

- общие сведения об ОКК (приложение 10);

- показатели Мониторинга в зависимости от вида системы коммунальной инфраструктуры (приложения 11 - 14);

- отчет о соблюдении сроков реализации мероприятий инвестиционной программы (приложение 15);

- отчет об освоении денежных средств на реализацию мероприятий инвестиционной программы в разрезе структуры работ (приложение 16);

- реестр договоров, заключенных в период реализации инвестиционной программы (договоры на выполнение в рамках реализации инвестиционной программы проектных, строительно-монтажных и прочих работ, на поставку оборудования, на подключение, кредитные договоры и т.д.) с приложением копий договоров, указанных в реестре (приложение 17);

- отчет о поступлении и использовании денежных средств (по источникам финансирования) на реализацию мероприятий инвестиционной программы (приложение 18);

- копии актов о приемке выполненных работ по мероприятиям инвестиционной программы (форма N КС-2). Объемы выполненных работ, указанные в актах, должны быть заверены в департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

- копии справок о стоимости выполненных работ по мероприятиям инвестиционной программы (форма N КС-3);

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности ОКК в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа;

- справка из инспекции Федеральной налоговой службы о начисленных и уплаченных налогах;

- расчет налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС) от поступлений по надбавке к цене (тарифу) и платы за подключение;

- выписка со счета ОКК, на котором аккумулируются средства, полученные на реализацию инвестиционной программы в виде надбавки к цене (тарифу);

- выписка со счета ОКК, на котором аккумулируются средства, полученные на реализацию инвестиционной программы в виде платы за подключение;

- пояснительная записка к отчетности о выполнении инвестиционной программы, которая в обязательном порядке должна содержать анализ причин отклонения полученных в отчетном периоде данных от данных, запланированных в инвестиционной программе, качественный вывод о деятельности за отчетный период.

2.3. При проведении мониторинга отчетным периодом является квартал. Началом первого отчетного квартала следует считать 1 января календарного года.

2.4. Отчетность формируется по состоянию на конец отчетного периода. В рамках одного календарного года отчетность формируется нарастающим итогом.

2.5. Отчетность представляется ОКК в администрацию города Твери не позднее двадцати пяти рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Информация о выполнении инвестиционных программ представляется начиная с первого отчетного периода, следующего за датой начала выполнения соответствующей инвестиционной программы. Последним отчетным периодом является период, соответствующий завершению реализации программы.

2.6. Отчетность направляется в администрацию города Твери с сопроводительным письмом на бумажном носителе, а также в электронном виде.

2.7. Представленные на бумажном носителе документы нумеруются, сшиваются, подписываются руководителем ОКК и заверяются печатью ОКК.

## 3. Права, обязанности и полномочия структурных подразделений администрации города Твери при проведении мониторинга

3.1. Администрация города Твери обладает исключительными полномочиями по принятию решений по следующим вопросам:

- утверждение отчета по мониторингу результатов деятельности ОКК;

- информирование населения города Твери, а также иных заинтересованных сторон о результатах мониторинга.

3.2. Подразделения администрации города Твери, осуществляющие мониторинг, имеют право:

- запрашивать у ОКК информацию, необходимую для осуществления мониторинга;

- вносить предложения по внесению изменений в перечень информации, предоставляемой ОКК, в формы отчетности, предоставляемой ОКК, а также в перечень ключевых показателей эффективности мониторинга.

3.3. Подразделения администрации города Твери, осуществляющие мониторинг, обязаны:

- своевременно проводить мониторинг;

- проводить мониторинг в установленных объемах;

- анализировать данные, указанные в отчетности ОКК;

- проверять достоверность и актуальность представляемой ОКК отчетности;

- оценивать эффективность выполнения инвестиционных программ ОКК;

- формировать заключение по итогам очередного периода мониторинга;

- готовить отчетную информацию по мониторингу для общественности;

- обеспечивать сохранность ставших им известными сведений о деятельности ОКК, полученных в процессе проведения мониторинга, путем присвоения всей информации по отчету грифа "для служебного пользования".

3.4. Подразделения администрации города Твери, осуществляющие мониторинг, не вправе требовать от ОКК предоставления отчета по мониторингу в объемах или в порядке, не соответствующих установленным объемам или порядку.

3.5. Подразделения администрации города Твери, осуществляющие мониторинг, несут ответственность за распространение информации, полученной ими в рамках мониторинга, в порядке или в объеме, отличных от установленных порядка и объема.

## 4. Права и обязанности ОКК

4.1. ОКК имеют право:

- запрашивать администрации города Твери информацию, необходимую для расчета показателей мониторинга;

- вносить предложения по корректировке инвестиционных программ, а также надбавок к ценам (тарифам) и тарифов на подключение.

4.2. ОКК обязаны:

- систематизировать первичные данные, необходимые для заполнения форм отчетности, установленных настоящим Порядком;

- обрабатывать и анализировать исходную информацию, составляющую отчет по мониторингу в установленном порядке;

- обеспечивать полноту и достоверность данных, содержащихся в отчетности;

- обеспечивать правильность составления отчетности и своевременность ее представления;

- согласовывать изменения перечня информации, форм отчетности и набора показателей в настоящем Положении;

- представлять пояснения к отчетности и дополнительную информацию в соответствии с запросами структурных подразделений администрации города Твери, осуществляющих проведение мониторинга.

4.3. Проведение мониторинга не ограничивает права ОКК на самостоятельное распространение информации о результатах своей деятельности.

## 5. Порядок рассмотрения отчетности ОКК структурными подразделениями администрации города Твери, осуществляющими мониторинг

5.1. Структурные подразделения администрации города Твери, осуществляющие мониторинг инвестиционных программ ОКК, в течение 4 рабочих дней проверяют достоверность полученной информации. В случае необходимости уточнений, наличия недостоверной или неполной информации структурные подразделения администрации города Твери праве запрашивать у ОКК дополнительную информацию с обоснованием запросов. Дополнительная информация представляется ОКК не позднее двух рабочих дней после получения запроса.

5.2. Проверка достоверности отчетных данных ОКК о реализации инвестиционной программы и расчет значений индикаторов, характеризующих выполнение инвестиционной программы, осуществляется структурными подразделениями администрации города Твери в следующем порядке и объеме.

5.2.1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери:

- проверяет достоверность показателей NN 1 - 27, 34 - 38, представленных ОКК по форме приложения 11 к данному Порядку;

- проверяет достоверность показателей NN 1 - 24, 31 - 35, представленных ОКК по форме приложения 12 к данному Порядку;

- проверяет достоверность показателей NN 1 - 23, 30 - 39, представленных ОКК в соответствии с п. 1.4 настоящего Порядка по форме приложения 13 к данному Порядку;

- осуществляет расчет и проводит анализ целевых индикаторов мониторинга выполнения инвестиционной программы NN 1 - 9, 11 - 16, 20 - 22 в соответствии с приложением 5 к данному Порядку;

- осуществляет расчет и проводит анализ целевых индикаторов мониторинга выполнения инвестиционной программы NN 1 - 7, 9 - 13, 17 - 19 в соответствии с приложением 6 к данному Порядку;

- осуществляет расчет и проводит анализ целевых индикаторов мониторинга выполнения инвестиционной программы NN 1 - 13, 15, 19 - 23 в соответствии с приложением 7 к данному Порядку (в соответствии с п. 1.4 настоящего Порядка);

- осуществляет проверку отчета о соблюдении сроков реализации мероприятий инвестиционной программы (приложение 15);

- осуществляет проверку реестра договоров, заключенных в период реализации инвестиционной программы (договоры на выполнение в рамках реализации инвестиционной программы проектных, строительно-монтажных и прочих работ, на поставку оборудования, на подключение, кредитные договоры и т.д.) с приложением копий договоров, указанных в реестре (приложение 17);

- дает оценку результатов выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

5.2.2. Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери:

- проверяет достоверность показателей NN 28 - 33, 39 - 42, представленных ОКК по форме приложения 11 к данному Порядку;

- проверяет достоверность показателей NN 25 - 30, 36 - 39, представленных ОКК по форме приложения 12 к данному Порядку;

- проверяет достоверность показателей NN 24 - 29, 40 - 43, представленных ОКК в соответствии с п. 1.4 настоящего Порядка по форме приложения 13 к данному Порядку;

- проверяет достоверность показателей NN 16 - 20, 27 - 30, представленных ОКК по форме приложения 14 к данному Порядку;

- осуществляет расчет и проводит анализ целевых индикаторов мониторинга выполнения инвестиционной программы NN 10, 17 - 19, 23 - 25 в соответствии с приложением 5 к данному Порядку;

- осуществляет расчет и проводит анализ целевых индикаторов мониторинга выполнения инвестиционной программы NN 8, 14 - 16, 20 - 22 в соответствии с приложением 6 к данному Порядку;

- осуществляет расчет и проводит анализ целевых индикаторов мониторинга выполнения инвестиционной программы NN 14, 16 - 18, 24 - 26 в соответствии с приложением 7 к данному Порядку (в соответствии с п. 1.4 настоящего Порядка);

- осуществляет расчет и проводит анализ целевых индикаторов мониторинга выполнения инвестиционной программы NN 10, 13, 14, 19 - 21 в соответствии с приложением 8 к данному Порядку;

- осуществляет проверку отчета об освоении денежных средств на реализацию мероприятий инвестиционной программы в разрезе структуры работ (приложение 16);

- осуществляет проверку отчета о поступлении и использовании денежных средств (по источникам финансирования) на реализацию мероприятий инвестиционной программы (приложение 18).

5.2.3. Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери:

- проверяет достоверность показателей NN 1 - 15, 21 - 26, представленных ОКК по форме приложения 14 к данному Порядку;

- осуществляет расчет и проводит анализ целевых индикаторов мониторинга выполнения инвестиционной программы NN 1 - 9, 11, 12, 15 - 18 в соответствии с приложением 8 к данному Порядку.

5.3. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери и департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта после обработки и анализа информации направляют в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери материалы, представленные организациями коммунального комплекса, заключение о достоверности информации, характеризующей выполнение инвестиционных программ; рассчитанные в соответствии с методикой целевые индикаторы, характеризующие выполнение инвестиционных программ.

5.4. Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери не позднее тридцати рабочих дней с момента окончания отчетного периода осуществляет свод материалов и направляет информацию о выполнении инвестиционных программ Главе администрации города Твери и в Тверскую городскую Думу.

5.5. По результатам мониторинга структурные подразделения администрации города Твери, осуществляющие мониторинг, совместно с ОКК готовят предложения по внесению изменений в инвестиционные программы.

Начальник департамента экономики,

инвестиций и промышленной политики

администрации города Твери

Н.Ю.СДОБНЯКОВ

## Приложение 1

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционных

программ организаций

коммунального комплекса

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Вид системы коммунальной

инфраструктуры                    система, используемая для водоснабжения

------------------------------------------

Вид услуги                                     водоснабжение

------------------------------------------

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем производства услуг | тыс. куб. м | Количество воды, поднятой насосными станциями первого подъема (определяется по ежедневным записям в технических журналах насосных станций на основании показаний водомеров, а при отсутствии водомеров - по времени работы насосов и их установленной производительности в час или по другим, более точным методам учета, например, по объему резервуаров, расположенных на территории насосных станций) |
| 2. | Общий объем реализации услуг - всего, в том числе: | тыс. куб. м | Объем воды, отпущенной всем потребителям (определяется по показателям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода воды для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством) |
| 2.1. | объем реализации услуг населению | тыс. куб. м | Количество реализованной воды населению (определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством). По данной категории также отражается объем воды, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим воду для оказания услуг водоснабжения населению |
| 3. | Объем потерь | тыс. куб. м | Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети (определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям) |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | Количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета |
| 5. | Общая протяженность сети | км | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |
| 6. | Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса (далее - ОКК) | чел. | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения |
| 7. | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | Фактическое количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети |
| 8. | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | Нормативное количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации |
| 9. | Количество проб, соответствующих нормативам | единиц | Количество сделанных проб, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов |
| 10. | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час | Продолжительность предоставления услуги водоснабжения за период (при определении продолжительности водоснабжения не учитываются перерывы в водоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами) |
| 11. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (за отчетный период) | единиц | Количество повреждений или выходов из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения |
| 12. | Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга |
| 13. | Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений |
| 14. | Возможный остаточный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться (учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный) |
| 15. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | Одиночное протяжение водопроводных сетей всех видов, которые в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждаются в замене |
| 16. | Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг | час | Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от предоставления услуг |
| 17. | Количество потребителей, не получивших услуги в результате отключений либо получивших услугу ненадлежащего качества | чел. | Количество потребителей, проживающих в домах, в которых происходили отключения |
| 18. | Количество дней в отчетном периоде | дней | Календарное количество дней в отчетном периоде |
| 19. | Количество замененного оборудования (по видам оборудования) | единиц | Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде |
| 20. | Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования) | единиц | Общее количество оборудования, установленного на предприятии |
| 21. | Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования) | куб. м | Отношение объемов воды по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования (суток) |
| 22. | Установленная производительность оборудования (по видам оборудования) | куб. м | Установленная производственная мощность всего имеющегося в ОКК оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, в сутки |
| 23. | Объем услуг, реализованных по приборам учета | куб. м | Количество реализованной воды по показаниям приборов учета |
| 24. | Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | руб. | Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определенный в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека |
| 25. | Протяженность построенных сетей | км | Протяженность сетей водоснабжения, построенных и введенных в эксплуатацию |
| 26. | Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры | руб./куб. м/сутки | Размер тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры водоснабжения, установленный в соответствии с законодательством |
| 27. | Удельная нагрузка на новое строительство | куб. м/ сутки/кв. м | Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системе коммунальной инфраструктуры водоснабжения, в расчете на 1 кв. м |
| 28. | Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья | руб. | Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системе коммунальной инфраструктуры водоснабжения |
| 29. | Выручка от реализации работ и услуг - всего, в том числе: | руб. | Денежные средства, полученные от реализации работ и услуг ОКК, от реализации производственных и инвестиционных программ |
| 29.1. | тариф | руб. | за счет установленного тарифа на услуги по водоснабжению |
| 29.2. | надбавка к тарифу | руб. | за счет установленной надбавки к тарифу на услуги по водоснабжению |
| 29.3. | плата за подключение | руб. | за счет платы за подключение |
| 29.4. | прочие доходы | руб. | денежные средства, полученные из других источников в процессе оказания услуг по водоснабжению |
| 30. | Себестоимость реализации работ и услуг - всего, в том числе: | руб. | Расходы, произведенные в результате осуществления деятельности |
| 30.1. | тариф | руб. | в части установленного тарифа на услуги по водоснабжению |
| 30.2. | надбавка к тарифу | руб. | в части установленной надбавки к тарифу на услуги по водоснабжению |
| 30.3. | плата за подключение | руб. | в части осуществления подключения к объектам коммунальной инфраструктуры водоснабжения |
| 30.4. | прочие расходы | руб. | денежные средства, направленные на осуществление других работ и услуг, относящихся к системе водоснабжения |
| 31. | Финансовые результаты деятельности ОКК | руб. | Прибыль или убыток, полученные ОКК от реализации работ и услуг по водоснабжению |
| 32. | Объем начисленных средств за услуги ОКК | руб. | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за работы и услуги ОКК по водоснабжению |
| 33. | Объем средств, собранных за услуги ОКК | руб. | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за работы и услуги ОКК по водоснабжению |
| 34. | Расход электрической энергии на производство воды | тыс. кВт.ч | Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для производства воды |
| 35. | Расход электрической энергии на транспортировку воды | тыс. кВт.ч | Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки воды |
| 36. | Объем производства работ и услуг | тыс. куб. м | Объем воды, поднятой насосными станциями первого подъема |
| 37. | Объем транспортировки воды | тыс. куб. м | Объем воды, транспортированной по сети |
| 38. | Численность персонала ОКК | чел. | Численность всех рабочих основного вида деятельности ОКК. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды |
| 39. | Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал) | руб. | Объем дебиторской задолженности на начало отчетного периода |
| 40. | Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал) | руб. | Объем дебиторской задолженности на конец отчетного периода |
| 41. | Всего инвестиций за период, в том числе: | руб. | Общий объем средств, инвестированный в мероприятия инвестиционной программы |
| 41.1. | надбавка к тарифу | руб. | Финансовые средства, полученные организацией от установленной надбавки к тарифу на услуги водоснабжения |
| 41.2. | плата за подключение | руб. | Финансовые средства, полученные организацией от установленных тарифов на подключение |
| 42. | Привлеченные средства - всего, в том числе: | руб. | Общий объем привлеченных средств, инвестированный в мероприятия инвестиционной программы |
| 42.1. | Кредиты банков, из них: | руб. | Заемные средства банков |
| 42.1.1. | кредиты иностранных банков | руб. | Заемные средства иностранных банков |
| 42.2. | Заемные средства других организаций | руб. | Заемные средства других кредитных организаций |
| 42.3. | Бюджетные средства, из них: | руб. | Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств |
| 42.3.1. | федеральный бюджет | руб. | Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий |
| 42.3.2. | бюджет Тверской области | руб. | Сумма средств бюджета Тверской области, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы |
| 42.3.3. | бюджет города | руб. | Сумма средств бюджета города, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы |
| 42.4. | Средства внебюджетных фондов | руб. | Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы |
| 42.5. | Прочие средства | руб. | Прочие средства, направленные на финансирование мероприятий инвестиционной программы, не учтенные в других категориях |

## Приложение 2

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционных

программ организаций

коммунального комплекса

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Вид системы коммунальной

инфраструктуры                      система, используемая для водоотведения

---------------------------------------

Вид услуги                                     водоотведение

---------------------------------------

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем реализации услуг (объем отведенных стоков) - всего, в том числе: | тыс. куб. м | Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей (определяется по приборам учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления или нормам расхода, установленным в соответствии с законодательством, или иным расчетным методом) |
| 1.1. | объем реализации услуг населению | тыс. куб. м | Количество отведенных стоков от населения (определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством). По данной категории также отражается объем услуг, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим услуги для оказания услуг водоотведения населению |
| 2. | Численность населения, получающего услуги по водоотведению | чел. | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения |
| 3. | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | Количество пропущенных сточных вод через очистные сооружения канализаций (определяется по показаниям измерительных приборов на этих сооружениях и составляет общий объем сточной жидкости, поступившей на станцию очистки от абонентов. Если в составе очистных сооружений отсутствуют отстойники и производится лишь грубое осветление сточной жидкости через решетки и сита, эта жидкость не включается в показатель) |
| 4. | Количество проб, соответствующих нормативам | единиц | Количество сделанных проб, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов |
| 5. | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения | единиц | Фактическое количество проб для определения качества очистки сточных вод |
| 6. | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения | единиц | Нормативное количество проб для определения качества очистки сточных вод в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации |
| 7. | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час | Продолжительность предоставления услуги водоотведения за период (при определении продолжительности водоотведения не учитываются перерывы в водоотведении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами) |
| 8. | Количество дней в отчетном периоде | дней | Календарное количество дней в отчетном периоде |
| 9. | Общая протяженность сети | км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) |
| 10. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | Количество нарушений режима работы очистных сооружений и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов |
| 11. | Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга |
| 12. | Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений |
| 13. | Возможный остаточный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться (учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный) |
| 14. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | Одиночное протяжение канализационных сетей, которые в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждаются в замене |
| 15. | Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | руб. | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определенный в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека |
| 16. | Продолжительность отключения потребителей от предоставления услуг | час | Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от предоставления услуг по водоотведению |
| 17. | Количество потребителей, не получивших услуги в результате отключений либо получивших услуги ненадлежащего качества | чел. | Количество потребителей, проживающих в домах, в которых происходили отключения от услуг по водоотведению |
| 18. | Количество замененного оборудования (по видам оборудования) | единиц | Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде |
| 19. | Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования) | единиц | Общее количество оборудования, установленного на предприятии |
| 20. | Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования) | куб. м | Определяется отношением объема стоков по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования (в сутки) |
| 21. | Установленная производительность оборудования (по видам оборудования) | куб. м | Установленная производственная мощность всего имеющегося в ОКК оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или простое по различным причинам (в сутки) |
| 22. | Протяженность построенных сетей | км | Протяженность сетей водоотведения, построенных и введенных в эксплуатацию |
| 23. | Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры | руб./куб. м/сутки | Размер тарифа на подключение к системе водоотведения, установленный в соответствии с законодательством |
| 24. | Величина удельной нагрузки нового строительства в расчете на 1 кв. м | куб. м/ сутки/кв. м | Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам водоотведения, в расчете на 1 кв. м |
| 25. | Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья | руб. | Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам водоотведения |
| 26. | Выручка от реализации работ и услуг - всего, в том числе: | руб. | Денежные средства, полученные от реализации работ и услуг ОКК, от реализации производственных и инвестиционных программ |
| 26.1. | тариф | руб. | за счет установленного тарифа на услуги по водоотведению |
| 26.2. | надбавка к тарифу | руб. | за счет установленной надбавки к тарифу на услуги по водоотведению |
| 26.3. | плата за подключение | руб. | за счет платы за подключение к системе водоотведения |
| 26.4. | прочие доходы | руб. | денежные средства, полученные из других источников в процессе оказания услуг по водоотведению |
| 27. | Себестоимость реализации работ и услуг - всего, в том числе: | руб. | Расходы, произведенные в результате осуществления деятельности |
| 27.1. | тариф | руб. | в части установленного тарифа на услуги по водоотведению |
| 27.2. | надбавка к тарифу | руб. | в части установленной надбавки к тарифу на услуги по водоотведению |
| 27.3. | плата за подключение | руб. | в части осуществления подключения к объектам коммунальной инфраструктуры |
| 27.4. | прочие расходы | руб. | денежные средства, направленные на осуществление других работ и услуг, относящихся к системе водоотведения |
| 28. | Финансовые результаты деятельности ОКК | руб. | Прибыль или убыток, полученные ОКК от реализации работ и услуг по водоотведению |
| 29. | Объем начисленных средств за услуги ОКК | руб. | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за услуги ОКК по водоотведению |
| 30. | Объем средств, собранных за услуги ОКК | руб. | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за услуги ОКК по водоотведению |
| 31. | Расход электрической энергии на транспортировку стоков | тыс. кВт.ч | Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки стоков |
| 32. | Расход электрической энергии на очистку стоков | тыс. кВт.ч | Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для очистки стоков |
| 33. | Объем отведения стоков | тыс. куб. м | Объем отведенных стоков |
| 34. | Объем очистки стоков | тыс. куб. м | Объем очищенных стоков |
| 35. | Численность персонала ОКК | чел. | Численность всех рабочих основного вида деятельности ОКК. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды |
| 36. | Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал) | руб. | Объем дебиторской задолженности на начало отчетного периода |
| 37. | Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал) | руб. | Объем дебиторской задолженности на конец отчетного периода |
| 38. | Всего инвестиций за период, в том числе: | руб. | Общий объем средств, инвестированный в мероприятия инвестиционной программы |
| 38.1. | надбавка к тарифу | руб. | Финансовые средства, полученные организацией от установленной надбавки к тарифу на услуги водоотведения |
| 38.2. | плата за подключение | руб. | Финансовые средства, полученные организацией от установленных тарифов на подключение к системе водоотведения |
| 39. | Привлеченные средства - всего, в том числе: | руб. | Общий объем привлеченных средств, инвестированный в мероприятия инвестиционной программы |
| 39.1. | Кредиты банков, из них: | руб. | Заемные средства банков |
| 39.1.1. | кредиты иностранных банков | руб. | Заемные средства иностранных банков |
| 39.2. | Заемные средства других организаций | руб. | Заемные средства других кредитных организаций |
| 39.3. | Бюджетные средства, из них: | руб. | Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости |
| 39.3.1. | федеральный бюджет | руб. | Сумка средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы |
| 39.3.2. | бюджет Тверской области | руб. | Сумма средств бюджета Тверской области, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы |
| 39.3.3. | бюджет города | руб. | Сумма средств бюджета города, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы |
| 39.4. | Средства внебюджетных фондов | руб. | Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы |
| 39.5. | Прочие средства | руб. | Прочие средства, направленные на финансирование мероприятий инвестиционной программы, не учтенные в других категориях |

## Приложение 3

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционных

программ организаций

коммунального комплекса

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Вид системы коммунальной

инфраструктуры                    система, используемая для теплоснабжения

------------------------------------------

Вид услуги                       услуги, оказываемые в сфере теплоснабжения

------------------------------------------

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общий объем реализации товаров (услуг) - всего, в том числе: | тыс. Гкал | Количество реализованной тепловой энергии (определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством) |
| 1.1. | объем реализации товаров (услуг) населению | тыс. Гкал | Количество реализованной тепловой энергии населению (определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам, установленным в соответствии с законодательством). По данной категории также отражается объем товаров (услуг), реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим услуги для оказания населению услуг в сфере теплоснабжения |
| 2. | Объем товаров (услуг), реализованных по приборам учета | тыс. Гкал | Количество реализованной тепловой энергии (определяется по показаниям приборов учета) |
| 3. | Численность населения, получающего услуги по теплоснабжению | чел. | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного теплоснабжения |
| 4. | Общая протяженность сети | км | Протяженность тепловых сетей (определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения) |
| 5. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | Количество отказов элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекших прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов |
| 6. | Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг | час | Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от представления услуг |
| 7. | Количество потребителей, не получивших услуги в результате отключений либо получивших услугу ненадлежащего качества | чел. | Количество потребителей, проживающих в домах, в отношении которых происходили отключения |
| 8. | Количество часов предоставления коммунальной услуги за отчетный период | час | Продолжительность предоставления услуг в сфере теплоснабжения за период (при определении продолжительности теплоснабжения не учитываются перерывы в теплоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами) |
| 9. | Объем потерь | тыс. Гкал | Общее количество потерь тепловой энергии (определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребляемого всеми потребителями (абонентами)) |
| 10. | Объем отпуска в сеть | тыс. Гкал | Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть |
| 11. | Объемы потерь, рассчитанные в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | Гкал | Объем потерь, рассчитанный в соответствии с Порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденным Приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 265 |
| 12. | Количество замененного оборудования (по видам оборудования) | единиц | Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде |
| 13. | Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования) | единиц | Общее количество оборудования, установленного на предприятии |
| 14. | Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга |
| 15. | Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений |
| 16. | Возможный остаточный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный |
| 17. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | Протяженность тепловых сетей (всех видов), которые в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждаются в замене |
| 18. | Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования) | Гкал/час | Отношение объемов тепловой энергии, выработанной на источниках, к времени работы оборудования (часов) |
| 19. | Установленная производительность оборудования (по видам оборудования) | Гкал/час | Суммарная мощность источников теплоснабжения (тепловая мощность отопительных котельных установок), которая определяется по сумме номинальных паспортных мощностей всех установленных в них котлов - энергоустановок (часов) |
| 20. | Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | руб. | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определенный в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека |
| 21. | Протяженность построенных сетей | км | Протяженность сетей сферы теплоснабжения, построенных и введенных в эксплуатацию |
| 22. | Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры | руб./Гкал/ час | Размер тарифа на подключение к системе теплоснабжения, установленный в соответствии с законодательством |
| 23. | Величина удельной нагрузки нового строительства в расчете на 1 кв. м | Гкал/час/ кв. м | Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системе теплоснабжения, в расчете на 1 кв. м |
| 24. | Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья | руб. | Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системе теплоснабжения |
| 25. | Выручка от реализации товаров (услуг) - всего, в том числе: | руб. | Денежные средства, полученные от реализации товаров (услуг) ОКК, от реализации производственных и инвестиционных программ |
| 25.1. | тарифы | руб. | за счет установленных цен (тарифов) на товары (услуги) в сфере теплоснабжения |
| 25.2. | надбавки к тарифам | руб. | за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) на товары (услуги) в сфере теплоснабжения |
| 25.3. | плата за подключение | руб. | за счет платы за подключение к системе теплоснабжения |
| 25.4. | прочие доходы | руб. | денежные средства, полученные из других источников в процессе оказания услуг в сфере теплоснабжения |
| 26. | Себестоимость реализации товаров (услуг) - всего, в том числе: | руб. | Расходы, произведенные в результате осуществления деятельности |
| 26.1. | тарифы | руб. | в части установленных цен (тарифов) на товары (услуги) в сфере теплоснабжения |
| 26.2. | надбавки к тарифам | руб. | в части установленных надбавок к ценам (тарифам) на товары (услуги) в сфере теплоснабжения |
| 26.3. | плата за подключение | руб. | в части осуществления подключения к объектам коммунальной инфраструктуры теплоснабжения |
| 26.4. | прочие расходы | руб. | денежные средства, направленные на осуществление других работ и услуг, относящихся к системе теплоснабжения |
| 27. | Финансовые результаты деятельности ОКК | руб. | Прибыль или убыток, полученные ОКК от реализации товаров (услуг) в сфере теплоснабжения |
| 28. | Объем начисленных средств за товары (услуги) ОКК | руб. | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары (услуги) ОКК в сфере теплоснабжения |
| 29. | Объем средств, собранных за товары (услуги) ОКК | руб. | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары (услуги) ОКК в сфере теплоснабжения |
| 30. | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | кг у.т./ Гкал | Удельный нормативный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами |
| 31. | Фактический расход топлива на отпущенную тепловую энергию | кг у.т./ Гкал | Фактическое значение удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию |
| 32. | Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию | куб. м/ Гкал | Удельный нормативный расход воды, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами |
| 33. | Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию | куб. м/ Гкал | Фактическое значение удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию |
| 34. | Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию | кВт.ч/Гкал | Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами |
| 35. | Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию | кВт.ч/Гкал | Фактическое значение удельного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию |
| 36. | Эффективность использования топлива | кг у.т./ Гкал | Определяется в соответствии с Порядком расчета и обоснования нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных, утвержденным Приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 268 |
| 37. | Эффективность использования воды | куб. м/ Гкал | Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 N 20-э/2 |
| 38. | Эффективность использования электрической энергии | кВт.ч/Гкал | Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 N 20-э/2 |
| 39. | Численность персонала ОКК | чел. | Численность всех рабочих основного вида деятельности ОКК. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству и передаче тепловой энергии |
| 40. | Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал) | руб. | Объем дебиторской задолженности на начало отчетного периода |
| 41. | Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал) | руб. | Объем дебиторской задолженности на конец отчетного периода |
| 42. | Всего инвестиций за период, в том числе: | руб. | Общий объем средств, инвестированный в мероприятия инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |
| 42.1. | надбавки к тарифам | руб. | Финансовые средства, полученные организацией от установленных надбавок к ценам (тарифам) на товары (услуги) теплоснабжения |
| 42.2. | плата за подключение | руб. | Финансовые средства, полученные организацией от установленного тарифа на подключение к системе теплоснабжения |
| 43. | Привлеченные средства - всего, в том числе: | руб. | Общий объем привлеченных средств, инвестированный в мероприятия инвестиционной программы |
| 43.1. | Кредиты банков, из них: | руб. | Заемные средства банков |
| 43.1.1. | кредиты иностранных банков | руб. | Заемные средства иностранных банков |
| 43.2. | Заемные средства других организаций | руб. | Заемные средства других кредитных организаций |
| 43.3. | Бюджетные средства, из них: | руб. | Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств |
| 43.3.1. | федеральный бюджет | руб. | Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы |
| 43.3.2. | бюджет Тверской области | руб. | Сумма средств бюджета Тверской области, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы |
| 43.3.3. | бюджет города | руб. | Сумма средств бюджета города, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы |
| 43.4. | Средства внебюджетных фондов | руб. | Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы |
| 43.5. | Прочие средства | руб. | Прочие средства, направленные на финансирование мероприятий инвестиционной программы, не учтенные в других категориях |

## Приложение 4

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционных

программ организаций

коммунального комплекса

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Вид системы коммунальной               объекты, используемые для утилизации

инфраструктуры                        (захоронения) твердых бытовых отходов

-------------------------------------

Вид услуги                              утилизация (захоронение) твердых

бытовых отходов

-------------------------------------

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем реализации услуг - всего, в том числе: | куб. м | Объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов (далее - ТБО) от всех потребителей |
| 1.1. | объем реализации услуг населению | куб. м | Объем утилизированных (захороненных) ТБО, вывезенных от населения (определяется по показаниям весов, в случае их отсутствия - иным способом, установленным нормативными актами). По данной категории также отражается объем твердых бытовых отходов, вывезенный от управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и иных специализированных кооперативов, приобретающих услуги для оказания услуг населению |
| 2. | Численность населения, пользующегося услугами объектов для утилизации (захоронения) ТБО | чел. | Численность населения, получающего услуги ОКК |
| 3. | Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха | единиц | Количество анализов проб атмосферного воздуха, произведенных за отчетный период |
| 4. | Нормативное количество анализа проб атмосферного воздуха | единиц | Количество анализов проб атмосферного воздуха, которое необходимо провести в соответствии с требованиями нормативных правовых актов |
| 5. | Количество анализов проб, соответствующих предельно допустимым концентрациям | единиц | Количество анализов проб атмосферного воздуха, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов |
| 6. | Объем ТБО, прошедших процедуру взвешивания перед принятием к утилизации (захоронению) | куб. м | Объем ТБО, прошедших процедуру взвешивания на полигоне |
| 7. | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде | час | Продолжительность предоставления услуги за период (при определении продолжительности не учитываются перерывы, связанные с авариями или восстановительными работами) |
| 8. | Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО | час | Длительность всех пожаров, произошедших на объектах для утилизации (захоронения) ТБО, от предположительного момента начала до момента полного тушения |
| 9. | Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам | кв. м | Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО, подвергавшаяся пожарам |
| 10. | Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО | кв. м | Общая площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО |
| 11. | Накопленный объем утилизированных (захороненных) ТБО | куб. м | Объем ТБО, утилизированный (захороненный) за все время эксплуатации объекта (с момента ввода в эксплуатацию до момента проведения мониторинга) |
| 12. | Проектная вместимость объекта для утилизации (захоронения) ТБО | куб. м | Объем ТБО, потенциально утилизируемый (захороненный) за все время эксплуатации объекта (с момента ввода в эксплуатацию до момента закрытия) |
| 13. | Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | руб. | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определенный в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека |
| 14. | Количество замененного оборудования (по видам оборудования) | единиц | Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде |
| 15. | Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования) | единиц | Общее количество оборудования, установленного на предприятии |
| 16. | Выручка от реализации работ и услуг - всего, в том числе: | руб. | Денежные средства от реализации производственных и инвестиционных программ |
| 16.1. | тариф | руб. | за счет установленного тарифа на услуги на утилизацию (захоронение) ТБО |
| 16.2. | надбавка к тарифу | руб. | за счет установленной надбавки к тарифу на услуги по утилизации (захоронению) ТБО |
| 16.3. | прочие доходы | руб. | денежные средства, полученные из других источников в процессе оказания услуг по утилизации (захоронению) ТБО |
| 17. | Себестоимость реализации работ и услуг - всего, в том числе: | руб. | Расходы, произведенные в результате осуществления деятельности |
| 17.1. | тариф | руб. | в части установленного тарифа на услуги по утилизации (захоронению) ТБО |
| 17.2. | надбавка к тарифу | руб. | в части установленной надбавки к тарифу на услуги по утилизации (захоронению) ТБО |
| 17.3. | прочие расходы | руб. | денежные средства, направленные на осуществление других работ и услуг, относящихся к объектам, используемым для утилизации (захоронения) ТБО |
| 18. | Финансовые результаты деятельности ОКК | руб. | Прибыль или убыток, полученные ОКК от реализации работ и услуг по утилизации (захоронению) ТБО |
| 19. | Объем начисленных средств за услуги ОКК | руб. | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги ОКК по утилизации (захоронению) ТБО |
| 20. | Объем средств, собранных за услуги ОКК | руб. | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги ОКК по утилизации (захоронению) ТБО |
| 21. | Расходы электрической энергии на утилизацию (захоронение) ТБО | кВт.ч | Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для утилизации (захоронения) ТБО |
| 22. | Средний фактический объем ТБО, размещаемых на одной рабочей карте | куб. м | Объем ТБО, размещаемых на одной рабочей карте |
| 23. | Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения ТБО | га | Площадь рабочей карты объекта, используемого для утилизации (захоронения) ТБО (определяется в соответствии с проектными характеристиками) |
| 24. | Средняя высота рабочей карты объекта, используемого для захоронения ТБО | м | Фактическое среднее значение высоты рабочей карты |
| 25. | Средняя высота изолирующего слоя | м | Фактическое среднее значение высоты изолирующего слоя (грунта) |
| 26. | Численность персонала ОКК | чел. | Численность всех рабочих основного вида деятельности ОКК. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по приему и утилизации (захоронению) ТБО |
| 27. | Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал) | руб. | Объем дебиторской задолженности на начало отчетного периода |
| 28. | Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал) | руб. | Объем дебиторской задолженности на конец отчетного периода |
| 29. | Всего инвестиций за период, в том числе: | руб. | Общий объем средств, инвестированный в мероприятия инвестиционной программы |
| 29.1. | надбавка к тарифам | руб. | Финансовые средства, полученные организацией от установленных надбавок к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) ТБО |
| 30. | Привлеченные средства - всего, в том числе: | руб. | Общий объем привлеченных средств, инвестированный в мероприятия инвестиционной программы |
| 30.1. | Кредиты банков, из них: | руб. | Заемные средства банков |
| 30.1.1. | кредиты иностранных банков | руб. | Заемные средства иностранных банков |
| 30.2. | Заемные средства других организаций | руб. | Заемные средства других кредитных организаций |
| 30.3. | Бюджетные средства, из них: | руб. | Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств |
| 30.3.1. | федеральный бюджет | руб. | Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы |
| 30.3.2. | бюджет Тверской области | руб. | Сумма средств бюджета Тверской области, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы |
| 30.3.3. | бюджет города | руб. | Сумма средств бюджета города, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы |
| 30.4. | Средства внебюджетных фондов | руб. | Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы |
| 30.5. | Прочие средства | руб. | Прочие средства, направленные на финансирование мероприятий инвестиционной программы, не учтенные в других категориях |

## Приложение 5

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционных

программ организаций

коммунального комплекса

МЕХАНИЗМ

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МОНИТОРИНГА

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Вид системы коммунальной

инфраструктуры                      системы, используемые для водоснабжения

---------------------------------------

Вид услуги                                       водоснабжение

---------------------------------------

| N п/п | Наименование целевого индикатора инфраструктуры | Ед. изм. | Механизм расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уровень потерь | % | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть |
| 2. | Коэффициент потерь | куб. м/км | Отношение объема потерь к протяженности сетей водоснабжения |
| 3. | Удельное водопотребление | куб. м/чел. в месяц | Отношение объема реализации услуг по водоснабжению к численности населения, получающего услуги ОКК |
| 4. | Наличие контроля качества услуг | % | Отношение фактического количества проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения к нормативному |
| 5. | Соответствие качества услуг установленным требованиям | % | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб |
| 6. | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | час/день | Отношение количества часов предоставления услуг по водоснабжению к количеству дней в отчетном периоде |
| 7. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения к протяженности сетей |
| 8. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока |
| 9. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | Отношение протяженности сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, к общей протяженности указанных сетей |
| 10. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | Отношение среднемесячного платежа за услуги по водоснабжению к среднемесячным денежным доходам населения |
| 11. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования |
| 12. | Индекс замены оборудования | % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования |
| 13. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной |
| 14. | Обеспеченность потребления услуг приборами учета | % | Отношение объема услуг по водоснабжению, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации услуг по водоснабжению |
| 15. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | Отношение численности населения, получающего услуги по водоснабжению, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем водоснабжения муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам |
| 16. | Индекс нового строительства | единиц | Отношение протяженности построенных сетей водоснабжения к общей протяженности указанных сетей |
| 17. | Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м | % | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры водоснабжения на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв. м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья |
| 18. | Рентабельность деятельности | % | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке |
| 19. | Уровень сбора платежей | % | Отношение объема средств, собранных за услуги ОКК по водоснабжению, к объему начисленных средств за указанные услуги |
| 20. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт.ч/куб. м | Отношение расходов электрической энергии на производство (транспортировку воды) к объему производства (транспортировки) воды |
| 21. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей водоснабжения |
| 22. | Производительность труда | куб. м/чел. | Отношение объема реализации услуг к численности персонала ОКК, занятого на оказании услуг по водоснабжению |
| 23. | Средняя за период величина дебиторской задолженности | руб. | Отношение суммы дебиторской задолженности на начало и конец периода к числу значений дебиторской задолженности |
| 24. | Оборачиваемость дебиторской задолженности | раз | Определяется как отношение выручки к объему средней за период величине дебиторской задолженности |
| 25. | Период сбора платежей | дней | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности |

## Приложение 6

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционных

программ организаций

коммунального комплекса

МЕХАНИЗМ

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МОНИТОРИНГА

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Вид системы коммунальной

инфраструктуры                      системы, используемые для водоотведения

---------------------------------------

Вид услуги                                      водоотведение

---------------------------------------

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Механизм расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Удельное водоотведение | куб. м/чел. | Отношение объема реализации услуг по водоотведению к численности населения, получающего услуги организации |
| 2. | Наличие контроля качества услуг | % | Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения, к объему отведенных стоков |
| 3. | Соответствие качества услуг установленным требованиям | % | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к фактическому количеству проб |
| 4. | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | час/день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде |
| 5. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на сетях коммунальной инфраструктуры водоотведения к общей протяженности указанных сетей |
| 6. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока |
| 7. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | Отношение протяженности сетей водоотведения, нуждающихся в замене, к общей протяженности сети |
| 8. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | Отношение среднемесячного платежа за услуги по водоотведению к среднемесячным денежным доходам населения |
| 9. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования |
| 10. | Индекс замены оборудования | % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования |
| 11. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной |
| 12. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги по водоотведению, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем водоотведения муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам |
| 13. | Индекс нового строительства | единиц | Отношение протяженности построенных сетей водоотведения к протяженности указанных сетей |
| 14. | Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м | % | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры водоотведения на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв. м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья |
| 15. | Рентабельность деятельности | % | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке |
| 16. | Уровень сбора платежей | % | Отношение объема средств, собранных за услуги ОКК по водоотведению, к объему начисленных средств за указанные услуги |
| 17. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт.ч/куб. м | Отношение расходов электрической энергии на транспортировку (очистку) стоков к объемам транспортировки (очистки) стоков |
| 18. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей водоотведения |
| 19. | Производительность труда | куб. м/чел. | Отношение объема реализации услуг по водоотведению к численности персонала ОКК |
| 20. | Средняя за период величина дебиторской задолженности | руб. | Отношение суммы дебиторской задолженности на начало и конец периода к числу значений дебиторской задолженности |
| 21. | Оборачиваемость дебиторской задолженности | раз | Определяется как отношение выручки к объему дебиторской задолженности |
| 22. | Период сбора платежей | дней | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности |

## Приложение 7 <*>

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционных

программ организаций

коммунального комплекса

--------------------------------

<*> Примечание: настоящее Приложение 7 применяется в соответствии с п. 1.4 Порядка проведения мониторинга выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

МЕХАНИЗМ

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МОНИТОРИНГА

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Вид системы коммунальной

инфраструктуры                     системы, используемые для теплоснабжения

----------------------------------------

Вид услуги                                     теплоснабжение

----------------------------------------

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Механизм расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Удельное теплопотребление | Гкал/чел. | Отношение объема реализации товаров (услуг) к численности населения |
| 2. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры теплоснабжения к протяженности сетей |
| 3. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования |
| 4. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров (услуг) | час/день | Отношение количества часов предоставления товаров (услуг) в сфере теплоснабжения к количеству дней в отчетном периоде |
| 5. | Уровень потерь | % | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть |
| 6. | Коэффициент потерь | Гкал/км | Отношение объема потерь к протяженности сетей теплоснабжения |
| 7. | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | единиц | Отношение объема фактических потерь к объему потерь, рассчитанному в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии |
| 8. | Индекс замены оборудования | % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования |
| 9. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока службы оборудования |
| 10. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | Отношение протяженности сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, к общей протяженности указанных сетей |
| 11. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной |
| 12. | Обеспеченность потребления товаров (услуг) приборами учета | % | Отношение объема товаров (услуг) в сфере теплоснабжения, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров (услуг) |
| 13. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | Отношение численности населения, получающего услуги в сфере теплоснабжения, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем теплоснабжения муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам |
| 14. | Доля расходов на оплату товаров (услуг) в совокупном доходе населения | % | Отношение среднемесячного платежа за товары (услуги) в сфере теплоснабжения к среднемесячным денежным доходам населения |
| 15. | Индекс нового строительства | единиц | Отношение протяженности построенных сетей теплоснабжения к общей протяженности указанных сетей |
| 16. | Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м | % | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры теплоснабжения на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв. м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья |
| 17. | Рентабельность деятельности | % | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке |
| 18. | Уровень сбора платежей | % | Отношение объема средств, собранных за товары (услуги) ОКК в сфере теплоснабжения, к объему начисленных средств |
| 19. | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным | единиц | Отношение фактического и удельного нормативного расхода топлива на отпущенную энергию |
| 20. | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным | единиц | Отношение фактического и удельного нормативного расхода воды на отпущенную тепловую энергию |
| 21. | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным | единиц | Отношение фактического и удельного нормативного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию |
| 22. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей теплоснабжения |
| 23. | Производительность труда | Гкал/чел. | Отношение объема реализации товаров (услуг) в сфере теплоснабжения к численности персонала ОКК |
| 24. | Средняя за период величина дебиторской задолженности | руб. | Отношение суммы дебиторской задолженности на начало и конец периода к числу значений дебиторской задолженности |
| 25. | Оборачиваемость дебиторской задолженности | раз | Определяется как отношение выручки к объему дебиторской задолженности |
| 26. | Период сбора платежей | дней | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности |

## Приложение 8

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционных

программ организаций

коммунального комплекса

МЕХАНИЗМ

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МОНИТОРИНГА

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Вид системы коммунальной            объекты, используемые для утилизации

инфраструктуры                  (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО)

-------------------------------------------

Вид услуги                       утилизация (захоронение) твердых бытовых

отходов

-------------------------------------------

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Механизм расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Удельный объем реализации | куб. м/чел. | Отношение объема реализации услуг по утилизации (захоронению) ТБО к численности населения, получающего услуги ОКК |
| 2. | Наличие контроля качества услуг | % | Отношение фактического количества анализов проб атмосферного воздуха к нормативному |
| 3. | Соответствие качества услуг установленным требованиям | % | Отношение количества анализов проб, соответствующих предельно допустимым концентрациям, к фактическому количеству произведенных анализов |
| 4. | Обеспечение инструментального контроля | % | Отношение объема ТБО, прошедших процедуру взвешивания, к объему утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |
| 5. | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | час/день | Отношение количества часов предоставления услуг по утилизации (захоронению) ТБО к количеству дней в отчетном периоде |
| 6. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока |
| 7. | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | час/день | Отношение суммарной продолжительности пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО к количеству дней в отчетном периоде |
| 8. | Коэффициент пожароустойчивости объектов | единиц | Отношение площади объектов для утилизации (захоронения) ТБО, поврежденных пожарами, к общей площади объектов |
| 9. | Коэффициент заполняемости полигона | % | Отношение накопленного объема ТБО к проектной вместимости |
| 10. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | Отношение среднемесячного платежа за услуги по утилизации (захоронению) ТБО к среднемесячным денежным доходам населения |
| 11. | Индекс замены оборудования | % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования |
| 12. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | Отношение численности населения, пользующегося услугами по утилизации (захоронению) ТБО, к численности населения муниципального образования |
| 13. | Рентабельность деятельности | % | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке |
| 14. | Уровень сбора платежей | % | Отношение объема средств, собранных за услуги ОКК по утилизации (захоронению) ТБО, к объему начисленных средств |
| 15. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт.ч/куб. м | Отношение расходов электрической энергии на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов к объему утилизации (захоронения) ТБО |
| 16. | Коэффициент уплотнения | единиц | Отношение среднего фактического объема ТБО, размещаемых на одной рабочей карте, к произведению средней площади рабочей карты на разность высоты рабочей карты и высоты изолирующего слоя |
| 17. | Производительность труда | куб. м/чел. | Отношение объема реализации услуг к численности персонала ОКК |
| 18. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./га | Отношение численности персонала к площади объектов утилизации (захоронения) ТБО |
| 19. | Средняя за период величина дебиторской задолженности | руб. | Отношение суммы дебиторской задолженности на начало и конец периода к числу значений дебиторской задолженности |
| 20. | Оборачиваемость дебиторской задолженности | раз | Определяется как отношение выручки к объему дебиторской задолженности |
| 21. | Период сбора платежей | дней | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности |

## Приложение 9

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционных

программ организаций

коммунального комплекса

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

за _____________ 20___ г.

__________________________________________________

(наименование организации коммунального комплекса)

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки |  |
| Заказчик |  |
| Разработчик |  |
| Исполнитель |  |
| Год начала реализации инвестиционной программы |  |
| Год окончания реализации инвестиционной программы |  |
| Ответственный за составление отчетности (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |

Руководитель ОКК              _________      ___________________

"___" _________ 20__ г.       (подпись)           (Ф.И.О.)

М.П.

## Приложение 10

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционных

программ организаций

коммунального комплекса

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

| Наименование ОКК |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Форма собственности |  |
| Юридический и фактический адрес |  |
| Телефон, факс |  |
| Электронный адрес |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКПО |  |
| Год образования |  |
| Свидетельство ЕГРЮЛ |  |
| Кем и когда зарегистрирована |  |
| Реквизиты свидетельства о постановке на учет в качестве налогоплательщика |  |
| Руководитель (Ф.И.О. полностью) |  |
| Наименование должности руководителя |  |
| Главный бухгалтер (Ф.И.О. полностью) |  |
| Размер уставного капитала, рублей |  |
| Учредители и их доли в уставном капитале |  |
| Адреса и телефоны основных учредителей |  |
| Основные виды деятельности |  |
| Территория обслуживания |  |

Руководитель ОКК              _________        ________________

"___" _________ 20__ г.       (подпись)           (Ф.И.О.)

М.П.

## Приложение 11

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционных

программ организаций

коммунального комплекса

ПОКАЗАТЕЛИ

МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

за ____________________ 20___ г.

Наименование организации

коммунального комплекса

---------------------------------------

Наименование программы

---------------------------------------

Вид системы коммунальной

инфраструктуры                      системы, используемые для водоснабжения

---------------------------------------

Вид услуг                                        водоснабжение

---------------------------------------

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Период |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем производства услуг | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 2. | Общий объем реализации услуг - всего, в том числе: | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 2.1. | объем реализации услуг населению | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем потерь | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 5. | Общая протяженность сети | км |  |  |  |  |  |
| 6. | Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса (далее - ОКК) | чел. |  |  |  |  |  |
| 7. | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры | единиц |  |  |  |  |  |
| 8. | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры | единиц |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество проб, соответствующих нормативам | единиц |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (за отчетный период) | единиц |  |  |  |  |  |
| 12. | Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет |  |  |  |  |  |
| 13. | Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет |  |  |  |  |  |
| 14. | Возможный остаточный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет |  |  |  |  |  |
| 15. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |  |  |
| 16. | Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг | час |  |  |  |  |  |
| 17. | Количество потребителей, не получивших услуги в результате отключений либо получивших услугу ненадлежащего качества | чел. |  |  |  |  |  |
| 18. | Количество дней в отчетном периоде | дней |  |  |  |  |  |
| 19. | Количество замененного оборудования (по видам оборудования) | единиц |  |  |  |  |  |
| 20. | Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования) | единиц |  |  |  |  |  |
| 21. | Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования) | куб. м |  |  |  |  |  |
| 22. | Установленная производительность оборудования (по видам оборудования) | куб. м |  |  |  |  |  |
| 23. | Объем услуг, реализованных по приборам учета | куб. м |  |  |  |  |  |
| 24. | Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | руб. |  |  |  |  |  |
| 25. | Протяженность построенных сетей | км |  |  |  |  |  |
| 26. | Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры | руб./куб. м/сутки |  |  |  |  |  |
| 27. | Удельная нагрузка на новое строительство | куб. м/ сутки/кв. м |  |  |  |  |  |
| 28. | Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья | руб. |  |  |  |  |  |
| 29. | Выручка от реализации работ и услуг - всего, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| 29.1. | тариф | руб. |  |  |  |  |  |
| 29.2. | надбавка к тарифу | руб. |  |  |  |  |  |
| 29.3. | плата за подключение | руб. |  |  |  |  |  |
| 29.4. | прочие доходы | руб. |  |  |  |  |  |
| 30. | Себестоимость реализации работ и услуг - всего, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| 30.1. | тариф | руб. |  |  |  |  |  |
| 30.2. | надбавка к тарифу | руб. |  |  |  |  |  |
| 30.3. | плата за подключение | руб. |  |  |  |  |  |
| 30.4. | прочие расходы | руб. |  |  |  |  |  |
| 31. | Финансовые результаты деятельности ОКК | руб. |  |  |  |  |  |
| 32. | Объем начисленных средств за услуги ОКК | руб. |  |  |  |  |  |
| 33. | Объем средств, собранных за услуги ОКК | руб. |  |  |  |  |  |
| 34. | Расход электрической энергии на производство воды | тыс. кВт.ч |  |  |  |  |  |
| 35. | Расход электрической энергии на транспортировку воды | тыс. кВт.ч |  |  |  |  |  |
| 36. | Объем производства воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 37. | Объем транспортировки воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 38. | Численность персонала ОКК | чел. |  |  |  |  |  |
| 39. | Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал) | руб. |  |  |  |  |  |
| 40. | Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал) | руб. |  |  |  |  |  |
| 41. | Всего инвестиций за период, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| 41.1. | надбавка к тарифу | руб. |  |  |  |  |  |
| 41.2. | плата за подключение | руб. |  |  |  |  |  |
| 42. | Привлеченные средства - всего, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| 42.1. | Кредиты банков, из них: | руб. |  |  |  |  |  |
| 42.1.1. | кредиты иностранных банков | руб. |  |  |  |  |  |
| 42.2. | Заемные средства других организаций | руб. |  |  |  |  |  |
| 42.3. | Бюджетные средства, из них: | руб. |  |  |  |  |  |
| 42.3.1. | федеральный бюджет | руб. |  |  |  |  |  |
| 42.3.2. | бюджет Тверской области | руб. |  |  |  |  |  |
| 42.3.3. | бюджет города | руб. |  |  |  |  |  |
| 42.4. | Средства внебюджетных фондов | руб. |  |  |  |  |  |
| 42.5. | Прочие средства | руб. |  |  |  |  |  |

Руководитель ОКК              _________        _______________

"___" _________ 20__ г.       (подпись)            (Ф.И.О.)

М.П.

## Приложение 12

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционных

программ организаций

коммунального комплекса

ПОКАЗАТЕЛИ

МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

за ____________________ 20___ г.

Наименование организации

коммунального комплекса

---------------------------------------

Наименование программы

---------------------------------------

Вид системы коммунальной

инфраструктуры                      системы, используемые для водоотведения

---------------------------------------

Вид услуг                                        водоотведение

---------------------------------------

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Период |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем реализации работ и услуг (объем отведенных стоков) - всего, в том числе: | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 1.1. | объем реализации работ и услуг населению | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность населения, получающего услуги по водоотведению | чел. |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество проб, соответствующих нормативам | единиц |  |  |  |  |  |
| 5. | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения | единиц |  |  |  |  |  |
| 6. | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения | единиц |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество дней в отчетном периоде | единиц |  |  |  |  |  |
| 9. | Общая протяженность сети | км |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц |  |  |  |  |  |
| 11. | Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет |  |  |  |  |  |
| 12. | Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет |  |  |  |  |  |
| 13. | Возможный остаточный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет |  |  |  |  |  |
| 14. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |  |  |
| 15. | Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | руб. |  |  |  |  |  |
| 16. | Продолжительность отключения потребителей от предоставления услуг | час |  |  |  |  |  |
| 17. | Количество потребителей, не получивших услуги в результате отключений либо получивших услуги ненадлежащего качества | чел. |  |  |  |  |  |
| 18. | Количество замененного оборудования (по видам оборудования) | единиц |  |  |  |  |  |
| 19. | Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования) | единиц |  |  |  |  |  |
| 20. | Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования) | куб. м |  |  |  |  |  |
| 21. | Установленная производительность оборудования (по видам оборудования) | куб. м |  |  |  |  |  |
| 22. | Протяженность построенных сетей | км |  |  |  |  |  |
| 23. | Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры | руб./куб. м/сутки |  |  |  |  |  |
| 24. | Величина удельной нагрузки нового строительства | куб. м/ сутки/кв. м |  |  |  |  |  |
| 25. | Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья | руб. |  |  |  |  |  |
| 26. | Выручка от реализации работ и услуг - всего, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| 26.1. | тариф | руб. |  |  |  |  |  |
| 26.2. | надбавка к тарифу | руб. |  |  |  |  |  |
| 26.3. | плата за подключение | руб. |  |  |  |  |  |
| 26.4. | прочие доходы | руб. |  |  |  |  |  |
| 27. | Себестоимость реализации работ и услуг - всего, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| 27.1. | тариф | руб. |  |  |  |  |  |
| 27.2. | надбавка к тарифу | руб. |  |  |  |  |  |
| 27.3. | плата за подключение | руб. |  |  |  |  |  |
| 27.4. | прочие расходы | руб. |  |  |  |  |  |
| 28. | Финансовые результаты деятельности ОКК | руб. |  |  |  |  |  |
| 29. | Объем начисленных средств за услуги ОКК | руб. |  |  |  |  |  |
| 30. | Объем средств, собранных за услуги ОКК | руб. |  |  |  |  |  |
| 31. | Расход электрической энергии на транспортировку стоков | тыс. кВт.ч |  |  |  |  |  |
| 32. | Расход электрической энергии на очистку стоков | тыс. кВт.ч |  |  |  |  |  |
| 33. | Объем отведения стоков | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 34. | Объем очистки стоков | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 35. | Численность персонала ОКК | чел. |  |  |  |  |  |
| 36. | Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал) | руб. |  |  |  |  |  |
| 37. | Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал) | руб. |  |  |  |  |  |
| 38. | Всего инвестиций за период, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| 38.1. | надбавка к тарифу | руб. |  |  |  |  |  |
| 38.2. | плата за подключение | руб. |  |  |  |  |  |
| 39. | Привлеченные средства - всего, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| 39.1. | Кредиты банков, из них: | руб. |  |  |  |  |  |
| 39.1.1. | кредиты иностранных банков | руб. |  |  |  |  |  |
| 39.2. | Заемные средства других организаций | руб. |  |  |  |  |  |
| 39.3. | Бюджетные средства, из них: | руб. |  |  |  |  |  |
| 39.3.1. | федеральный бюджет | руб. |  |  |  |  |  |
| 39.3.2. | бюджет Тверской области | руб. |  |  |  |  |  |
| 39.3.3. | бюджет города | руб. |  |  |  |  |  |
| 39.4. | Средства внебюджетных фондов | руб. |  |  |  |  |  |
| 39.5. | Прочие средства | руб. |  |  |  |  |  |

Руководитель ОКК  ________________ (Ф.И.О.)

М.П.

"___" ___________ 20__ г.

## Приложение 13 <*>

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционных

программ организаций

коммунального комплекса

--------------------------------

<*> Примечание: настоящее Приложение 13 применяется в соответствии с п. 1.4 Порядка проведения мониторинга выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

ПОКАЗАТЕЛИ

МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

за ____________________ 20___ г.

Наименование организации

коммунального комплекса

----------------------------------------

Наименование программы

----------------------------------------

Вид системы коммунальной

инфраструктуры                     системы, используемые для теплоснабжения

----------------------------------------

Вид услуг теплоснабжение

----------------------------------------

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Период |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Общий объем реализации товаров (услуг) - всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.1. | объем реализации товаров (услуг) населению | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 2. | Объем товаров (услуг), реализованных по приборам учета | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 3. | Численность населения, получающего товары (услуги) по теплоснабжению | чел. |  |  |  |  |  |
| 4. | Общая протяженность сети | км |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц |  |  |  |  |  |
| 6. | Продолжительность отключений потребителей от представления товаров (услуг) | час |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество потребителей, не получивших товары (услуги) в результате отключений либо получивших товар (услугу) ненадлежащего качества | чел. |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество часов предоставления коммунальной услуги за отчетный период | час |  |  |  |  |  |
| 9. | Объем потерь | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 10. | Объем отпуска в сеть | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 11. | Объемы потерь, рассчитанные в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество замененного оборудования (по видам оборудования) | единиц |  |  |  |  |  |
| 13. | Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования) | единиц |  |  |  |  |  |
| 14. | Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет |  |  |  |  |  |
| 15. | Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет |  |  |  |  |  |
| 16. | Возможный остаточный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования) | лет |  |  |  |  |  |
| 17. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |  |  |
| 18. | Фактическая производительность оборудования (по видам оборудования) | Гкал/час |  |  |  |  |  |
| 19. | Установленная производительность оборудования (по видам оборудования) | Гкал/час |  |  |  |  |  |
| 20. | Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | руб. |  |  |  |  |  |
| 21. | Протяженность построенных сетей | км |  |  |  |  |  |
| 22. | Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры | руб./Гкал/ час |  |  |  |  |  |
| 23. | Величина удельной нагрузки нового строительства | Гкал/час/ кв. м |  |  |  |  |  |
| 24. | Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья | руб. |  |  |  |  |  |
| 25. | Выручка от реализации товаров (услуг) - всего, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| 25.1. | тарифы | руб. |  |  |  |  |  |
| 25.2. | надбавки к тарифам | руб. |  |  |  |  |  |
| 25.3. | плата за подключение | руб. |  |  |  |  |  |
| 25.4. | прочие доходы | руб. |  |  |  |  |  |
| 26. | Себестоимость реализации товаров (услуг) - всего, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| 26.1. | тарифы | руб. |  |  |  |  |  |
| 26.2. | надбавки к тарифам | руб. |  |  |  |  |  |
| 26.3. | плата за подключение | руб. |  |  |  |  |  |
| 26.4. | прочие расходы | руб. |  |  |  |  |  |
| 27. | Финансовые результаты дельности ОКК | руб. |  |  |  |  |  |
| 28. | Объем начисленных средств за услуги ОКК | руб. |  |  |  |  |  |
| 29. | Объем средств, собранных за услуги ОКК | руб. |  |  |  |  |  |
| 30. | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | кг у.т./ Гкал |  |  |  |  |  |
| 31. | Фактический расход топлива на отпущенную тепловую энергию | кг у.т./ Гкал |  |  |  |  |  |
| 32. | Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию | куб. м/Гкал |  |  |  |  |  |
| 33. | Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию | куб. м/Гкал |  |  |  |  |  |
| 34. | Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию | кВт.ч/Гкал |  |  |  |  |  |
| 35. | Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию | кВт.ч/Гкал |  |  |  |  |  |
| 36. | Эффективность использования топлива | кг у.т./ Гкал |  |  |  |  |  |
| 37. | Эффективность использования воды | куб. м/Гкал |  |  |  |  |  |
| 38. | Эффективность использования электрической энергии | кВт.ч/Гкал |  |  |  |  |  |
| 39. | Численность персонала ОКК | чел. |  |  |  |  |  |
| 40. | Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал) | руб. |  |  |  |  |  |
| 41. | Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал) | руб. |  |  |  |  |  |
| 42. | Всего инвестиций за период, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| 42.1. | надбавки к тарифам | руб. |  |  |  |  |  |
| 42.2. | плата за подключение | руб. |  |  |  |  |  |
| 43. | Привлеченные средства - всего, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| 43.1. | Кредиты банков, из них: | руб. |  |  |  |  |  |
| 43.1.1. | кредиты иностранных банков | руб. |  |  |  |  |  |
| 43.2. | Заемные средства других организаций | руб. |  |  |  |  |  |
| 43.3. | Бюджетные средства, из них: | руб. |  |  |  |  |  |
| 43.3.1. | федеральный бюджет | руб. |  |  |  |  |  |
| 43.3.2. | бюджет Тверской области | руб. |  |  |  |  |  |
| 43.3.3. | бюджет города | руб. |  |  |  |  |  |
| 43.4. | Средства внебюджетных фондов | руб. |  |  |  |  |  |
| 43.5. | Прочие средства | руб. |  |  |  |  |  |

Руководитель ОКК ________________ (Ф.И.О.)

М.П.

"___" _________ 20__ г.

## Приложение 14

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционных

программ организаций

коммунального комплекса

ПОКАЗАТЕЛИ

МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

за ____________________ 20___ г.

Наименование организации

коммунального комплекса

-------------------------------------------

Наименование программы

-------------------------------------------

Вид системы коммунальной           объекты, используемые для утилизации

инфраструктуры                  (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО)

-------------------------------------------

Вид услуг                        утилизация (захоронение) твердых бытовых

отходов

-------------------------------------------

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Период |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем реализации услуг - всего, в том числе: | куб. м |  |  |  |  |  |
| 1.1. | объем реализации услуг населению | куб. м |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность населения, пользующегося услугами объектов для утилизации (захоронения) ТБО | чел. |  |  |  |  |  |
| 3. | Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха | единиц |  |  |  |  |  |
| 4. | Нормативное количество анализа проб атмосферного воздуха | единиц |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество анализов проб, соответствующих предельно допустимым концентрациям | единиц |  |  |  |  |  |
| 6. | Объем ТБО, прошедших процедуру взвешивания перед принятием к утилизации (захоронению) | куб. м |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде | час |  |  |  |  |  |
| 8. | Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО | час |  |  |  |  |  |
| 9. | Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам | кв. м |  |  |  |  |  |
| 10. | Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО | кв. м |  |  |  |  |  |
| 11. | Накопленный объем утилизированных (захороненных) ТБО | куб. м |  |  |  |  |  |
| 12. | Проектная вместимость объекта для утилизации (захоронения) ТБО | куб. м |  |  |  |  |  |
| 13. | Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | руб. |  |  |  |  |  |
| 14. | Количество замененного оборудования (по видам оборудования) | единиц |  |  |  |  |  |
| 15. | Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования) | единиц |  |  |  |  |  |
| 16. | Выручка от реализации работ и услуг - всего, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| 16.1. | тариф | руб. |  |  |  |  |  |
| 16.2. | надбавка к тарифу | руб. |  |  |  |  |  |
| 16.3. | прочие доходы | руб. |  |  |  |  |  |
| 17. | Себестоимость реализации работ и услуг - всего, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| 17.1. | тариф | руб. |  |  |  |  |  |
| 17.2. | надбавка к тарифу | руб. |  |  |  |  |  |
| 17.3. | прочие расходы | руб. |  |  |  |  |  |
| 18. | Финансовые результаты деятельности ОКК | руб. |  |  |  |  |  |
| 19. | Объем начисленных средств за услуги ОКК | руб. |  |  |  |  |  |
| 20. | Объем средств, собранных за услуги ОКК | руб. |  |  |  |  |  |
| 21. | Расходы электрической энергии на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов | кВт.ч |  |  |  |  |  |
| 22. | Средний фактический объем ТБО, размещаемых на одной рабочей карте | куб. м |  |  |  |  |  |
| 23. | Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения ТБО | га |  |  |  |  |  |
| 24. | Средняя высота рабочей карты объекта, используемого для захоронения ТБО | м |  |  |  |  |  |
| 25. | Средняя высота изолирующего слоя | м |  |  |  |  |  |
| 26. | Численность персонала ОКК | чел. |  |  |  |  |  |
| 27. | Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал) | руб. |  |  |  |  |  |
| 28. | Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал) | руб. |  |  |  |  |  |
| 29. | Всего инвестиций за период - всего, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| 29.1. | надбавка к тарифу | руб. |  |  |  |  |  |
| 30. | Привлеченные средства - всего, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| 30.1. | Кредиты банков, из них: | руб. |  |  |  |  |  |
| 30.1.1. | кредиты иностранных банков | руб. |  |  |  |  |  |
| 30.2. | Заемные средства других организаций | руб. |  |  |  |  |  |
| 30.3. | Бюджетные средства, из них: | руб. |  |  |  |  |  |
| 30.3.1. | федеральный бюджет | руб. |  |  |  |  |  |
| 30.3.2. | бюджет Тверской области | руб. |  |  |  |  |  |
| 30.3.3. | бюджет города | руб. |  |  |  |  |  |
| 30.4. | Средства внебюджетных фондов | руб. |  |  |  |  |  |
| 30.5. | Прочие средства | руб. |  |  |  |  |  |

Руководитель ОКК ________________ (Ф.И.О.)

М.П.

"___" _________ 20__ г.

## Приложение 15

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционных

программ организаций

коммунального комплекса

ОТЧЕТ

О СОБЛЮДЕНИИ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

за ________________ 20___ г.

Наименование организации коммунального комплекса __________________________

Наименование программы                           __________________________

Вид системы коммунальной инфраструктуры          __________________________

Вид услуги                                       __________________________

| N п/п | Мероприятие | Срок реализации мероприятий, дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе по кварталам: |  |  |  | всего | в том числе по кварталам: |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Заполняется отдельно по каждому виду системы коммунальной инфраструктуры и по мероприятиям, реализация которых осуществляется в текущем году.

Руководитель ОКК        _________      ______________

(подпись)         (Ф.И.О.)

"___" _________ 20__ г.           М.П.

## Приложение 16

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционных

программ организаций

коммунального комплекса

ОТЧЕТ

ОБ ОСВОЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ СТРУКТУРЫ РАБОТ <*>

за _______________ 20____ г.

Наименование организации коммунального комплекса __________________________

Наименование программы                           __________________________

Вид системы коммунальной инфраструктуры          __________________________

Вид услуги                                       __________________________

| N п/п | Наименование мероприятия/ структура работ | Сумма, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подтверждение выполненных работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  |  |  |  | освоено |  |  |  |  | реквизиты документа (акт, справка) | дата ввода в эксплуатацию |
|  |  | всего | в том числе по кварталам: |  |  |  | всего | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | проектно- изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | строительно- монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | проектно- изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | строительно- монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | проектно- изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | строительно- монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Заполняется отдельно по каждому виду системы коммунальной инфраструктуры.

Руководитель ОКК    _________      _______________

(подпись)         (Ф.И.О.)

"___" _________ 20__ г.       М.П.

## Приложение 17

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционных

программ организаций

коммунального комплекса

РЕЕСТР

ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

за ___________________ 20___ г.

Наименование организации коммунального комплекса __________________________

Наименование программы                           __________________________

Вид системы коммунальной инфраструктуры          __________________________

Вид услуги                                       __________________________

| N п/п | Наименование мероприятия | Сведения о договорах |  |  |  |  | Сведения о проведенных процедурах размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | реквизиты | наимено- вание сторон | сумма договора, без учета НДС, тыс. руб. | сумма договора, с учетом НДС, тыс. руб. | период действия (даты заключе- ния и выполне- ния) | дата про- ведения конкурса, тендера, аукциона | номера протоколов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | договор о реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  | Х | Х |
| 1.2. | договор на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | договор подряда на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | договор на поставку оборудования и материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | договор инвестирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | публичный договор на подключение к системам коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | кредитный договор |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | договор о реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  | Х | Х |
| 2.2. | договор на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | договор подряда на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | договор на поставку оборудования и материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | договор инвестирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | публичный договор на подключение к системам коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | кредитный договор |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Заполняется отдельно по каждому виду системы коммунальной инфраструктуры.

Руководитель ОКК     _________       ______________

(подпись)          (Ф.И.О.)

"___" _________ 20__ г.         М.П.

## Приложение 18

к Порядку проведения мониторинга

выполнения инвестиционных

программ организаций

коммунального комплекса

ОТЧЕТ

О ПОСТУПЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

за ___________________ 20___ г.

Наименование организации коммунального комплекса __________________________

Наименование программы                           __________________________

Вид системы коммунальной инфраструктуры          __________________________

Вид услуги                                       __________________________

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем средств, не использо- ванных на начало отчетного периода | Сумма, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем средств, не использо- ванных на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактически получено в отчетном периоде на реализацию программы |  |  |  |  | фактически оплачено в отчетном периоде на реализацию программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | в том числе по кварталам: |  |  |  | всего | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Наименование мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Всего инвестиций за период, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | надбавка к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Привлеченные средства - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Кредиты банков, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | кредиты иностранных банков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Заемные средства других организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Бюджетные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2. | бюджет области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3. | бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Всего инвестиций за период, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | надбавка к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Привлеченные средства - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Всего инвестиций за период, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | надбавка к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Заполняется отдельно по каждому виду системы коммунальной инфраструктуры.

Руководитель ОКК     _________      ______________

(подпись)         (Ф.И.О.)

"___" _________ 20__ г.        М.П.