ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__»_________ 2019 г.                                                                            № ___

г.Тверь

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери

от 15.03.2016 № 394 «Об утверждении порядка организации работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Тверь»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 15.03.2016  № 394 «Об утверждении порядка организации работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Тверь» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 Постановления слово «приложение» заменить словами «приложение 1 к настоящему Постановлению»;

1.2. Дополнить Постановление пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Утвердить Порядок организации работ по ремонту инженерных коммуникаций, производимых при ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Тверь (приложение 2 к настоящему Постановлению).»;

1.3. В грифе приложения к Постановлению слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;

1.4. Дополнить Постановление приложением 2 «Порядок организации работ по ремонту инженерных коммуникаций, производимых при ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Тверь» (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери                                                                           А.В. Огоньков

# Приложение

к постановлению администрации

города Твери

от __ _______ ___ г. № ___

«Приложение 2

к постановлению администрации

города Твери от 15.03.2016 № 394

ПОРЯДОК

организации работ по ремонту инженерных коммуникаций, производимых при ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Тверь

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения работ по ремонту инженерных коммуникаций, производимых при ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Тверь (далее - автомобильные дороги).

2. Организацию работ по ремонту инженерных коммуникаций, производимых при ремонте автомобильных дорог, осуществляет владелец соответствующих инженерных коммуникаций.

3. Исполнителями работ по ремонту инженерных коммуникаций, производимых при ремонте автомобильных дорог, являются владельцы инженерных коммуникаций или организации, привлекаемые ими в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Организация и проведение работ по ремонту инженерных коммуникаций, производимых при ремонте автомобильных дорог, включают следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния инженерных коммуникаций;

б) разработка проектов работ по ремонту инженерных коммуникаций (далее - проекты) при необходимости;

в) проведение работ по ремонту инженерных коммуникаций в соответствии с проектами при необходимости;

г) приемка работ по ремонту инженерных коммуникаций.

5. Взаимодействие департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (далее - Департамент) с владельцами инженерных коммуникаций осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами на основании договора (прилагается).

6. Департамент информирует владельца инженерных коммуникаций о предусмотренных государственными и муниципальными программами работах, связанных с ремонтом автомобильных дорог, не позднее чем за 12 месяцев.

В случае возникновения необходимости проведения работ по ремонту автомобильных дорог в связи с обеспечением безопасности дорожного движения, Департамент информирует владельца инженерных коммуникаций не позднее чем за 45 дней.

7. Сроки осуществления работ по ремонту инженерных коммуникаций устанавливаются владельцем инженерных коммуникаций и согласовываются с Департаментом.

8. По запросу владельца инженерных коммуникаций Департамент предоставляет ему всю информацию о проведении работ, связанных с ремонтом автомобильных дорог.

9. Разработку проектов, предусмотренных подпунктом «б» пункта 4 настоящего Порядка, с учетом требований законодательства Российской Федерации организует владелец инженерных коммуникаций.

10. При проведении Департаментом работ по ремонту автомобильных дорог владелец инженерных коммуникаций осуществляет ремонт инженерных коммуникаций, требующих проведения ремонта на ремонтируемых участках автомобильных дорог, за свой счет и своими силами в срок, согласованный с Департаментом.

С целью сохранения целостности дорожного покрытия в течение всего гарантийного срока на выполненные работы по ремонту автомобильных дорог владелец инженерных коммуникаций осуществляет ремонт и замену всех изношенных инженерных коммуникаций, проходящих под ремонтируемыми участками автомобильных дорог.

11. Владельцу инженерных коммуникаций запрещается:

вскрывать дорожную одежду в течение гарантийного срока на выполненные работы по ремонту автомобильных дорог, за исключением аварийно-восстановительных работ и работ по строительству и (или) реконструкции инженерных сетей, в рамках исполнения обязательств по договорам на подключение к системам инженерной инфраструктуры;

вскрывать дорожную одежду при наличии технической возможности осуществить ремонт инженерных коммуникаций (сооружений) закрытым способом.

12. При необходимости владелец инженерных коммуникаций должен обеспечить доступ к инженерным коммуникациям (сооружениям) представителям Управления ГИБДД по Тверской области, Главного управления МЧС России по Тверской области, иных контрольных и надзорных органов, а также Администрации города Твери, Департамента после получения уведомления не менее, чем за 1 сутки. Осмотр проводится только в присутствии эксплуатирующей организации (владельца).

13. При проведении работ по ремонту инженерных коммуникаций, производимых при ремонте автомобильных дорог, должна быть обеспечена сохранность зеленых насаждений, объектов благоустройства и объектов муниципальной собственности, за исключением объектов, размещенных с нарушением охранных зон инженерных сетей.

В случае нанесения ущерба зеленым насаждениям, объектам благоустройства и объектам муниципальной собственности, за исключением объектов, размещенных с нарушением охранных зон инженерных сетей, исполнитель работ по ремонту инженерных коммуникаций, производимых при ремонте автомобильных дорог, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ущерб, нанесенный зеленым насаждениям, объектам благоустройства и объектам муниципальной собственности, возмещается исполнителем работ по ремонту инженерных коммуникаций.

14. Для участия в приемке работ по ремонту инженерных коммуникаций по согласованию могут быть привлечены представители федеральных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Тверской области, имеющие полномочия осуществлять государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог и безопасностью дорожного движения, а также представители Департамента и департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

15. Мониторинг соблюдения владельцем инженерных коммуникаций технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог осуществляется в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25.10.2012 № 384.

16. В случае невыполнения владельцем инженерных коммуникаций ремонта инженерных коммуникаций в заявленный срок или выполнения ремонта, результат которого не соответствует техническим требованиям, установленным законодательством, и препятствует дальнейшему ремонту автомобильной дороги, Департамент в целях осуществления надлежащего ремонта автомобильной дороги вправе провести ремонт смотровых колодцев инженерных коммуникаций (замена опорных колец, плит перекрытия и люков колодцев) самостоятельно в рамках муниципальных контрактов и договоров, заказчиком по которым выступает Департамент.

17. В случае, указанном в пункте 16 настоящего Порядка, владелец инженерных коммуникаций обязан возместить Департаменту фактические затраты, понесенные в соответствии с муниципальными контрактами и договорами. При невыполнении указанной обязанности соответствующие затраты возмещаются  в судебном порядке.».

| И.о. начальника правового управления Администрации города Твери | А.А. Воронцова |
| --- | --- |

Приложение к Порядку организации работ

по ремонту инженерных коммуникаций,

производимых при ремонте автомобильных дорог

общего пользования местного значения

муниципального образования город Тверь,

утвержденному постановлением Администрации

города Твери от __ ________20___ № ______

Договор

об эксплуатации инженерных коммуникаций (сооружений)

в границах автомобильных дорог местного значения города Твери

город Тверь                             «__» _______ 20__ года

Департамент дорожного хозяйства благоустройства и транспорта администрации города   Твери,   именуемый   в   дальнейшем «Департамент», в лице начальника Департамента_______________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое   в   дальнейшем   «Владелец  инженерных  коммуникаций»,  в  лице __________________________________________________, действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

# 1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является регулирование взаимодействия между Департаментом и Владельцем инженерных коммуникаций при эксплуатации инженерных коммуникаций (сооружений) в границах автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Тверь (далее - автомобильная дорога).

1.2. Взаимодействие сторон осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами.

1.3. Перечень инженерных коммуникаций (сооружений) указан в приложении 1 к настоящему Договору.

# 2. Права и обязанности сторон

2.1. Департамент обязан:

2.1.1. Информировать Владельца инженерных коммуникаций о предусмотренных государственными и муниципальными программами работах, связанных с ремонтом автомобильных дорог, не позднее чем за 12 месяцев.

В случае возникновения необходимости проведения работ по ремонту автомобильных дорог в связи с обеспечением безопасности дорожного движения, информировать Владельца инженерных коммуникаций не позднее чем за 45 дней.

2.1.2. Предоставлять по запросу Владельца инженерных коммуникаций документацию, касающуюся работ, связанных с ремонтом автомобильных дорог.

2.1.3. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоявшим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Департамент имеет право:

2.2.1. Требовать от Владельца инженерных коммуникаций надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.2. Провести ремонт смотровых колодцев инженерных коммуникаций (замена опорных колец, плит перекрытия и люков колодцев) самостоятельно в рамках муниципальных контрактов и договоров, заказчиком по которым выступает Департамент в случае невыполнения владельцем инженерных коммуникаций ремонта инженерных коммуникаций в заявленный срок или выполнения ремонта, результат которого не соответствует техническим требованиям, установленным законодательством, и препятствует дальнейшему ремонту автомобильной дороги.

2.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Твери.

2.3. Владелец инженерных коммуникаций обязан:

2.3.1. При проведении Департаментом работ по ремонту автомобильных дорог, указанных в приложении 2 к настоящему Договору, осуществлять ремонт инженерных коммуникаций, требующих проведения ремонта на ремонтируемых участках автомобильных дорог, за свой счет и своими силами в согласованный с Департаментом срок.

С целью сохранения целостности дорожного покрытия в течение всего гарантийного срока на выполненные работы по ремонту автомобильных дорог, владелец инженерных коммуникаций осуществляет ремонт и замену всех изношенных инженерных коммуникаций, проходящих под ремонтируемыми участками автомобильных дорог.

2.3.2. В случае нарушения срока ремонта инженерных коммуникаций, указанного в пункте 2.3.1 настоящего Договора, выплатить Департаменту штраф в размере_____________.

2.3.3. В случае, установленном пунктом 2.2.2 настоящего Договора, возместить Департаменту фактические затраты, понесенные в соответствии с муниципальными контрактами и договорами.

2.3.4. Информировать Департамент о вскрытии и плановом ремонте инженерных коммуникаций (сооружений), указанных в приложении 1 к настоящему Договору, в срок ________.

2.3.5. Информировать Департамент о вскрытии смотровых колодцев, указанных в приложении 1 к настоящему Договору.

2.3.6. Не вскрывать дорожную одежду в течение гарантийного срока на выполненные работы по ремонту автомобильных дорог, за исключением аварийно-восстановительных работ и работ по строительству и (или) реконструкции инженерных сетей, в рамках исполнения обязательств по договорам на подключение к системам инженерной инфраструктуры.

2.3.7. Не вскрывать дорожную одежду, при наличии технической возможности осуществить ремонт инженерных коммуникаций (сооружений) закрытым способом.

2.3.8. При необходимости обеспечить доступ к инженерным коммуникациям (сооружениям) представителям Управления ГИБДД по Тверской области, Главного управления МЧС России по Тверской области, иных контрольных и надзорных органов, а также администрации города Твери, департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, Департамента после получения уведомления не менее, чем за 1 сутки. Осмотр проводится только в присутствии эксплуатирующей организации (владельца).

2.3.9. Обеспечить сохранность зеленых насаждений, объектов благоустройства и объектов муниципальной собственности, за исключением объектов размещенных с нарушением охранных зон инженерных сетей, при проведении работ по ремонту инженерных коммуникаций, производимых при ремонте автомобильных дорог.

2.3.10. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные Договорами законодательством Российской Федерации.

2.4. Владелец инженерных коммуникаций имеет право:

2.4.1. Запрашивать и получать от Департамента всю информацию о проведении работ связанных с ремонтом автомобильных дорог, указанных в приложении 2 к настоящему Договору.

2.4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

# 3. Ответственность сторон

3.1. Владелец инженерных коммуникаций уплачивает штраф в размере _____________в случаях:

3.1.1. вскрытия Владельцем инженерных коммуникаций дорожной одежды в течение гарантийного срока на выполненные работы по ремонту автомобильных дорог;

3.1.2. вскрытия Владельцем инженерных коммуникаций дорожной одежды, при наличии технической возможности осуществить ремонт инженерных коммуникаций (сооружений) закрытым способом.

3.2. Владелец инженерных коммуникаций в случае нарушения обязанности, установленной в пункте 2.3.1 настоящего Договора, уплачивает штраф в размере_____________.

3.3. Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам:_________________.

3.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

# 4. Порядок разрешения споров

4.1. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Тверской области, муниципальными правовыми актами города Твери.

4.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, Стороны разрешают путем переписки или переговоров в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения одной Стороной соответствующего обращения (претензии) другой Стороны. В случае недостижения согласия заинтересованная сторона обращается в Арбитражный суд Тверской области.

# 5. Заключительные положения

5.1. Срок действия настоящего Договора до___________________.

5.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

5.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

5.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

# 6. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Приложение 1 к

Договору

от ____________ № _______

Перечень инженерных коммуникаций

(сооружений)

| № п/п | Идентификационные показатели |  |  |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местопо-ложение (адрес размеще-ния, улица, наимено- вание дороги) | Место пересече- ния (адрес, улица, наимено- вание дороги) | Наименова- ние (кабель связи, газопровод, канализация, водопровод, теплотрасса и т.д.) | Диаметр, мм | Протяжен-ность, п. м | Количество смотровых колодцев, расположенных в границах автомобильной дороги, шт. |  |

# Приложение 2

к Договору

от ____________ № _______

Перечень автомобильных дорог подлежащих ремонту

| Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Адрес соответствующего участка автомобильной дороги |
| --- | --- | --- |