Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации города Твери

от «16» февраля 2026 года № 90

План

неотложных мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории города Твери в 2026 году

| № п.п. | Перечень мероприятий | Срок исполне-ния | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внесение обновленной информации в паспорт территории города Твери и справочные данные для единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) города Твери | До 13.03. 2026 | Управление по ОБЖН г. Твери, муниципальное казенное учреждение «Спасатель» (далее – МКУ «Спасатель») |
|  | Проведение организационных совещаний с руководителями: предприятий промышленности, подрядных организаций, ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний и других на тему «О мероприятиях по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2026 году» | До 11.03. 2026 | Департамент экономического развития администрации города Твери, департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее - департамент ЖКХ), администрации районов в городе Твери |
|  | Организация постоянного контроля за техническим состоянием гидротехнических сооружений | В ходе весеннего половодья | Управление по ОБЖН г. Твери, администрация Московского района в городе Твери |
|  | Определение перечня объектов на территории районов в городе Твери, которым угрожает подтопление, численности проживающего там населения. Организация проведения подворовых обходов и инструктажей жителей в местах подтопления (выдача памяток населению) | До 03.03. 2026 | Администрации районов в городе Твери, уличные комитеты в районах города Твери |
|  | Контроль за состоянием: химически опасных объектов; очистных сооружений, колодцев и скотомогильников; хранилищ (складов) удобрений; свалок промышленных и бытовых отходов с целью исключения попадания паводковых вод и возникновения заболеваний населения в зонах возможного подтопления | В ходе весеннего половодья | Управление по ОБЖН г.Твери, департамент ЖКХ, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери, ООО «Тверь Водоканал» |
|  | Организация работы оперативных групп управления по ОБЖН г.Твери, администраций районов в городе Твери по контролю за обстановкой в ходе весеннего половодья, в том числе за работой гидропостов, состоянием гидротехнических сооружений и низководных мостов | В ходе весеннего половодья | Администрации районов в городе Твери, управление по ОБЖН г.Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери |
|  | Определение порядка оповещения руководителей организаций, выделяющих личный состав и технику для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ | До 11.03. 2026 | Управление по ОБЖН г. Твери, ЕДДС города Твери МКУ «Спасатель» |
|  | Организация круглосуточного мониторинга обстановки, сбора информации о прохождении весеннего половодья в ЕДДС города Твери и передача информации в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области | В период весеннего половодья | Управление по ОБЖН г. Твери, МКУ «Спасатель» |
|  | Определение порядка экстренного оповещения и информирования населения о складывающейся обстановке при угрозе и возникновении подтопления: - через средства массовой информации; - путем подомовых обходов; - с использованием автомобилей с сигнально-говорящими установками | До 11.03. 2026 | Управление по ОБЖН г.Твери, отдел информации и аналитики Администрации города Твери, администрации районов в городе Твери, Управление Министерства внутренних дел России (далее - УМВД России) по городу Твери |
|  | Создание группировки сил и средств городского звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенных для проведения поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья. Организация контроля готовности подрядных организаций к проведению работ. | До 11.03. 2026 | Управление по ОБЖН г. Твери, МКУ «Спасатель», администрации районов в городе Твери |
|  | Определение порядка и мест сбора сил и средств, порядка оказания помощи пострадавшему населению и проведения спасательных работ | До 11.03. 2026 | КЧС и ОПБ администрации города Твери, управление по ОБЖН г. Твери |
|  | Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации | До 11.03. 2026 | Департамент финансов администрации города Твери, управление по ОБЖН г. Твери |
|  | Определение порядка эвакуации населения из зон подтопления | До 11.03. 2026 | Эвакуационные комиссии Администрации города Твери и администраций районов в городе Твери, управление по ОБЖН г. Твери |
|  | Уточнение состава эвакуационных комиссий и порядка их работы | До 11.03. 2026 | Управление по делам ОБЖН г. Твери |
|  | Назначение ответственных за проведение эвакуации, жизнеобеспечение населения и старших на участках проведения работ | До 11.03. 2026 | Глава города Твери, главы администраций районов в городе Твери |
|  | Организация мер по защите и обеспечению жизнедеятельности населения в случае подтопления жилого сектора | В период весеннего половодья | Управление по ОБЖН г.Твери, администрации районов в городе Твери, департамент ЖКХ, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, МКУ «Спасатель» |
|  | Обеспечение готовности пунктов временного размещения к первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населения (теплом, горячим питанием, при необходимости одеждой и другим имуществом) | До 11.03. 2026 | Управление образования, департамент ЖКХ, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери |
|  | Обеспечение безопасности в местах подтопления, бесперебойной работы телефонных, сотовых линий связи и линий электропередачи | До 10.03. 2026 | УМВД России по городу Твери, ПАО «Ростелеком», АО «Тверьгорэлектро», ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», Управление по ОБЖН г. Твери |
|  | Организация очистки водоотводных канав, выпусков дренажных систем. Проведение осмотра и ремонта оголовков и выпусков труб ливневой канализации, запорной арматуры на оголовках, проверка наличия запасных частей и необходимых материалов для закрытия оголовков ливневой канализации | До 11.03. 2026 | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, МБУ «Дороги Твери», управляющие организации в районах города Твери |
|  | Организация подводки электропитания к насосам, установленным в местах откачки паводковых вод | До 11.03. 2026 | АО «Тверьгорэлектро», ООО «Тверь Водоканал», Управление по ОБЖН г. Твери |
|  | Создание резерва передвижных насосных станций в количестве 6 единиц | До 11.03. 2026 | Управление по ОБЖН г.Твери, ООО «Тверь Водоканал», ООО «Тверская генерация» |
|  | Проверка состояния затапливаемых участков инженерных сетей, выполнение при необходимости герметизации смотровых колодцев сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и линий связи | До 11.03. 2026 | МБУ «Дороги Твери», ООО «Тверь Водоканал», ПАО «Ростелеком», ООО «Тверская генерация», департамент ЖКХ, Управление по ОБЖН г.Твери |
|  | Обеспечение водопроводных сооружений достаточным количеством, реагентов и обеззараживающих средств, исходя из их суточного расходования и усиление контроля за неукоснительным соблюдением технологии водоподготовки и водоочистки | В период весеннего половодья | ООО «Тверь Водоканал» |
|  | Осуществление производственного контроля за качеством питьевой воды в процессе водоподготовки в разводящих сетях с учетом паводковой ситуации | В период весеннего половодья | ООО «Тверь Водоканал» |
|  | Проработка альтернативных вариантов водообеспечения населения питьевой водой, расфасованной в емкости, автомашинами и питьевыми цистернами для подвозки ее населению. | В период весеннего половодья | ООО «Тверь Водоканал», МБУ «Дороги Твери» |
|  | Организация учёта зданий, которые могут быть подтоплены весенними водами | До 18.03. 2026 | КЧС и ОПБ администраций районов в городе Твери |
|  | Организация проведения контроля за состоянием дюкеров | В период весеннего половодья | АО «Тверьгорэлектро», АО «Газпром газораспределение Тверь», ООО «Тверь Водоканал», ПАО «Ростелеком», ООО «Тверская генерация», департамент ЖКХ, Управление по ОБЖН г. Твери |
|  | Обеспечение расчистки водоотводных канав и перепускных труб, расположенных на обслуживаемой территории, а также в районах частной жилой застройки | До 11.03. 2026 | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, администрации районов в городе Твери, уличные комитеты, управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и организации всех форм собственности |
|  | Обеспечение круглосуточного наблюдения уровня подъема воды на гидрологическом посту в Городском саду в период прохождения пика половодья | На период половодья | ФГБУ «Тверской ЦГМС», управление по ОБЖН г. Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, МБУ «Дороги Твери», МКУ «Спасатель» |