Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города Твери от «29» декабря 2025 года № 1168

Муниципальная программа города Твери

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери»

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Твери

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Арестов Дмитрий Николаевич – исполняющий обязанности первого заместителя Главы Администрации города Твери |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери |
| Соисполнители муниципальной программы | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2031 |
| Цели муниципальной программы | Цель «Повышение доступности и комфортности жилья для населения города Твери» |
| Направления муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за весь период реализации | 513 114,6 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Российской Федерации/государственными программами Тверской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» - Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 - Государственная программа Тверской области «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области», утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 09.04.2024 № 130-пп |

| - Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возраста-ния/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение, 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы «Повышение доступности и комфортности жилья для населения города Твери» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 «Средняя обеспеченность граждан площадью жилых помещений» |  | возрастающий | процент | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 30,7 | 30,8 | 30,9 | Постановление Правительства Тверской области от 09.04.2024 № 130-пп «О государственной программе Тверской области «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» Решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267 «О стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года» Постановление Администрации города Твери от 19.02.2020 № 160 «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году |
| 2 | Показатель 2 «Доля аварийного жилья в жилищном фонде города Твери» |  | убывающий | процент | 0,070 | 0,069 | 0,068 | 0,067 | 0,066 | 0,065 | 0,064 |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |
| 3 | Показатель 3 «Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонта общего имущества за счет фонда капитального ремонта, формируемого на счете Регионального оператора» |  | возрастающий | процент | 62,0 | 66,0 | 70,0 | 78,0 | 82,0 | 86,0 |  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери | Срок реализации (2026 – 2031) |  |
| 1.1 | Задача 1 «Ликвидация аварийного жилищного фонда в городе Твери» | Повышение уровня комфортности проживания граждан | Показатель 2 «Доля аварийного жилья в жилищном фонде города Твери» |
| 1.2 | Задача 2 «Снос многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» | Снижение объема аварийного жилищного фонда в городе Твери | Показатель 2 «Доля аварийного жилья в жилищном фонде города Твери» |  |  |
| 1.3 | Задача 3 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» | Повышение уровня комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде | Показатель 3 «Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества за счет фонда капитального ремонта, формируемого на счете Регионального оператора» |  |  |
| 1.4 | Задача 4 «Управление муниципальным жилищным фондом» | Повышение уровня комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде | Показатель 3 «Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества за счет фонда капитального ремонта, формируемого на счете Регионального оператора» |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» (всего), в том числе: | 69 916,1 | 88 639,7 | 88 639,7 | 88 639,7 | 88 639,7 | 88 639,7 | 513 114,6 |
|  | бюджет города Твери (всего), из них: | 69 916,1 | 88 639,7 | 88 639,7 | 88 639,7 | 88 639,7 | 88 639,7 | 513 114,6 |
|  | межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий | 69 916,1 | 88 639,7 | 88 639,7 | 88 639,7 | 88 639,7 | 88 639,7 | 513 114,6 |
|  | бюджет город Твери (всего), из них: | 69 916,1 | 88 639,7 | 88 639,7 | 88 639,7 | 88 639,7 | 88 639,7 | 513 114,6 |
|  | межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |