Приложение 1

к постановлению Администрации города Твери

от  «21» апреля  2026 № 285

«ПАСПОРТ

муниципальной программы города Твери

«Развитие дорожного хозяйства города Твери»

1. Основные положения

| Кураторы муниципальной программы | Черных Денис Игоревич – заместитель Главы Администрации города Твери |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Заволжского района в городе Твери; администрация Московского района в городе Твери; администрация Пролетарского района в городе Твери; администрация Центрального района в городе Твери |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 - 2035 |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение развития дорожного хозяйства города Твери |
| Направления муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за весь период реализации | 16 666 966,8 тысяч рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Российской Федерации/государственными программами Тверской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» Национальный проект «Инфраструктура для жизни», утвержденный постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27.11.2024 № 530-СФ Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 Государственная программа Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области», утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 07.03.2024 № 90-пп |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение, год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение развития дорожного хозяйства города Твери» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Твери» | - | Возрастающий | п. м | 616 509,0 | 615 158,0 | 615 158,0 | 615 158,0 | 615 158,0 | 615 158,0 | 615 158,0 | 615 158,0 | 615 158,0 | 615 158,0 | 615 158,0 | Решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267 «О Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года»; Постановление Администрации города Твери от 28.01.2010 № 116 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Тверь» | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» |
| 2 | Показатель 2 «Общий объем производства работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, дворовых территориях многоквартирных домов, проездах к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Твери» | - | Возрастающий | тысяч кв. м | 73,869 | 83,127 | 20,895 | 25,942 | 18,310 | 18,310 | 18,310 | 18,310 | 18,310 | 18,310 | 18,310 | Постановление Правительства Тверской области от 07.03.2024 № 90-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области»; Распоряжение Правительства Тверской области от 02.12.2025 № 2061-рп «О программах дорожных работ на территориях муниципальных образований Тверской области в 2026-2030 годах»; Решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267 «О Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года»; | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери; администрация Заволжского района в городе Твери; администрация Московского района в городе Твери; администрация Пролетарского района в городе Твери; администрация Центрального района в городе Твери | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» |
| 3 | Показатель 3 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | НП | Возрастающий | % | 84,7 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | 1. Муниципальный проект «Цифровизация дорожной отрасли», реализуемый в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» Куратор: Черных Денис Игоревич – заместитель Главы Администрации города Твери |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию муниципального проекта департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | Срок реализации (2026-2028) |  |  |  |
| 1.1 | Задача «Цифровизация дорожной отрасли» | Внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в городе Твери |  | Общий объем производства работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, дворовых территориях многоквартирных домов, проездах к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Твери. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| 2 | 2. Муниципальный проект «Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования», реализуемый в рамках структурного элемента государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» Кураторы: Черных Денис Игоревич – заместитель Главы Администрации города Твери |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию муниципального проекта: - департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери; - администрация Заволжского района в городе Твери; - администрация Пролетарского района в городе Твери; - администрация Московского района в городе Твери; - администрация Центрального района в городе Твери | Срок реализации (2026-2035) |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1 «Реализация закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» | Проведение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих транспортную доступность на территории города Твери | Общий объем производства работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, дворовых территориях многоквартирных домов, проездах к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Твери. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |
| 2.2 | Задача 2 «Приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Твери» | Проведение мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Общий объем производства работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, дворовых территориях многоквартирных домов, проездах к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Твери |  |  |
| 3 | 3. Муниципальный проект «Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты улично-дорожной сети города Твери», реализуемый в рамках собственных мероприятий (результатов) муниципальной программы города Твери Куратор: Черных Денис Игоревич – заместитель Главы Администрации города Твери |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию муниципального проекта департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | Срок реализации (2026-2028) |  |  |  |
| 3.1 | Задача «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, обеспечивающих транспортную доступность на территории города Твери |  |  | Общий объем производства работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, дворовых территориях многоквартирных домов, проездах к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Твери. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства города Твери» Куратор: Черных Денис Игоревич – заместитель Главы Администрации города Твери |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | Срок реализации (2026-2035) |  |  |  |
| 4.1 | Задача 1 «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | Проведение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих транспортную доступность на территории города Твери | Общий объем производства работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, дворовых территориях многоквартирных домов, проездах к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Твери. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |
| 4.2 | Задача 2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | Осуществление мероприятий по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети города Твери | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Твери. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |
| 4.3 | Задача 3 «Организация выдачи специальных разрешений и согласований на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» | Осуществление мероприятий по нормативному использованию улично-дорожной сети города Твери. Проведение мероприятий по контролю за сроками платежей, анализ платежеспособности подрядчиков (исполнителей) и минимизация рисков невыплат | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Твери. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Общий объем производства работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, дворовых территориях многоквартирных домов, проездах к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Твери |  |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа (всего), в том числе: | 1 798 927,3 | 1 811 480,3 | 1 813 636,6 | 1 606 131,8 | 1 606 131,8 | 1 606 131,8 | 1 606 131,8 | 1 606 131,8 | 1 606 131,8 | 1 606 131,8 | 16 666 966,8 |
|  | бюджет города Твери (всего), из них: | 1 798 927,3 | 1 811 480,3 | 1 813 636,6 | 1 606 131,8 | 1 606 131,8 | 1 606 131,8 | 1 606 131,8 | 1 606 131,8 | 1 606 131,8 | 1 606 131,8 | 16 666 966,8 |
|  | межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области | 767 742,1 | 601 960,1 | 604 116,4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 973 818,6 |
| 1 | 1. Муниципальный проект «Цифровизация дорожной отрасли», реализуемый в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе: | 32 876,9 | 104 840,8 | 105 940,3 | - | - | - | - | - | - | - | 243 658,0 |
|  | местный бюджет города Твери (всего), из них: | 32 876,9 | 104 840,8 | 105 940,3 | - | - | - | - | - | - | - | 243 658,0 |
|  | межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области | 32 714,6 | 103 038,1 | 104 137,6 | - | - | - | - | - | - | - | 239 890,3 |
| 2 | 2. Муниципальный проект «Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования», реализуемый в рамках структурного элемента государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» (всего), в том числе: | 836 225,4 | 574 357,9 | 575 532,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 2 161 115,3 |
|  | местный бюджет города Твери (всего), из них: | 836 225,4 | 574 357,9 | 575 532,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 2 161 115,3 |
|  | межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области | 735 027,5 | 498 922,0 | 499 978,8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 733 928,3 |
| 3 | 3. Муниципальный проект «Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты улично-дорожной сети города Твери», реализуемый в рамках собственных мероприятий (результатов) муниципальной программы города Твери | 6 860,9 | 5 661,1 | 5 661,1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 183,1 |
|  | местный бюджет города Твери (всего), из них: | 6 860,9 | 5 661,1 | 5 661,1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 183,1 |
|  | межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства города Твери» (всего), в том числе: | 922 964,1 | 1 126 620,5 | 1 126 503,2 | 1 581 131,8 | 1 581 131,8 | 1 581 131,8 | 1 581 131,8 | 1 581 131,8 | 1 581 131,8 | 1 581 131,8 | 14 244 010,4 |
|  | местный бюджет города Твери (всего), из них: | 922 964,1 | 1 126 620,5 | 1 126 503,2 | 1 581 131,8 | 1 581 131,8 | 1 581 131,8 | 1 581 131,8 | 1 581 131,8 | 1 581 131,8 | 1 581 131,8 | 14 244 010,4 |
|  | межбюджетные трансферты из бюджета Тверской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

».