Раздел I.

Стратегические приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы

1. Оценка и анализ текущего состояния жилищного фонда в городе Твери

Жилищная сфера – одна из наиболее важных социальных сфер как в Российской Федерации в целом, так и на территории города Твери, в частности.

На конец 2024 года общая площадь жилищного фонда на территории муниципального образования города Твери составила 12 539,0 тыс. кв. метров, средняя обеспеченность граждан площадью жилых помещений составила 30,3 кв. метров на человека.

Общий объем ввода жилья на территории муниципального образования города Твери за 2024 год составил 212,8 тыс. кв. метров, из которых общая площадь ввода многоквартирных домов – 160,9 тыс. кв. метров.

Одним из направлений улучшения жилищных условий граждан является ликвидация аварийного жилищного фонда. Указанное направление осуществляется в рамках мероприятий по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, реализуемых публично-правовой компанией «Фонд развития территорий». По состоянию на 2024 год включительно расселено 14,0 тыс. кв. метров аварийного жилья, переселено 986 человек, проживающих в таком жилье.

Кроме того, в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству многоквартирных домов в целях переселения граждан из многоквартирных домов историко-культурного комплекса «Морозовский городок», было расселено аварийного жилищного фонда 15,8 тыс. кв. метров и переселено 1 157 человек.

На данный момент общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащая расселению (дома, признанные аварийными после 2017 года), составляет 74,4 тыс. кв. метров, количество граждан, подлежащих расселению, составляет 304 человека.

Улучшение жилищных условий граждан подразумевает не только обеспечение доступным и комфортным жильем, но и создание комфортной городской среды.

Администрацией города Твери за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, перечисляются взносы на капитальный ремонт (в 2024 году площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых перечислены взносы за капитальный ремонт, составила 245,6 тыс. кв. м).

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» (далее – муниципальная программа) является инструментом реализации муниципальной политики города Твери в сфере жилищного хозяйства.

Приоритеты муниципальной программы связаны с целями и задачами:

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»;

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710;

Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р;

Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденного Правительством Российской Федерации;

Стратегии социально-экономического развития Тверской области на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Тверской области от 24.09.2013 № 475-рп;

государственной программы Тверской области «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 09.04.2024               № 130-пп;

Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года, утвержденной решением Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267.

Муниципальная программа разработана с учетом основных направлений социально-экономической политики города Твери, определенных Стратегией социально-экономического развития города Твери до 2035 года, утвержденной решением Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267,  Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 19.02.2020             № 160, ориентирована на повышение доступности и комфортности жилья для населения города Твери.

Реализация мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы влияет на достижение целевых показателей, характеризующих достижение национальной цели развития Российской Федерации: «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Первостепенными задачами в рамках развития жилищной сферы города Твери является расселение граждан из аварийного жилищного фонда и снижение его объема, а также приведение жилищного фонда в нормативное состояние.

Реализация муниципальной программы нацелена на достижение следующих показателей:

-  снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде города Твери;

- увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества за счет фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора.

Для достижения запланированных муниципальной программой показателей осуществляется:

1) переселение граждан по адресам места жительства из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу:

- 2026 год – Серебряковская пристань, д. 12, ул. Прядильная, д. 6.

- 2027 год – Ремесленный проезд, д. 12; ул. Р. Зорге, д. 15; ул. Циммервальдская, д. 2; ул. Центральная, д. 17 пос. Элеватор; б-р Шмидта, д. 8/15; б-р Шмидта, д. 8/16; ул. Мичурина, д. 8/31; ул. 2-ая Грибоедова, д. 8/1; ул. Инициативная, д. 14;                               ул. Железнодорожников, д. 49, корп. 1; ул. 2-ая Металлистов, д. 8 а.

2) снос аварийных многоквартирных (жилых) домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции:

- 2026 год – 2-е городское Торфопредприятие, д. 9; 3-й переулок, д. 3 пос. Элеватор; ул. 1-я Поселковая, д. 8;

- 2027 год – ул. Железнодорожников, д. 47, корп. 1; ул. Прядильная, д. 6;               1-ый переулок, д. 3 пос. Элеватор; 2-е городское Торфопредприятие, д. 9;                                 3-й переулок, д. 3 пос. Элеватор; ул. 1-я Поселковая, д. 8а; Серебряковская пристань, д. 12; ул. Р. Зорге, д. 15; Ремесленный проезд, д. 12;   ул. Центральная, д. 17 пос. Элеватор; б-р Шмидта, д. 4; б-р Шмидта, д. 8/15;  б-р Шмидта, д. 8/16; ул. Мичурина, д. 6/34; ул. Мичурина, д. 8/31; ул. Циммервальдская, д. 2; ул. 2-ая Грибоедова, д. 8/1; ул. Планировочная, д. 17; ул. Инициативная, д. 14; ул. Железнодорожников, д. 49, корп. 1; ул. 2-ая Металлистов, д. 8а.

3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Задачи муниципальной программы можно разделить на несколько ключевых направлений:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- снос многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- содержание и ремонт муниципального жилищного фонда;

- управление муниципальным жилищным фондом;

Способом эффективного решения указанных выше задач муниципальной программы является реализация комплекса процессных мероприятий.

4. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями

На достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» направлены мероприятия в рамках задач «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и «Снос многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу».

Раздел II.

Механизмы управления реализацией муниципальной программы

Механизм управления муниципальной программой представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущих к достижению намеченных целей.

Управление разработкой, реализацией, а также контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы.

Оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с участниками муниципальной программы в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 20.01.2025               № 34 (далее – Порядок).

Ответственный исполнитель осуществляет управление реализацией муниципальной программой в соответствии с утвержденным куратором муниципальной программы паспортом комплекса процессных мероприятий, содержащим план реализации комплекса процессных мероприятий.

Ответственный исполнитель в целях достижения показателей результатов и реализации мероприятий муниципальной программы:

1) обеспечивает совместно с участниками муниципальной программы разработку проекта муниципальной программы, внесения изменений в муниципальную программу;

2) организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, главным распорядителем которых является;

3) с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет показатели и комплекс процессных мероприятий и представляет соответствующие изменения в муниципальную программу;

4) разрабатывает совместно с участниками муниципальной программы дополнительные меры по привлечению средств из областного бюджета Тверской области.

Текущее управление реализацией, реализация и контроль за реализацией комплекса процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу, осуществляются в соответствии с Порядком.