 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«5» мая 2014 г.
                           

                                                          № 566                                 

                                                            г. Тверь
О подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период

                                                      2014-2015 годов


В целях своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний отопительный период 2014-2015 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Правила оценки готовности к отопительному периоду», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Ресурсоснабжающим организациям, исполнителям коммунальных услуг и потребителям коммунальных услуг, расположенным на территории города, приступить к подготовке объектов городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду.

2. Утвердить состав комиссии при администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2014-2015 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (Приложение 1 к настоящему Постановлению).
3.  Утвердить Положение о комиссии при администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему     отопительному периоду 2014-2015 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (Приложение 2 к настоящему Постановлению).

4. Ресурсоснабжающим организациям, исполнителям коммунальных услуг и потребителям коммунальных услуг, расположенным на территории города,  в недельный срок с момента вступления в силу настоящего Постановления представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери планы и графики выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014-2015 годов имущества, относящегося к системе тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения (включая водопроводные и канализационные сети) и назначить ответственных за выполнение указанных мероприятий. 

5. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям при проведении плановых ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в период подготовки к отопительному сезону руководствоваться годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденным администрацией города Твери. 
6.  Управляющим организациям всех форм собственности в недельный срок с момента вступления в силу настоящего Постановления представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери и объединенную диспетчерскую службу департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери согласованный с ресурсоснабжающими организациями города план-график сдачи тепловых узлов и приемных устройств на домах, план-график промывки внутридомовых систем отопления.
7. Администрациям районов города (Огоньков А.В., Радюк В.Г., Нагорнов М.А., Калачин В.Н.):

7.1.Создать комиссии при администрациях районов в городе Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему  отопительному периоду 2014-2015 годов на подведомственных территориях. 
7.2. Представлять в комиссию при администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее – городская комиссия) информацию о ходе подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду на 1 и 15 числа каждого месяца.
7.3. Осуществлять контроль за подготовкой  жилищного фонда, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов и иных потребителей уделив особое внимание на подготовку объектов жилищно-коммунального назначения, где в прошлый отопительный сезон были отмечены сбои в работе, предаварийные и аварийные ситуации, частые повреждения и иные неисправности.  

7.4. Осуществлять контроль  подготовки инженерных коммуникаций в районах частной застройки к работе в осенне-зимний период, уделив особое внимание работе уличного освещения, обеспечению жителей коммунальными услугами (электроснабжение, холодное водоснабжение,  водоотведение, газоснабжение), обеспечению населения твердым топливом.
7.5. Осуществлять на подведомственных территориях взаимодействие с городскими коммунальными службами и управляющими компаниями всех форм собственности, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами по вопросам проведения ремонтных работ на жилищном фонде.
7.6. Осуществлять контроль исполнения графика проведения текущего ремонта оборудования котельных города Твери на 2013 год (Приложение 3) и планового графика проведения ремонта оборудования тепловых сетей города Твери на 2013 год (Приложение 4).
7.7. Организовать подготовку управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов паспортов готовности жилых домов к работе в зимних условиях и представить в городскую комиссию до 15 сентября 2014 года копии паспортов. 
8. Обязать муниципальные предприятия и предложить организациям  других форм собственности, расположенным на территории города, завершить подготовку объектов городского хозяйства к работе в зимних условиях к 15 сентября текущего года.

9.  Ресурсоснабжающим организациям города в недельный срок с момента вступления в силу настоящего Постановления представить в департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери и Управление ГИБДД ГУ МВД России по Тверской области (далее – ГИБДД) графики проведения плановых ремонтных работ в межотопительный период на тепловых сетях города с указанием адресов.

10.  Обязать муниципальные предприятия  и предложить организациям  других форм собственности, на территории которых расположены объекты (в т.ч. сети) тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения (включая водопроводные и канализационные сети), находящиеся на обслуживании ресурсоснабжающих организаций, не препятствовать в доступе на территорию и оказывать содействие при проведении ремонтных работ. 

11. Ресурсоснабжающим организациям до 22 сентября 2014 года  представить в городскую комиссию оформленные и подписанные членами комиссии акты проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов, с предоставлением пакета документов, согласно п. 16 приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
12. Потребителям коммунальных услуг до 08 сентября 2014 года представить в городскую комиссию оформленные и подписанные членами комиссии акты проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов, с предоставлением пакета документов, согласно п. 13 приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

13. Предложить ООО «Тверьтепло» (Батуева Е.С.), МУП «Сахарово» (Якубенок В.Д.), ООО «Тверьэнергогаз» (Терентьев А.С):
13.1. Выдать предписания потребителям тепловой энергии всех форм собственности о необходимости восстановления на домах закрытой системы горячего водоснабжения, оборудования систем горячего водоснабжения и (или) 
восстановления работоспособности регуляторов ГВС и приведением размеров сужающих (шайбы), смешивающих (сопла и номера элеваторов) устройств в соответствие расчетным требованиям, установленным проектом или гидравлическим расчетом.
13.2. Проводить работу с управляющими компаниями города по восстановлению и (или) замене вышедших из строя и неработающих общедомовых приборов учета тепловой энергии, регуляторов температуры горячего водоснабжения.

14. Предложить управляющим компаниям всех форм собственности, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным  и иными специализированным потребительскими кооперативам восстановить на домах закрытую схему горячего водоснабжения, провести ремонт и (или)  замену средств измерения узлов учета, которые установлены в домах и по которым не осуществляются расчеты за коммунальные ресурсы по причине неисправности в системе узла учета или его элементов, провести ремонт и (или) замену регуляторов температуры горячего водоснабжения.  

15. Предложить ОАО «Тверские коммунальные системы» (Бусыгин Г.П.), предприятиям и организациям, имеющим теплоисточники с резервными видами топлива, обеспечить своевременное пополнение запасов резервного вида топлива и восстановление работоспособности теплотехнического оборудования для работы теплоисточников на резервных видах топлива.
16. Предложить департаменту благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери (Аракелов Б.А.)  разрешить проведение плановых и аварийных работ на теплосетевом имуществе города, с момента получения разрешения на право производства земляных работ, в соответствии с утвержденным порядком производства земляных работ на территории города Твери (Решение Тверской городской Думы № 363 от 08.12.2011 года).  
17. Предложить Министерству здравоохранения Тверской области(Соцкая Т.Н.):

17.1. Представить до 12 мая 2014 года в департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери план-график сдачи тепловых узлов зданий подведомственных организаций, расположенных на территории города Твери.
17.2. Обеспечить подготовку систем теплоснабжения зданий подведомственных организаций на территории города, содержание и техническое обслуживание тепловых узлов. 

17.3. Представить до 08 сентября 2014 года в городскую комиссию оформленные и подписанные членами комиссии акты проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов, с предоставлением пакета документов, согласно п. 13 приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

18. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи (Жукова О.В.) и управлению образования (Афонина Н. А.):

18.1. В недельный срок с момента вступления в силу настоящего Постановления представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики администрации города Твери и объединенную диспетчерскую службу департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери согласованный план-график сдачи тепловых узлов зданий подведомственных организаций.
18.2. Обеспечить подготовку систем теплоснабжения зданий подведомственных организаций,  содержание и техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии. Особое внимание при подготовке обратить на организацию мероприятий связанных со снижением тепловых потерь в зданиях и проведение гидропневмопромывки системы отопления зданий. 
18.3. Представить до 08 сентября 2014 года в городскую комиссию оформленные и подписанные членами комиссии акты проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов, с предоставлением пакета документов, согласно п. 13 приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

19. Предложить отделу государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Коворда С.Н.)  осуществлять  надзор и контроль на энергообъектах города за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов, оснащением нежилых зданий, строений сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

20. В целях оценки готовности муниципального образования город Тверь к отопительному периоду 2014-2015 годов департаменту жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери (Харитонов С.Н.):

20.1. До 10 августа 2014 года утвердить программу проведения проверки готовности ресурсоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014-2015 годов. 
20.2. Обеспечить ресурсоснабжающим организациям, представившим акты проверки готовности к отопительному периоду  2014-2015 годов, выдачу паспорта готовности к отопительному периоду или акта с приложением перечня замечаний, но не позднее 01 ноября 2014 года.

20.3.  Обеспечить потребителям тепловой энергии, представившим акты проверки готовности к отопительному периоду  2014-2015 годов, выдачу паспорта готовности к отопительному периоду или акта с приложением перечня замечаний, но не позднее  15 сентября 2014 года.

21. Управлению информации  (Касаева Н.А.) обеспечить постоянное  информирование через средства массовой информации населения города о ходе подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период  2014-2015 годов. 

22. Признать утратившим силу следующие  постановления администрации города Твери:
- постановление администрации  города Твери от  29.04.2013  № 487  «О подготовке городского хозяйства к работе в  осенне-зимний период 2013-2014 годов»; 
- постановление администрации города Твери от 27.06.2013 № 755 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 29.04.2013 № 487 «О подготовке городского хозяйства к работе в  осенне-зимний период 2013-2014 годов»;

 - постановление администрации города Твери от 22.10.2013 № 1288 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 29.04.2013 № 487 «О подготовке городского хозяйства к работе в  осенне-зимний период 2013-2014 годов».


23. Управлению информации  (Касаева Н.А.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
24. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

25.  Контроль  выполнения  настоящего Постановления оставляю за собой.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 15 декабря 2014 года.
И.о. Главы   администрации города Твери

                  
               С.В. Чубенко         
Приложение 1








к Постановлению администрации
города


№______ «_____»__________ 2014г.

СОСТАВ КОМИССИИ

при администрации города Твери по контролю за ходом подготовки  городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду  2014-2015 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии

Харитонов С.Н.    -   начальник департамента ЖКХ, председатель комиссии;

Селютина Э.А.   -  заместитель начальника департамента ЖКХ, заместитель                председателя  комиссии; 

Аверкиева О.Н.   - главный  специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента ЖКХ, секретарь комиссии.                           

Члены комиссии:

Афонина Н.А.  - начальник Управления образования администрации г. Твери;            

Атаева Т.С.  -  начальник Управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области (по согласованию);

Афанасьев Д.А. - первый заместитель Генерального директора ООО «Тверьэнергогаз» (по согласованию);

Амзаев А.О.   - главный инженер ОАО «Тверьэнергокабель» (по согласованию);

Безрученко М.Ф. -  заместитель Главы администрации  Московского района;

Беляков А.А. -  начальник отдела коммунальной инфраструктуры департамента ЖКХ; 

Болтушкин Н.А. -  главный инженер ООО «Тверьтепло» (по согласованию); 

Гордеев Н.Е.   -  заместитель Главы администрации  Центрального района;

Дроздов М.В.  -  заместитель Главы администрации  Заволжского района;

Кудряшов М.Б.  - главный инженер ЗАО «ТКСМ № 2» (по согласованию);

Коварда С.Н.   -  начальник отдела государственного энергетического надзора по Тверской области (по согласованию).


Прусакова Г.Ф.  -  заместитель Главы администрации  Пролетарского района;

Плешаков В.А. - исполнительный директор ОАО «ТКС» (по согласованию);

Павленко Б.А.  -   начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента ЖКХ;  

Петухов В.Б. – главный инженер ООО «Тверь Водоканал» (по согласованию);

Сербиненко Р.И. -  зам. гл. инженера ООО «Тверьтепло» (по согласованию);                           

Степанов А.А.  - главный инженер МУП «Тверьгорэлектро» (по согласованию); 

Хохлов Е.С.    - главный инженер МУП «Сахарово» (по согласованию);

Цепух Д.М.   -  заместитель начальника отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента ЖКХ;

Юн В. Х.   -   начальник отдела ОДС департамента ЖКХ;

Яковлев С.Н. -  главный специалист отдела коммунальной  инфраструктуры департамента ЖКХ;

Начальник департамента ЖКХ                                                        С.Н. Харитонов

                                                                                                                                               Приложение  2
к Постановлению администрации города 
№____ «____»__________ 2014г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии  при администрации города  Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному

периоду 2014-2015 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии
1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение о комиссии при администрации города Твери по контролю за ходом готовности городского хозяйства к осенне-зимнему  отопительному периоду 2014-2015 годов и  оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее – Положение) устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также  порядок ее работы (далее – городская Комиссия).

1.2. Городская Комиссия является постоянно действующим, координационным органом, созданным в целях систематического проведения контроля выполнения плана мероприятий ресурсоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014-2015 годов имущества относящегося к системе тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения. 
1.3. В своей деятельности городская Комиссия руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», требованиями «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» утвержденных Минэнерго 19.06.2003 № 229, «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго 24.03.2003 № 115 и «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

2. Задачи и функции городской Комиссии

Основными задачами городской Комиссии являются:
2.1. Контроль за ходом готовности ресурсоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории города, к работе в осенне-зимний отопительный период. 

2.2. Осуществление контроля за подготовкой ресурсоснабжающими организациями объектов коммунальной инфраструктуры города и соблюдением установленных сроков проведения ремонтных работ на теплоисточниках и тепловых сетях города. 
2.3. Осуществление контроля за подготовкой жилых и нежилых строений потребителями тепловой энергии, тепловых узлов и приемных устройств в жилищном фонде и на объектах соцкультбыта, не допущения срывов графика подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду.

2.4. Осуществление контроля за организациями коммунального комплекса, расположенными на территории города Твери, по подготовке объектов городского хозяйства к работе в осенне-зимний период и актов проверки готовности к отопительному прериоду.

2.5. Осуществление контроля за теплоснабжающими организациями, имеющими тепловые источники с резервными видами топлива, по своевременному пополнению запасов резервного вида топлива и восстановлению работоспособности теплотехнического оборудования для работы тепловых источников на резервных видах топлива.

2.6. Осуществление контроля за работой комиссий при администрациях районов в городе Твери по контролю за готовностью городского хозяйства к  осенне-зимнему отопительному периоду 2014-2015 годов на подведомственных территориях в части контроля за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду жилищного фонда товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, подготовкой управляющими организациями актов проверки готовности к отопительному периоду и паспортов готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях. 
2.7. Рассмотрение предложений членов городской Комиссии по повышению надежности  и безопасной эксплуатации жилищного фонда, тепловых энергоустановок и снижению потерь в тепловых сетях города. 
2.8. Проведение проверки выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

2.9. Проведение проверки выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии. 

       Основными функциями городской Комиссии являются:
          2.10. Проведение рабочих совещаний с приглашением специалистов ресурсоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, управляющих организаций, управления образования администрации города, управления культуры, спорта и делам молодежи администрации города, Министерства здравоохранения Тверской области.

          2.11. Проведение анализа отчетов по выполнению годовых планов и планов-графиков по подготовке телоисточников, тепловых сетей, жилищного фонда и объектов соцкультбыта к осенне-зимнему отопительному периоду, предоставляемых ресурсоснабжающими организациями и администрациями районов города. 
         2.12. Проведение анализа отчетов по выполнению работ по капитальному ремонту теплоисточников, тепловых сетей и объектов теплоснабжения в рамках выполнения инвестиционных программ и производственных программ. 

        2.13. Проведение проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии о готовности к отопительному периоду. Оформление результатов проверки с выдачей к акту проверки перечня замечаний или паспорта готовности к отопительному периоду.  
2.14. В целях оценки готовности к отопительному периоду городской Комиссией должно быть проверено в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций: 

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законодательством о теплоснабжении;

2) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии (в соответствии с утвержденным топливным режимом);

3) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб и укомплектованность  персоналом, обеспеченность их материально-техническими ресурсами;

4) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

5) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

6) обеспечение качества теплоносителей;

7) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

8) обеспечение качества строительства тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на выполненные работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с законом о теплоснабжении;
9) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей, а именно: соблюдение водно-химического режима; отсутствия фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период; выполнение планового графика капитального и текущего ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, в том числе и резервного (при наличии), не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативных запасов топлива;
10) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

11) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, выданных уполномоченными  на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти, влияющих на надежность работы в отопительный период;

12) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

2.15. В целях оценки готовности к отопительному периоду городской комиссией должно быть проверено в отношении потребителей тепловой энергии:

1)  устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок и внутридомовых сетей отопления (акт);

3) выполнение плана ремонтных работ по капитальному и текущему ремонту и качество их выполнения;

4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

5) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) индивидуальных тепловых пунктов, а также пристроенных и выносных индивидуальных тепловых пунктов;

6) наличие и работоспособность приборов учета (акт допуска и акт повторного допуска), работоспособность автоматических регуляторов ГВС (акт);

9) работоспособность защиты систем теплоснабжения;

10)  плотность оборудования тепловых пунктов (акт);

11) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов (акт);

12) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель (акт сверки);
13) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надежной эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведения испытания оборудования теплополтребляющих установок на плотность и прочность.
3. Полномочия городской Комиссии

3.1. Запрашивать у исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделений администрации города, организаций и общественных объединений необходимые для осуществления деятельности городской Комиссии материалы и информацию.

3.2. Заслушивать на своих заседаниях членов городской Комиссии, а также не входящих в его состав представителей структурных подразделений Правительства Тверской области, администрации города, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и общественных объединений города по вопросам, отнесенным к компетенции городской Комиссии.

3.3. Привлекать для участия в работе городской Комиссии представителей исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделений города Твери, организаций и общественных объединений города по согласованию с их руководителем.

3.4. Проводить проверки состояния готовности теплотехнического оборудования объектов управления образования администрации города, управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города.

3.5. Проводить комиссионные проверки ресурсоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии по выполнению требований установленных техническими регламентами или иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. 

3.6. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону проводить проверки состояния готовности жилых домов и расположенного в них теплотехнического оборудования. 
3.7. В случае выявления нарушений требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, при подготовке объектов теплоснабжения к осенне-зимнему отопительному периоду, в течение 10 дней доводить информацию до сведения Главного Управления «Государственная жилищная инспекция Тверской области», отдел государственного энергетического надзора по тверской области Центрального управления  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

3.8. Вносить в установленном порядке Главе администрации города Твери, структурным подразделениям администрации города, ресурсоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии всех форм собственности предложения по вопросам, отнесенным к надежности теплоснабжения, к подготовке  объектов городского хозяйства, теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения к работе в осенне-зимний отопительный период.


4. Состав городской Комиссии
4.1. В состав комиссии входят председатель, заместитель, секретарь, члены городской Комиссии. Городская Комиссия возглавляется председателем Комиссии – начальником департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города.

4.2. Функции председателя, заместителя, секретаря, членов комиссии:

4.2.1. Председатель комиссии:

- руководит деятельностью городской Комиссии, проводит заседания городской Комиссии, распределяет обязанности между членами городской Комиссии;

- определяет место, время и утверждает список участником приглашаемых для участия в работе городской Комиссии и список организаций для заслушивания отчета о подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду на городской Комиссии;

- подписывает от имени городской Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Комиссию задач;

- утверждает программу проведения проверки готовности к отопительному периоду, которой указываются: объекты подлежащие проверке; сроки проведения проверки; документы, проверяемые в ходе проведения проверки;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых на городской Комиссии;

- представляет городскую Комиссию по вопросам подготовки объектов городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду;

- организует работу по подготовке отчета о деятельности городской Комиссии;

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на городскую Комиссию задач.

4.2.2. Заместитель председателя городской Комиссии:

- доводит информацию о нарушениях графиков ремонтных работ котельных, тепловых сетей, сдачи тепловых узлов и приемных устройств в жилых домах;

- выполняет обязанности председателя городской Комиссии в период его отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка);

- организует деятельность членов городской Комиссии по проверке подготовки объектов городского хозяйства, теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения к работе в осенне-зимний отопительный период.

4.2.3. Секретарь городской Комиссии:

- организует сбор и подготовку материалов для заседания городской Комиссии;

- организует, по утвержденной программе, проведение проверки по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии; 
- информирует членов городской Комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми информационными материалами для заседания городской Комиссии;

- организует участие в городской Комиссии  представителей исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделений администрации города, а также организаций деятельность которых связана с вопросами, рассматриваемыми на заседании городской Комиссии;

- оформляет протоколы заседаний городской Комиссии;

- осуществляет рассылку протоколов членам и приглашенным для участия в городской Комиссии.

4.2.4. члены городской Комиссии имеют право:

- доступа к материалам, рассматриваемым на заседаниях городской Комиссии;

- доводить свое особое мнение до городской Комиссии для его обсуждения и при необходимости внесения в протокол решения городской Комиссии для исполнения;

- участвовать в проверках готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых  организаций, потребителей к осенне-зимнему отопительному периоду.

5. Порядок работы городской Комиссии

5.1. Работа городской Комиссии осуществляется в форме заседания и инспектирования объектов коммунальной инфраструктуры города.

5.2. Городская Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой дня и протокольными решениями;

5.3.  Заседания городской Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

5.4. Заседания городской Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины их членов.                  
5.5. Члены городской Комиссии участвуют в заседании без права замены.

В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на городской Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением секретаря городской Комиссии.

5.6. На заседания городской Комиссии могут приглашаться представители исполнительных органов государственной власти Тверской области, исполнительных органов Правительства Тверской области, структурных подразделений администрации города, организаций и общественных формирований, не входящих в состав городской Комиссии.

5.7. В период временного отсутствующего (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) секретаря городской Комиссии его обязанности, в том числе ведения протокола, по решению председателя городской Комиссии исполняет один из членов городской Комиссии.

5.8. Решения, принимаемые на городской Комиссии, оформляются протоколом, который подписывает секретарь и утверждает председатель.

5.9. Решения городской Комиссии, принятые в пределах её компетенции, являются обязательными для структурных подразделений администрации города Твери, организаций всех форм собственности, действующих в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры города.

Начальник департамента ЖКХ                                                      С.Н. Харитонов
                                                                                     Приложение  3
к Постановлению администрации города

№_____ «____»___________   2014г.

График

проведения текущего ремонта котельных в городе Твери на 2014 год

	№
п/п
	    Наименование

    котельной         
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	            Примечание

	Котельные обслуживаемые ОАО «ТКС»

	1.
	ВК - 1
	
	
	
	
	
	Не нормируется

	2.
	ВК - 2
	
	
	
	
	
	Не нормируется

	3.
	ОЦК
	
	
	
	
	
	Не нормируется

	4.
	«Школа №3»
	
	
	
	
	
	Не нормируется

	5.
	«Сахаровское шоссе,16»
	
	
	
	14-27.08
	
	

	Муниципальные котельные

	1.
	«Южная»
	
	
	7-20.07
	
	
	

	2.
	 «Сахарово»
	
	2-15.06
	
	
	
	

	3.
	Котельная ХБК
	
	16-29.06
	
	
	
	

	4.
	Котельная «ДРСУ-2»
	
	
	28.06
	10.08
	
	

	5.
	Котельная «Рябеево»
	12-25.05
	
	
	
	
	

	  6.
	Котельнапя «ПАТП-1»
	
	2-15.06
	
	
	
	

	7.
	Котельная «УПК»
	
	
	14-27.07
	
	
	

	8.
	Котельная «Керамический завод»
	19.05
	01.06
	
	
	
	

	9.
	Котельтная 

«Поликлиника №2»
	
	
	14-27.07
	
	
	

	10.
	Котельная «Школа №2»
	
	30.06
	13.07
	
	
	

	  12.
	Котельная «Медновский водозабор»
	
	
	
	18-31.08
	
	

	13.
	Котельная «Мамулино»
	
	30.06
	13.07
	
	
	

	14.
	Котельгная «Школа №24»
	
	
	14-27.07
	
	
	

	15.
	Котельная «Шишкова, 97»
	19.05
	01.06
	
	
	
	

	
	Котельная  АБМК «Мамулино-2»
	
	30.06
	13.07
	
	
	

	Ведомственные котельные

	1.
	кот. Областная больница
	
	
	
	18-31.08
	
	

	2.
	кот.  ЗАО ТКСМ-2
	12-25.05
	
	
	
	
	

	3.
	кот. ВНИИСВ
	
	
	1-14.07
	
	
	

	  4.
	кот. Тверьэнергокабель

 п. Элеватор
	
	9-22.06
	
	
	
	

	5.
	кот. «КОМО»

 п. Б. Перемерки 
	
	
	
	
	
	Не нормируется

	6.
	 кот. в\ч 03156
	
	
	
	
	
	Не нормируется

	7.
	«Локомотивное депо»
	
	
	
	18-31.08
	
	


Примечание: 1. ремонт сетей и тепловых пунктов проводятся в сроки ремонта источника от которых осуществляется их теплоснабжение.

                        2. Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность после проведения ремонтов проводится в запланированные сроки ремонта источника. 

Начальник департамента ЖКХ                                                                С.Н. Харитонов
