Паспорт

муниципальной программы города Твери

| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство города Твери» на 2014-2019 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Заволжского района в городе Твери; Администрация Московского района в городе Твери; Администрация Пролетарского района в городе Твери; Администрация Центрального района в городе Твери; Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |
| Срок реализации муниципальной программы | 2014 - 2019 годы |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для комфортного проживания, отдыха населения и улучшения экологической обстановки на территории города |
| Подпрограммы | Обеспечивающая подпрограмма |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к концу 2019 года следующих результатов: -увеличение площади объектов благоустройства на 75,3 тыс. кв.м.; -обеспечение нормативной освещенности улиц (100%); -увеличение общей площади содержания объектов благоустройства на территории муниципальных кладбищ на 9,1%; -обеспечение потребности в местах погребения на уровне 100%; -увеличение количества специализированной коммунальной техники на 12 единиц. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 962 215,2 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации: 2014 год -325 356,3 тыс. руб. из них; обеспечивающая подпрограмма -9 931,8 тыс. руб. 2015 год- 303 112,9 тыс. руб., из них; обеспечивающая подпрограмма -10 188,0 тыс. руб. 2016 год -308 333,9 тыс. руб., их них; обеспечивающая подпрограмма -9 201,9 тыс. руб. 2017 год -324 692,9 тыс. руб., их них; обеспечивающая подпрограмма -9 689,6 тыс. руб. 2018 год -341 224,1 тыс. руб., их них; обеспечивающая подпрограмма -10 183,8 тыс. руб. 2019 год -359 495,1 тыс. руб., из них; обеспечивающая подпрограмма -10 682,8 тыс. руб. Источник финансирования Программы – бюджет города Твери. |

Раздел I.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы «Благоустройство города Твери» на 2014-2019 года направлена на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения на территории города Твери.

Территория города Твери административно делится на четыре района: Заволжский, Московский, Пролетарский и Центральный. Площадь территорий общего пользования города Твери составляет 151,8 кв. км.

Каждый из районов представляет собой  административную единицу с развитой многоотраслевой  экономикой, разветвленной сетью предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сетью объектов культуры и учебных заведений.

Информация о благоустройстве основных объектов приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование районов города | Занимае-мая площадь (кв. км) | Численность населения (тыс. чел.) | Парки, скверы, зоны отдыха (ед.) | Памятные места (ед.) | Братские воинские захороне-ния (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заволжский район | 68,8 | 140,6 | 38 | 5 | 3 |
| Московский район | 42,7 | 120,8 | 11 | 1 | 5 |
| Пролетарский район | 33,4 | 92,9 | 45 | - | 1 |
| Центральный район | 6,9 | 54,5 | 25 | - | 1 |

Для придания городу респектабельности необходимо проведение комплексного благоустройства  территории города, рациональное размещение зеленых насаждений на открытых, свободных от застройки территориях; содержание зеленой части города по центральным улицам, вдоль магистральных дорог; реконструкция и обновление зеленых насаждений улиц и парков, посадка деревьев и кустарников; разбивка новых газонов, цветников и скверов.

В Заволжском районе, занимающем 45 % от общей площади города, благоустроена часть имеющихся скверов: на пересечении улицы Горького и Комсомольского проспекта с реконструкцией фонтана, на площади Конституции и прилегающей к ней территории, на остановке «Вагонный завод», на набережной А. Никитина, на площади Мира.

Для улучшения внешнего облика и туристической привлекательности необходимо продолжать благоустройство скверов, расположенных на улице Горького, Петербургском шоссе, Пожарной площади. В центре постоянного внимания и контроля, в связи с проводимыми в летний период массовыми и культурными мероприятиями, находится сквер у Речного вокзала.

В последние годы работы по комплексному благоустройству мест массового отдыха жителей на территории Московского района проводились достаточно активно, были благоустроены: сквер у МДК «Синтетик», сквер на улице Королева, Смоленское воинское захоронение. Преобразились улицы, проспекты, площади и бульвары: благоустроены улица Вагжанова, улица Можайского, Октябрьский проспект, которые являются центральными магистральными  улицами, ведущими в центр города, а также бульвар Гусева, площадь  Гагарина, площадь Велико-Тырново.

В настоящее время в Пролетарском районе благоустроены зона отдыха на улице Республиканская, сквер на проспекте Ленина (напротив ТГТУ), сквер на Комсомольской площади, на улице Кирова, на дворовых территориях района установлены детские игровые комплексы. Проведены работы по замене асфальтобетонного покрытия на тротуарную плитку по проспекту Калинина, по проспекту Ленина. На территории района обустроены 4 фонтана.

В течение последнего времени на территории Центрального района   преобразились места массового отдыха жителей: сквер на проспекте Чайковского и Театральной площади, сквер на Смоленском переулке,  сквер на улице Односторонняя, проведено благоустройство площади Ленина, площади Капошвара.

Благоустройство и озеленение является в городе важнейшим составляющим элементом и занимает значительное пространство.

Для реконструкции зеленых насаждений в городе осуществляются работы по обустройству газонов, живых изгородей, устройству и уходу за цветниками, конструкциями вертикального озеленения, стрижке живой изгороди и других объектов озеленения на улицах города, в парках и скверах.

В настоящее время осуществляются работы по выравниванию газонов, так как практически на всех магистральных дорогах, имеющих газоны, наблюдается значительное превышение уровня земли над уровнем бортового камня. Это приводит к тому, что во время таяния снега и обильных осадков часть земли вымывается на проезжую часть, загрязняя асфальтобетонное покрытие. Для устранения указанной проблемы необходимо удаление верхнего слоя грунта, подсыпка плодородной почвы и посев газонной травы.

В 2013 году произведены работы по выравниванию газонов на площади 7414 кв.м. по  Петербургскому шоссе.

Большое внимание уделяется работам по обрезке и валке деревьев на территории районов и вдоль магистральных дорог.

В рамках работ по содержанию территории города осуществляются работы по летней и зимней уборке территорий парков и скверов, содержанию видовых и памятных мест, обслуживанию фонтанов и малых архитектурных форм.

При зимней уборке территорий парков обеспечивается два основных вида работ: уборка тротуаров вручную и обеспечение мероприятий, направленных на борьбу с гололедом, в рамках которых производится посыпка тротуаров пескосоляной смесью, а также механическое подметание тротуаров.

Основными задачами по летней уборке видовых и памятных мест города являются: уборка мусора в зеленых зонах, сбор случайного мусора, уборка зеленых зон от листьев и сучьев, косьба газонов и вывоз скошенной травы, механическая и ручная уборка тротуаров.

Санитарное состояние территорий общего пользования должно соответствовать требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (Утв. Минздравом СССР 05.08.1988г. №4690-88). Требования к содержанию городской территории и внешнему облику города также определены Кодексом благоустройства города Твери.

В целях улучшения экологического состояния территории города и  в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня санитарного состояния территории города осуществляются работы:

-по вывозу крупногабаритного мусора из бункеров, расположенных на территории города.

-по установке контейнерных площадок на территориях районов города и в местах скопления людей вдоль магистральных дорог;

-по санитарной уборке города на период массовых мероприятий (уборка мусора в зеленых зонах, сбор случайного мусора, вывоз мусора в полиэтиленовых пакетах, очистка урн и вывоз мусора).

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос ликвидации несанкционированных навалов мусора на территории города.

С ростом города, увеличением городского населения, развитием его промышленности, становится все более сложной проблема охраны окружающей среды, создания нормальных условий для жизни и деятельности человека. Происходит наиболее интенсивное накопление твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ), которые при неправильном и несвоевременном удалении и обезвреживании могут серьезно загрязнять окружающую природную среду.

В целях проведения комплекса противоаварийных мероприятий, подготовке к рекультивации санкционированной свалки города Твери, будет продолжаться работа по приобретению и поставке грунта для пересыпки рабочих карт.

Особое внимание на городской территории уделяется работе по содержанию и развитию сетей наружного освещения.

Наружное освещение  в городе Твери имеется на 802 дорогах. Общая протяженность воздушных и кабельных линий составляет 736 км. Процент горения светильников наружного освещения в городе составляет 95%. Количество светильников, находящихся на обслуживании, - 20103 штук.

К муниципальному образованию г. Тверь относятся 6 муниципальных кладбищ (Дмитрово-Черкассы, Лебедево, Николо-Малица, Заволжское,           Б. Перемерки, Первомайское) общей площадью 241,58 га.

Места погребений являются социально значимыми объектами похоронного назначения.

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронений  направлена на повышение качества услуг предоставляемых населению, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий кладбищ, повышение комфортности посетителей мест погребений, в том числе в дни массового посещения.

Проблема благоустройства города требует постоянного внимания со стороны всех коммунальных служб, предприятий и организаций города, частных предпринимателей, активизации работы председателей кооперативных домов и ТСЖ среди населения по наведению порядка, очистке и благоустройству прилегающих дворовых территорий, выполнения всех соответствующих мероприятий по очистке, благоустройству и озеленению города в комплексе, а также значительного финансирования и времени.

Для решения проблем благоустройства города разработана муниципальная программа «Благоустройство города Твери» на 2014-2019 годы.

Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери выступает в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы.

Раздел II.

Цели муниципальной программы

Цель муниципальной программы - «Создание условий для комфортного проживания, отдыха населения и улучшения экологической обстановки на территории города».

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

а) показатель 1 «Общая площадь введенных объектов благоустройства»;

б) показатель 2 «Обеспечение нормативной освещенности улиц»;

в) показатель 3 «Общая площадь содержания объектов благоустройства на территории муниципальных кладбищ»;

г) показатель 4 «Обеспечение потребности в местах погребения»;

д) показатель 5 «Количество приобретенной специализированной коммунальной техники».

Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III.

Задачи муниципальной программы

Реализация цели осуществляется за счет решения следующих задач:

а) задача 1 «Поддержание внешнего облика города».

Показатель 1 задачи «Площадь благоустроенной территории города».

б) задача 2 «Содержание и озеленение территории города».

Показатель 1 задачи «Общая площадь содержания и озеленения видовых и памятных мест города».

Показатель 2 задачи «Площадь объектов озеленения улично-дорожной сети».

в) задача 3 «Поддержание надлежащего уровня санитарного состояния территории города».

Показатель 1 задачи «Объем вывезенного мусора с территории города».

Показатель 2 «Количество отловленных животных».

д) задача 4 «Организация похоронного дела».

Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных мест погребения».

е) задача 5 «Строительство муниципальных кладбищ».

Показатель 1 «Общая площадь построенных мест погребения».

ж) задача 6 «Развитие технического парка в сфере благоустройства».

Показатель 1 «Количество приобретенной специализированной коммунальной техники».

Значения показателей задач муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел IV.

Мероприятия муниципальной программы

1. Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) мероприятие 1.01 «Благоустройство и наружное оформление районов, в т.ч. разработка ПСД, осуществление строительного контроля и надзора за объектами благоустройства».

Показатель   1 «Площадь благоустроенной территории города».

Показатель 2 «Площадь благоустроенной территории Заволжского района».

Показатель  3 «Площадь благоустроенной территории Пролетарского района».

Показатель 4 «Площадь благоустроенной территории Московского района».

Показатель 5 «Площадь благоустроенной территории Центрального района».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери.

б) мероприятие 1.02 «Обеспечение уличного освещения города».

Показатель 1 «Количество обслуживаемых светоточек на территории города».

Показатель 2 «Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах».

Мероприятие выполняется департаментом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери.

2.Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) мероприятие 2.01 «Содержание видовых  и памятных мест на территории города».

Показатель 1 «Общая площадь содержания и озеленения видовых и памятных мест  города».

Показатель 2 «Площадь содержания видовых и памятных мест на территории Заволжского района».

Показатель 3 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Заволжского района».

Показатель 4 «Площадь содержания видовых и памятных мест на территории Пролетарского района».

Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Пролетарского района».

Показатель 6 «Площадь содержания видовых и памятных мест на территории Московского района».

Показатель 7 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Московского района».

Показатель 8 «Площадь содержания видовых и памятных мест на территории Центрального района».

Показатель 9 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Центрального района».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери.

б) мероприятие 2.02 «Озеленение видовых и памятных мест на территории города».

Показатель  1  «Площадь цветников на территории города».

Показатель 2 «Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории города».

Показатель  3 «Количество деревьев, охваченных работами по обрезке и валке на территории города».

Показатель  4  «Площадь цветников на территории Заволжского района».

Показатель 5 «Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории Заволжского района».

Показатель  6 «Количество деревьев, охваченных работами по обрезке и валке на территории Заволжского района».

Показатель  7 «Площадь цветников на территории Пролетарского района».

Показатель 8 «Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории Пролетарского района».

Показатель 9 «Количество деревьев, охваченных работами по обрезке и валке на территории Пролетарского района».

Показатель 10  «Площадь цветников на территории Московского района».

Показатель 11 «Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории Московского района».

Показатель 12 «Количество деревьев, охваченных работами по обрезке и валке на территории Московского района».

Показатель 13  «Площадь цветников на территории Центрального района».

Показатель 14 «Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории Центрального  района».

Показатель 15 «Количество деревьев, охваченных работами по обрезке и валке на территории Центрального  района».

Показатель 16 «Площадь цветников и газонов вдоль магистральных дорог города».

Показатель 17 «Количество установленных конструкций вертикального озеленения вдоль магистральных дорог города».

Показатель 18 «Количество аварийных деревьев, подлежащих удалению вдоль магистральных дорог города».

Показатель 19 «Обрезка деревьев вдоль магистральных дорог города».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери, департаментом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери.

3. Решение задачи 3 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города».

Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города».

Показатель 2 «Объем вывезенного мусора с территории Заволжского района».

Показатель 3 «Количество установленных контейнерных площадок на территории Заволжского района».

Показатель 4 «Объем вывезенного мусора с территории Пролетарского района».

Показатель 5 «Объем вывезенного мусора с территории Московского района».

Показатель 6 «Количество установленных контейнерных площадок на территории Московского района».

Показатель 7 «Объем вывезенного мусора с территории Центрального района».

Показатель 8 «Объем вывезенного мусора с магистральных дорог города».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери, департаментом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери.

б) мероприятие 3.02 «Приобретение и поставка грунта для пересыпки полигона ТБО с целью проведения комплекса противоаварийных мероприятий».

Показатель 1 «Объем поставленного грунта на полигон твердых бытовых отходов».

Мероприятие выполняется департаментом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери.

в) мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных».

Показатель 1 «Количество отловленных животных».

Показатель 2 «Количество отловленных животных в Заволжском районе города».

Показатель 3 «Количество отловленных животных в Пролетарском районе города».

Показатель 4 «Количество отловленных животных в Московском районе города».

Показатель 5 «Количество отловленных животных в Центральном районе города».

Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери.

4. Решение задачи 4 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) мероприятие 4.01 «Организация и содержание мест захоронений».

Показатель 1 «Площадь содержания мест захоронений».

Показатель 2 «Объемы вывезенных порубочных остатков».

Показатель 3 «Обеспеченность круглосуточной охраны».

б) административное мероприятие 4.02 «Выделение места под захоронение».

Показатель 1 «Количество обратившихся граждан».

в) административное мероприятие 4.03 «Выдача пропусков на выполнение работ на территории кладбищ».

Показатель 1 «Количество обратившихся граждан».

Мероприятие выполняется ТГМКУ «Радуница».

5. Решение задачи 5 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) мероприятие 5.01 «Кладбище Заволжское (в т.ч. ПИР)».

Показатель 1 «Площадь построенных мест погребения».

Мероприятие выполняется департаментом архитектуры и строительства администрации города Твери.

б) мероприятие 5.02 «Новое кладбище».

Показатель 2 «Площадь построенных  мест погребения».

Мероприятие выполняется департаментом архитектуры и строительства администрации города Твери.

5. Решение задачи 6 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) мероприятие 6.01 «Приобретение техники для коммунальных нужд города (по договору лизинга)».

Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия».

Мероприятие выполняется департаментом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери.

а) мероприятие 6.02 «Приобретение специализированной коммунальной техники».

Показатель 1 «Количество приобретенной специализированной коммунальной техники».

Мероприятие выполняется департаментом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери.

Значения показателей мероприятий  муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел V.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципальной программы

Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной  программы в разрезе задач по годам реализации программы приводится в таблице 2.

Таблица 2

(тыс. руб.)

| Годы реали-зации программы | Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 |  |
| 2014 | 180 695,6 | 60 474,0 | 19 780,9 | 17 497,0 | 9 105,0 | 27 872,0 | 315 424,5 |
| 2015 | 180 683,0 | 58 611,0 | 19 919,9 | 17 672,0 | 7 500,0 | 8 539,0 | 292 924,9 |
| 2016 | 175 784,8 | 65 104,2 | 21 797,2 | 19 608,8 | 9 000,0 | 7 837,0 | 299 132,0 |
| 2017 | 185 101,4 | 68 554,8 | 22 874,0 | 20 648,1 | 10 000,0 | 7 825,0 | 315 003,3 |
| 2018 | 194 541,6 | 72 050,9 | 23 965,2 | 21 701,1 | 15 000,0 | 3 781,5 | 331 040,3 |
| 2019 | 204 074,1 | 75 581,4 | 25 067,1 | 22 764,5 | 15 000,0 | 6 325,2 | 348 812,3 |
| Всего | 1 120 880,5 | 400 376,3 | 133 404,3 | 119 891,5 | 65 605,0 | 62 179,7 | 1 902 337,3 |

Источником финансирования муниципальной программы являются средства городского бюджета.

Раздел VI.

Обеспечивающая подпрограмма

Общая сумма расходов на обеспечение деятельности участника муниципальной программы, выделенных на период  реализации муниципальной программы составляет  59 877,9 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований выделенный на обеспечение деятельности участника программы по годам реализации программы приведен в таблице 3.

Таблица 3

(тыс. руб.)

| № п/п | Обеспечивающая подпрограмма | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на руководство и управление ТГМКУ «Радуница" | 9 931,8 | 10 188,0 | 9 201,9 | 9 689,6 | 10 183,8 | 10 682,8 | 59 877,9 |

Вопросы деятельности участника муниципальной программы регулируются Уставом Тверского городского муниципального казенного учреждения по вопросам организации похоронного дела  «Радуница».

Расходы на обеспечение деятельности участника по годам реализации муниципальной программы в разрезе кодов бюджетной классификации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

1. Расходы на обеспечение деятельности ТГМУ «Радуница».

1.1 «Расходы на руководство и управление ТГМКУ «Радуница».

В рамках реализации обеспечивающей программы предусмотрено выполнение следующих административных мероприятий:

а) Административное мероприятие 1.01«Ведение реестра захоронений».

Показатель 1 «Количество обратившихся граждан».

Значения показателей административных мероприятий подпрограммы по годам реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей мероприятий подпрограммы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел VII.

Механизм реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе законодательства Российской Федерации, действующих нормативных правовых актов по вопросам социально-экономического развития Тверской области и города Твери.

7.1. Управление реализацией муниципальной программы

7.1.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы, осуществляет общую координацию работы в рамках муниципальной программы. Реализация мероприятий осуществляется с участием казенного учреждения ТГМКУ «Радуница» (далее – участник муниципальной программы).

Управление реализацией муниципальной программы предполагает:

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы между исполнителями программы при ее реализации;

б) определение мероприятий по реализации муниципальной программы и распределение их между исполнителями программы;

в) обеспечение согласованности взаимодействия всех исполнителей программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ хода реализации муниципальной программы.

7.1.2. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы на основании ежегодных планов мероприятий по реализации муниципальной программы.

Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы (далее – План) предусматривает распределение обязанностей между исполнителями муниципальной программы. План содержит перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их выполнения, исполнителей, объемов финансирования и ожидаемых результатов.

Соисполнители муниципальной программы в рамках компетенции ежегодно в срок до 20 января представляют ответственному исполнителю в печатной и электронной формах предложения для включения в План.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 февраля осуществляет разработку ежегодного плана реализации муниципальной программы и обеспечивает его утверждение распоряжением администрации города.

Структурные подразделения, являющиеся исполнителями программы, обеспечивают своевременное и полное выполнение мероприятий муниципальной программы в соответствии с Планом.

Участники муниципальной программы обеспечивают своевременное и полное выполнение мероприятий муниципальной программы в соответствии с Планом.

7.1.3. Исполнители муниципальной программы:

1) обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке требуемой документации по мероприятиям муниципальной программы и ее представление управлению муниципального заказа администрации города Твери;

2) готовят и согласовывают с управлением муниципального заказа администрации города Твери материалы для проведения процедур по определению организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы;

3) осуществляют размещение муниципального заказа для отбора на конкурсной основе ответственных за исполнение работ для муниципальных нужд по мероприятиям муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством;

4) заключают с организациями, ответственными за исполнение работ, контракты (договоры) на выполнение работ по мероприятиям муниципальной программы;

5) обеспечивают надлежащее осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

6) принимают выполненные подрядными организациями работы;

7) утверждают акты выполненных работ;

8) представляют департаменту финансов администрации города:

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий муниципальной программы;

- сметы стоимости выполняемых работ и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ;

- акты выполненных работ по реализации мероприятий муниципальной программы.

7.1.4. Действия организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ним договорами (контрактами) на выполнение работ.

7.1.5. Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период.

7.1.6. Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

7.1.7. В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежегодно уточняет целевые показатели, состав соисполнителей с учетом выделяемых финансовых средств.

7.1.8.  Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации, курирующий структурное подразделение, являющееся ответственным исполнителем программы.

7.2. Мониторинг реализации муниципальной программы

7.2.1. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляют ответственный исполнитель муниципальной программы и соисполнители муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

а) ежемесячную оценку исполнения ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

в) ежеквартальную оценку выполнения мероприятий муниципальной программы;

г) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

7.2.2. В ходе мониторинга реализации муниципальной программы ответственный исполнитель обеспечивает:

а) взаимодействие с соисполнителями муниципальной программы;

б) определяет приоритеты в выполнении отдельных частей муниципальной программы, в том числе способных привлечь наибольшие объемы внебюджетных источников финансирования;

в) готовит по заданию руководства администрации города информационные материалы о ходе реализации муниципальной программы;

г) организует формирование нормативной базы в рамках текущей деятельности;

д) разрабатывает (в рамках компетенции) методические материалы для соисполнителей мероприятий муниципальной программы.

7.2.3. По результатам мониторинга и анализа ситуации в отрасли ответственный исполнитель:

а) определяет проблемные моменты в реализации программы, требующие принятия дополнительных управленческих решений;

б) готовит установленным порядком предложения по внесению необходимых изменений в муниципальную программу и представляет их на рассмотрение в планово-бюджетную комиссию.

7.2.4. Результаты мониторинга реализации муниципальной программы рассматриваются на заседании планово-бюджетной комиссии не менее 2 раз в год.

7.2.5. В рамках мониторинга реализации муниципальной программы:

7.2.5.1. Соисполнители муниципальной программы в рамках компетенции ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю в печатной и электронной формах отчет о выполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики в печатной и электронной формах отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы для подготовки сводного отчета.

7.2.5.2. Соисполнители муниципальной программы ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за соисполнителями.

Ответственный исполнитель программы в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формирует ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы (с использованием полученной от соисполнителей программы отчетной информации) и представляет его в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики для подготовки сводного отчета.

7.2.5.3. Соисполнители муниципальной программы ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за соисполнителями, и пояснительную записку в соответствии с требованиями, установленными Постановлением администрации города Твери от 17.07.2013 № 844 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Твери».

Ответственный исполнитель программы:

1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме;

2) пояснительную записку, содержащую:

- оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

- оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

- результаты деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы и соисполнителей муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

3) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет отчет на экспертизу в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города, в департамент финансов администрации города.

4) дорабатывает отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с учетом экспертных заключений департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города, департамента финансов администрации города и в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет доработанный отчет в электронном виде и на бумажном носителе в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города для формирования сводного доклада о реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году.

7.3. Внесение изменений в муниципальную программу

Соисполнители муниципальной программы в случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу направляют ответственному исполнителю муниципальной программы:

– предложения о внесении изменений в муниципальную программу;

– финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу.

Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по каждому мероприятию подпрограммы, в которое вносятся изменения или которое включается в муниципальную программу вновь.

Ответственный исполнитель в случае целесообразности данных изменений включает их в сводную заявку на внесение изменений в муниципальную программу. Данная сводная заявка направляется на рассмотрение в планово-бюджетную комиссию.

Планово-бюджетная комиссия рассматривает пакет документов по внесению изменений в муниципальную программу с учетом результатов экспертизы, проведенной департаментом экономики, инвестиций и промышленной политики и департаментом финансов.

Ответственный исполнитель муниципальной программы после одобрения планово-бюджетной комиссией предложений о внесении изменений в муниципальную программу осуществляет разработку и обеспечивает утверждение проекта постановления администрации города Твери о внесении изменений в муниципальную программу.

Раздел VIII.

Эффективность реализации муниципальной  программы

К концу реализации муниципальной программы ожидаются следующие результаты:

-увеличение площади объектов благоустройства на 75,3 тыс. кв.м.;

-обеспечение нормативной освещенности улиц (100%);

-увеличение общей площади содержания объектов благоустройства на территории муниципальных кладбищ на 9,1%;

-обеспечение потребности в местах погребения на уровне 100%;

-увеличение количества специализированной коммунальной техники на 12 единиц.

Кроме того, в целях надлежащего состояния территории города будет вывезено 134,7 тыс. куб. м.  мусора, а также будет произведена валка и обрезка  10153 шт. деревьев.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно на основе показателей эффективности согласно критериям и методике оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденными постановлением администрации города Твери от 17.07.2013 № 844 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Твери».

При этом оценка результативности программных мероприятий производится путем сравнения текущих фактических показателей с их целевыми значениями. При необходимости значения целевых показателей уточняются.

Раздел IX.

Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на период 2014-2019 годов и не предусматривает деление на этапы.

Раздел X.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и

управление рисками

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

К внешним рискам относятся:

а) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет стоимости работ и оборудования;

б) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;

в) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-социальными последствиями, что обуславливает перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию последствий катастроф;

г) ликвидация ответственного исполнителя программы и невозможность возложения его обязанностей на другого исполнителя программы;

д) увеличение цен на товары и услуги в связи с инфляцией и как следствие невозможность закупки товаров и выполнения услуг в объемах, предусмотренными показателями мероприятий программы.

К внутренним рискам относятся:

а) риск пассивного сопротивления распространению и использованию результатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации.

б) риск недостижения запланированных результатов.

в) недостаточный уровень профессионального менеджмента.

Способами ограничения рисков являются:

-концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

-изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

-повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств.

И.о. начальника департамента

благоустройства, дорожного хозяйства

и транспорта администрации

города Твери                                                                                         М.Н. Суханов